| В конкурсную комиссию по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов (потребительских обществ) Заявитель предоставляет членам конкурсной комиссии, экспертам, специалистам и иным лицам, задействованным в процедуре конкурсного отбора, право на передачу, ознакомление, анализ и оценку материалов настоящего бизнес-плана для целей конкурсного отбора и последующего контроля |  | Утверждаю Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Аяс-1» (подпись) м.п. « |
| --- | --- | --- |

- БИЗНЕС-ПЛАН

на получение гранта

на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ

- Организация глубокой переработки мяса на территории

- Шебалинского района Республики Алтай

- Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий

- кооператив «Аяс-1»

виды деятельности в отраслях сельского хозяйства, заготовки, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, для реализации которых необходимы средства гранта:

01.42.11 Разведение мясного и прочего КРС на мясо

01.43.1 Разведение лошадей, ослов, мулов,

лошаков

01.50 Смешанное сельское хозяйство

10.11 Переработка и консервирование мяса

10.13 Производство продукции из мяса

убойных животных и мяса птицы

10.13.1 Производство соленого, вареного,

запеченого, копченого, вяленого и прочего

мяса

10.13.2 Производство колбасных изделий

10.13.3 Производство мясных

(мясосодержащих) консервов

10.13.4 Производство мясных

(мясосодержащих) полуфабрикатов

10.13.6 Производство прочей пищевой

продукции из мяса или мясных пищевых

субпродуктов

10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы

46.32.2 Оптовая торговля продукцией из мяса и мяса птицы

46.32.3 Торговля оптовая консервами из

мяса и мяса птицы

| Общая потребность в инвестициях | 10 002,0 тыс.руб. |
| --- | --- |
| Запрашиваемая сумма гранта | 6 001 тыс.руб. |
| Собственные средства заявителя | 1001,0 тыс.руб. |
| Заемные средства, привлекаемые заявителем | 3000,0 тыс.руб. |
| Среднегодовой прирост объемов реализуемой сельскохозяйственной продукции за 5-летний период реализации бизнес-плана | 1 931,2 тыс.руб. от 15% в 2019г. до 29% к 2022г. |
| Срок окупаемости вложенных средств | 53 месяцев |
| Количество создаваемых рабочих мест за 5-летний период реализации бизнес-плана | 4 места |

г. Горно-Алтайск, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткий обзор (резюме) проекта…………………………………………………......4

2. Инициатор проекта…………………………………………………………………….6

2.1 Общие данные…………………………………………………………………..6 2.2 Учредители…………………………………………………………...................6

2.3 Виды и объемы деятельности ……………………………………………..…..7

2.4 Информация о руководителях………………………………………………... 7

3. Существо предлагаемого проекта……………………………………………………8

3.1 Местонахождение объекта ……………………………………………….……8

3.2 Описание продукта………………………………………………………….….8

3.3 Технология производства продукта……………………………………….…..9

3.4 Описание закупаемого оборудования………………………………………..11

3.5 Экологические вопросы производства………………………………………13

4. Анализ положения дел в отрасли…………………………………………………...14

5. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья ……………………………..16

5.1 Рынок сырья и материалов…………………………………………………....16

5.2 Конкуренция на рынке сбыта…………………………………………….…...16

5.3 Потенциальная емкость рынка сбыта…………………………………….…..17

5.4 Маркетинговая стратегия проекта…………………………………………....18

6. Организационный план……………………………………………………………....19

6.1 Организационно-правовая форма реализации проекта………………….….19

6.2 Основные партнеры………………………………………………………..… 19

6.3 График реализации проекта……………………………………………….…. 20

6.4 Правовые вопросы осуществления проекта ……………………………..…..20

7. Финансовый план……………………..………………………………….…....….…...21

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета………………………..…..….21

7.2. Исходные данные………………………………………………………..…….22

7.2.1. Налоговое окружение…………………………..…..……….….…....22

7.2.2. Номенклатура и цены продукции (услуг)……….………….…..….22

7.2.3. План производства ……………………………….………….…..….22

7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр…..………….…….22

7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат……………..….….….22

7.2.6. Численность персонала и заработная плата.………….…….……..25

7.2.7. Накладные расходы……………………………………………........31

7.2.8. Капитальные затраты и амортизация……………….………….…..35

7.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)…………….…………..….36

7.4. План по доходам………………………………………………….………..…..40

7.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах……………………...45

7.6. Инвестиционные издержки………………………….…………………...…...45

7.7. Расчет прибылей, убытков ……………………..……….…………...…….....46

7.8. Расчет денежных потоков ……………………………………………….......50

7.9. Источники, формы и условия финансирования……………….…….….…..56

7.10. Оценка экономической эффективности проекта………………………….56

7.11. Оценка бюджетной эффективности проекта ……………………..….…….61

8. Оценка рисков

8.1. Оценка проектных рисков…………………………….…………….…..…….65

8.2. Уровень безубыточности и запас финансовой прочности………………….66

1. Краткий обзор (РЕЗЮМЕ) проекта

Наименование проекта. Организация глубокой переработки мяса сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Аяс-1».

Инициатор проекта: Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Аяс-1»

Местонахождение проекта. Республика Алтай, Шебалинский р-н,

Организационно-правовая форма реализации проекта: Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив

Суть проекта: Создание мясного перерабатывающего цеха мощностью реализуемой мощностью 200 кг.  в сутки. Задачи проекта:

- строительство производственного здания для переработки мяса,

- покупка и монтаж линии по производству колбас, мясных деликатесов, пельменей, тушенки,

- обеспечение переработки и сбыта мяса членов кооператива,

- обеспечение максимальной прибыли для участников кооператива,

- создание колбасной и мясной продукции перерабатываемой на территории Республики Алтай,

- максимальное использование возможностей местной розничной сети для продвижения продукции производимой на территории Республики Алтай,

- комплект оборудования позволяет изменять структуру выпускаемой продукции с учетом предпочтения потребителей: расширение номенклатуры не повлечет дополнительных издержек на приобретение оборудования (например, дополнительный выпуск вареников, продажа фарша, шашлыков, консервирование овощей и ягод и т.п.),

- использование растущего потока туристов в качестве расширения рынка сбыта продукции,

- приобретаемый комплект оборудования позволяет обеспечивать гибкость в номенклатуре производства изменяя структуру, номенклатуру и объемы.

Цель проекта: создать экономически эффективное производство колбас и мясных деликатесов на основе местного сырья, насытить рынок качественной экологически чистой продукцией и получить эффект от растущего туристического потока.

- Планируемая ежегодная прибыль 3209,8 тыс.руб. (16049 тыс.руб. накопленная сумма чистой прибыли за период действия проекта).

- Рентабельность производства от 25% в 2019г. до 29% в 2022г.

- Объем производства в год в пересчете на сырье 167 тонн в 2022г., среднесуточный показатель -0,5 тонн.

Тип проекта: новое строительство.

Сроки и этапы реализации проекта, в том числе выполненные работы по проекту:

Прединвестиционный этап    организация финансирования проекта, бизнес-планирование, организационные мероприятия для запуска производства   2-3 квартал 2017 год.

Инвестиционная стадии проекта   строительство производственного помещения молокоперерабатывающего цеха, закуп и монтаж технологической линии   2 квартал 2018 года.

Ввод в эксплуатацию нового оборудования с 3 квартала 2018 года.

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

- общая стоимость проекта 10 002,0  тыс. руб.

- потребность в финансировании 6 000,9 тыс. руб.

Схема финансирования:

- соотношение собственных и заемных средств

- собственные средства 1 001 тыс. руб. (10%);

- заемные средства -3000,0 тыс.руб. (30%);

- грант для сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы – 6 001 тыс. руб. (60%).

Собственные средства заявителя включают денежные средства неделимого фонда, находящиеся на расчетном счете заявителя проекта в размере 1001 тыс. руб. (подтверждается платежными документами), часть средств планируется в привлечь в форме займа. Потенциальный инвестор – Индивидуальный предприниматель Идубалин Игорь Владимирович. Зарегистрирован с.Шебалино,. Объем средств инвестора составляет 3000 тыс. руб.

Займ предоставляется сроком более 5 лет, т.е. возврат планируется за периодом планирования на условиях беспроцентного займа, соответственно, не повлияет на финансовые показатели проекта. Займ представляется собственником торговой сети в которой планируется реализация продукции. Финансовая состоятельность заимодавца подтверждается денежными потоками предпринимателя (выписка оборотов по расчетному счету прилагается в рамках пакета документов).

Направления инвестирования:

- Строительство производственного здания  цеха  - 4 462,1 тыс. руб.

- Приобретение оборудования для электроснабжения  – 817,2 тыс. руб.

- Приобретение комплекса оборудования по переработке мяса реализуемой мощностью 200 кг в сутки – 4722,3 тыс. руб.

Показатели экономической эффективности проекта за 2017-2022 гг:

Показатели эффективности включают:

Простой срок окупаемости проекта (PBP) – 53  месяцев

Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPBP) – 55 месяцев.

Чистый дисконтированный доход (NPV) – 7741,0 тыс. руб.

Рентабельность инвестиций (ROI) – 77%.

Внутренняя норма доходности (IRR) –19% в 4 квартале 2022г.

Уровень безубыточности – 27% в 2022 г. в годовом исчислении.

Сумма чистой накопленной прибыли  - 16 049 тыс. руб.

Показатели социальной эффективности  - 4 рабочих места.

Показатели бюджетной эффективности – величина поступлений в консолидированный бюджета 2282  тыс. руб.

2. Инициатор проекта

Инициатор проекта – Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Аяс-1», в лице председателя кооператива  .

2.1. Общие данные

2.2 Члены СППК и их доли в паевом фонде. Паевой фонд кооператива 305 000 рублей.

2.3 Результаты предыдущей деятельности.

Таблица - Текущие показатели производственно-финансовой деятельности

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | За 2015 год | За 2016 год |
| 1 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) – всего, руб. | - | 320,0 |
| 2. | в том числе: выручка, полученная за счет осуществления деятельности по заготовке, хранению, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, руб. | - | 320,0 |
| 3. | Объем заготовки, хранения, переработке и сбыта сельскохозяйственной продукции: - молока, тонн - мяса, тонн - шерсти/пух/кожсырья, тонн -меда, тонн - пищевых дикоросов, тонн - прочие виды (указать) | - | - |
| 4. | Балансовая стоимость основных производственных фондов, руб. | - | - |
| 5. | Балансовая стоимость имущества неделимого фонда, руб. | - | - |
| 6. | Прибыль убыток по итогам отчетного периода, руб. | - | 94,0 |
| 7. | Среднесписочная численность персонала, чел. | - | 1 |
| 8. | Среднемесячная заработная плата, руб. | - | - |
| 9. | Сумма налогов и сборов, уплаченных в бюджетную систему, руб. | - | - |
| 10. | Сумма кредиторской задолженности на отчетную дату, руб. | - | - |
| 11. | Сумма дебиторской задолженности на отчетную дату, руб. | - | - |
| 12. | Объем поставок для государственных и/или муниципальных нужд, руб. | - | - |

2.4 Информация о руководителе

Идубалина Ольга Васильевна является главой К(Ф)Х с 2016 года.

Зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя . Имеет высшее экономическое образование. Большой опыт в организации сбыта продукции торговой деятельностью занимается с 1999г. Несмотря на высокую активность торговой сети Мария РА торговая сеть АЯС активно работает, магазины выдерживают конкуренцию сетевого торгового оператора (выручка предпринимателя стабильна, разрабатываются новые продукты и производства с целью привлечения и сохранения покупателей). Имеет опыт по организации собственного производства в 2016г. запущено и активно развивается собственное хлебобулочное производство-деятельность рентабельна. Объем реализации 400 тыс.руб. ежемесячно, выпускается 17 видов хлебобулочных изделий. С учетом опыта работы управления собственным бизнесом  имеет обширные деловые связи с поставщиками сырья, с коммерческими директорами других торговых предприятий, менеджерами по сбыту продукции, что для проекта является безусловным преимуществом с точки зрения организации производства и сбыта.

Телефон: +79139988610

e-mail Idubalinaov@yandex.ru

Информация о членах кооператива:

| Члены кооператива | КРС гол | Лошади гол | Овцы гол | Птица гол | Земля га | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 57 | 30 | 37 |  | 27,8 | Выписка из похозяйственной книги |
|  | 10 | 17 | 2 |  | 41,4 | Выписка из похозяйственной книги |
|  | 9 | 14 | 6 | 10 | 26,7 | Выписка из похозяйственной книги |
|  | 26 |  |  |  | 2,5 | Выписка из похозяйственной книги |
|  |  | 19 |  |  | 0,13 | Выписка из похозяйственной книги |
|  | 0 | 9 | 13 |  | 0,06 | Выписка из похозяйственной книги |
|  | 10 |  |  |  | 0,08 | Выписка из похозяйственной книги |
|  | 5 | 11 | 9 | 12 | 14 | Выписка из похозяйственной книги |
|  | 9 | 14 | 6 | 10 | 26,7 | Выписка из похозяйственной книги |
|  | 26 | 11 |  |  | 0 | Выписка из похозяйственной книги |
|  | 12 | 4 | 2 |  | 60,8 | Выписка из похозяйственной книги |
| Итого | 164 | 129 | 73 | 32 | 200,17 | Выписка из похозяйственной книги |

3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

Существо проекта заключается в создании и развитии мясоперерабытывающего производства за счет нового строительства производственного помещения площадью 136 кв.м. из блоков с. Шебалино. А также приобретения комплекта оборудования по производству колбасы, пельменей, тушенки.

3.1. Местонахождение объекта

Республика Алтай, Шебалинский район. Есть земельный участок под строительство площадью  673 кв.м. Имеется разрешение на строительство. Ввод в эксплуатацию цеха в 4 квартале 2017 года.

3.2. Описание продукта

Проект предусматривает следующий перечень выпускаемой продукции:

- Колбасы.

- Мясные деликатесы.

- Пельмени.

- Тушенка.

Продукция будет производится и упаковываться в соответствии с ТУ:

ТУ 9213-041-52115-729-2012 Колбасы полукопченные. Технические условия.

ТУ 9213-037-52115-729-2010 Продукты деликатесные. Технические условия

ТУ 9213-040-52115-729-2010 Вареные колбасы. Технические условия

Продукция будет пакетирована колбасы в полиамидные оболочки.

3.3. Технология производства продукта

Модульный принцип технологический линий позволит наладить гибкий производственный процесс, то есть в зависимости от спроса можно менять виды производимой продукции, их структуру и время выпуска, оптимизировать и комбинировать использование оборудования и производственного персонала.

Рис. 1. Технологическая схема выпуска продукции.

Процесс изготовления колбас.

Процесс изготовления пельменей.

Изготовление мясных деликатесов

Изготовление тушенки

3.4. Описание закупаемого оборудования

Спецификация по оборудованию для производства колбасы и тушенки

| №п/п | наименование | краткая характеристика | кол-во, шт | цена, руб. | стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодильная камера с шеф монтажем и доставкой | Комплекс оборудования холодильной камеры: сплит система на 9 куб.м. диапазон -5-10 градусов С, сплит система на 20 куб.м.-раб.диапазон-15 градусов С до -20 градусов С | 1 | 591500 | 591 500,00 |
| 2 | Мясомассажер вакуумный универсальный | загрузка 55 кг, можность 0,65 кВТ, | 1 | 192000 | 192 000,00 |
| 3 | Фаршемешалка | объем дежи 35 л, мощность 0,75 кВт, используется для измельчения мяса в однородную смесь, | 1 | 115000 | 115 000,00 |
| 4 | Куттер на 50 л | Вместимость 50 л, частота вращения шнека 1000 об в мин, мощность 4 кВТ | 1 | 686000 | 686 000,00 |
| 5 | Шприц вакуумный | производительность не менее 1500 кг в час, вместимость 65 л, | 1 | 324000 | 324 000,00 |
| 6 | Камера термодымовая | загрузка 100 кг,1130*1345*2200, | 2 | 292000 | 584 000,00 |
| 7 | мясорубка | Габаритные размеры(мм): высота 686мм; диаметр основания 500мм; мощность: 500Вт | 1 | 62000 | 62 000,00 |
| 8 | котел пищеварочный | корпус из высококачественной коррозионнойстали, | 1 | 110000 | 110 000,00 |
| 9 | пельменный аппарат | производительность 8100 шт. в час, потребляемая мощность 1,5 кВт, | 1 | 192000 | 192 000,00 |
| 10 | Пила для мяса | Габаритные размеры 530*420*910, Мощность 750 ВТ | 1 | 82000 | 82 000,00 |
| 11 | Стеллаж-тележка для пельменей | Габаритные размеры (мм): 720*515*1750; 25 уровней | 2 | 9200 | 18 400,00 |
| 12 | Тестосмесительный аппарат | Мощность номинальная 1,5 кВТ, габаритные размеры 760*600*980, объем 25 кг, время замеса 8-15 мин, скорость вращения 30 оборотов в минуту, производительность 150 кг в час | 1 | 76000 | 76 000,00 |
| 13 | Ручной клипсатор | габариты 400*200*670 | 1 | 64000 | 64 000,00 |
| 14 | Машина для запаивания пакетов | мощность 0,43 к вт, габариты 440*83*225 | 1 | 4200 | 4 200,00 |
| 15 | Тележка чан | Габариты 765*560*618 | 5 | 9800 | 49 000,00 |
| 16 | Инъектор для посола (ручной) | габаритные размеры 650*250*250, мощность 1,5кВТ, скорость вращения 3000 оборотов в минуту | 1 | 68000 | 68 000,00 |
| 17 | Рама для КТД |  | 2 | 32000 | 64 000,00 |
| 18 | Вешало к раме для кермокамеры КТД трехлучевое |  | 336 | 115 | 38 640,00 |
| 19 | Умягчитель воды | Габаритные размеры 190*255*500, емкость 12 литров, ресурс 1900л, корпус выполнен из нерж стали | 2 | 4975,64 | 9 951,28 |
| 20 | Стерилизатор для ножей СТУ | Мощность 0,01 к вт, корпус нержавеющая сталь, рассчитан на 18 ножей, | 1 | 18444 | 18 444,00 |
| 21 | Облучатель бактерицидный | Габаритные размеры 942*52*162, мощность 0,1 к вт, | 1 | 2816,42 | 2 816,42 |
|  | Итого |  |  |  | 3 351 951,70 |

Спецификация по оборудованию по производству тушенки

| №п/п | наименование | краткая характеристика | кол-во, шт | цена, руб. | стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоклав (для консервирования, электрический) ИПКС-128-500-1 | Объем 370 л., температура 115 градусов цельсия, мощность 30 кВТ, габариты 950*1100*1450 | 1 | 342916 | 342 916,00 |
| 2 | Автоклав механизм выгрузки корзин ИПКС-128-500 МВ | максимальная грузоподьемность механизма 40 кг, вылет стрелы 1250мм, угол поворота 170 градусов, мощность 1,4 квт | 1 | 152000 | 152 000,00 |
| 3 | Корзина для автоклава ИПКС-128-500К | вместимость 200 л., масса 20 кг, | 1 | 21450 | 21 450,00 |
| 4 | Установка мойки и стерилизации банок ИПКС-124Ж(Н) | производительность 1200 банок в час, температура воды 60 градусов цельсия, расход воды 0,5 куб.м. в час, | 1 | 77214 | 77 214,00 |
| 5 | Машина укупорочная (закатка жестяных банок) ИПКС-127УЗ | производительность 600 банок в час, | 1 | 153188 | 153 188,00 |
| 6 | Машина укупорочная (маркировка крышек) ИПКС-127М | Производительность 500 крышек в час | 1 | 182390 | 182 390,00 |
| 7 | Парогенератор (регулируемый)ИПКС-129-100Р | производительность пара до 100 кг в час, объем котла не менее 5,5 л, температура пара 120-160 градусов, | 1 | 232358 | 232 358,00 |
| 8 | Установка нанесения этикеток ИПКС099Ц | производительность 200 шт.в час | 1 | 208800 | 208 800,00 |
|  | Итого |  |  |  | 1 370 316,00 |

| Помещения цеха |  |
| --- | --- |
| 1 | Помещение для персонала |
| 2 | Помещение для обработки и хранения тары |
| 3 | Морозильная камера |
| 4 | Помещение для приемки и разделки сырья |
| 5 | Цех по производству тушенки |
| 6 | Холодильная камера |
| 7 | Цех по производству колбас |
| 8 | Помещение для термической обработки продукции |
| 9 | Цех по производству полуфабрикатов |
| 10 | Помещение для отгрузки готовой продукции |
| 11 | Холодильная камера |
| 12 | Санузел |

Оборудование сертифицировано на всей территории Российской Федерации. Технологическая линия  разработана в соответствие с требованиями:

- СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов

3.5. Экологические вопросы производства

Согласно заключенного договора поставки оборудования, ООО Профессиональное оборудование, ООО Торговый дизайн, ИП Белозерцев С.С., передает все необходимые сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения, предъявляемые к данному производству.

Между СППК «Аяс-1» и предприятиями предоставляющие услуги по вывозу твердых бытовых отходов, очистка выгребных ям, будет заключен договор на очистку выгребных ям и вывоз мусора. этими предприятиями будут организованы площадки, на которых устанавливаются контейнеры с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.

4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

Переработка мяса

В 2016 году, производство скота и птицы на убой в живом весе (по предварительным данным Алтайстата) составило – 54,5 тыс. тонн, что выше уровня 2015 года на 1,9%, мы являемся лидером среди субъектов СФО по производству мяса на душу населения (249,9 кг в живом весе).

Республика Алтай имеет положительный баланс по производству мяса.

В 2016 году мясоперерабатывающим предприятиями, расположенными на территории Республики Алтай, было произведено (по предварительным данным Алтайстата):

- мясо и субпродукты пищевые убойных животных – 5 807 тонн, что выше уровня 2015г. на 4,7%;

- колбасные изделия  – 48,6 тонн, что ниже уровня 2015г. на 14,6 %;

- полуфабрикаты мясные – 120,8 тонн, что ниже уровня 2015г. на 12%.

На территории Республики Алтай по состоянию на 01.01.2017г. имеются 16 производственных объектов, производящих убой животных.

Суммарная мощность указанных предприятий составляет:

- по убою - 2527 голов в сутки;

- по единовременному хранению - 5349 тонн.

Работа данных боен имеет сезонный характер работы, обусловленный преобладанием отгонного типа содержания скота.

В рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация» в течение 2016г. проводилась работа по введению дополнительных мощностей по убою скота:

- Введены в эксплуатацию 2 убойных пункта:

Государственная поддержка была оказана в виде субсидии на компенсацию части затрат на приобретение нового оборудования для убоя сельскохозяйственных животных и переработки мяса (господдержка в размере 80% от стоимости нового убойного оборудования).

- Планируется введение в 3 квартале 2017 года 2-х убойных пунктов:

Развитие переработки мяса также осуществлялось по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» мероприятие «Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов», но в рамках финансирования проектов не профинансировано  ни одного проекта по производству колбас.

С учетом ввода в эксплуатацию данных убойных пунктов проблема по забою скота в Республике Алтай будет снята.

В связи с тем, что проблема по первичной переработки мяса решена, необходимо реализовать следующий этап по организации производства глубокой переработки и продвижению продукции собственного производства Республики Алтай.

Производство основных видов продукции животноводства

в хозяйствах всех категорий

|  | ноябрь 2016 г. | в % к |  | январь-ноябрь 2016 г. | январь-ноябрь 2016 г. в % к январю-ноябрю 2015 г. | справочно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ноябрю 2015 г. | октябрю 2016 г. |  |  | ноябрь 2015 г. в % к |  | январь-ноябрь 2015 г. в % к январю-ноябрю 2014 г. |
|  |  |  |  |  |  | ноябрю 2014 г. | октябрю 2015 г. |  |
| Скот и птица (в живом весе), тонн | 18037,8 | 102,0 | 178,7 | 43913,0 | 102,8 | 102,8 | 183,5 | 103,4 |
| Молоко, тонн | 5432,8 | 100,0 | 90,3 | 84366,6 | 98,8 | 96,1 | 90,2 | 98,0 |

- Объем реализации  (ОТГРУЗКИ)  основных  ВИДОВ  продукЦИИ                                                                                            сельского хозяйства  всеми сельхозпроизводителями

|  | ноябрь 2016 г. | в % к |  | январь-ноябрь 2016 г. | январь-ноябрь 2016 г. в % к январю-ноябрю 2015 г. | справочно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ноябрю 2015 г. | октябрю 2016 г. |  |  | ноябрь 2015 г. в % к |  | январь- ноябрь 2015 г. в % к январю- ноябрю 2014 г. |
|  |  |  |  |  |  | ноябрю 2014 г. | октябрю 2015 г. |  |
| Скот и птица (в живом весе), тонн | 8609,4 | 113,1 | 180,4 | 22885,1 | 110,6 | 103,3 | 194,5 | 99,9 |
| Молоко и молочные продукты, тонн | 1280,8 | 99,2 | 63,4 | 27653,1 | 97,1 | 104,7 | 62,6 | 101,8 |

Таким образом, рынок сырья для производства характеризуется стабильными темпами роста, что позволяет реализовывать проекты по дальнейшей переработке и реализации продукции глубокой переработки: колбасных изделий, полуфабрикатов, копченостей.

В соответствии с данными доклада к сессии от 27.02.201г. по Шебалинскому району:  Поголовье скота во всех категориях  хозяйств  на 1 января 2017 г. составило:

КРС – 36тыс. голов, в том числе коров 17тыс. голов.

Овец и коз 51 тыс. голов.

Лошадей 121 тыс. голов.

Маралов 7тыс. 400 голов.

В 2016 году сохранилась тенденция увеличения поголовья, всех видов скота, в том числе:

- крупного рогатого скота на 5 % , в том числе коров на 8%;

- овец и коз на 2 % ;

- лошадей на 3%;

- маралов на 6%.

Увеличение поголовья произошло в основном в крестьянских (фермерских) хозяйствах, за счет воспроизводства стада (получение приплода) а также приобретения поголовья скота, в связи с получением грантовой поддержки начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм.

В Шебалинском районе за 2016 год производство мяса скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий по сравнению с 2015 годом увеличилось на 5,0 % (281 тонна) и составило 6300 тонн.

Рынок в части цен на данную продукцию стабилен, снижение цен как фактора спроса на протяжении последних пяти лет не зафиксировано.

Данные Федеральной службы статистики (Центральная база данных)

| Индексы потребительских цен на товары и услуги, процент, Республика Алтай, Колбасные изделия и копчености, март |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| в % к предыдущему месяцу | 100,68 | 100,43 | 100,47 | 100,12 | 103,78 | 101,83 | 100,24 |

Таким образом, за последние 6 лет цены на продукцию категории колбасные изделия и копчености не снижалась ни в одном отчетном периоде.

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в % к предыдущему месяцу | 99,96 | 100,5 | 101,08 | 100,74 | 100 | 107,09 | 99,81 |

Цена на консервы также стабильны небольшое снижение в 2016г. к уровню 2015г., но в 2015г. был существенный рост на 108%.

5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

5.1. Рынок сырья и материалов.

Основным сырьем для производства продукции является мясо: при существующей поддержке организации убойных пунктов и поддержке выращивания скота проблем с сырьем для производства нет.

На территории Республики Алтай по состоянию на 01.01.2017г. имеются 16 производственных объектов, производящих убой животных.

Суммарная мощность указанных предприятий составляет:

- по убою - 2527 голов в сутки;

- по единовременному хранению - 5349 тонн.

1. Удаленность производителей мяса от поставщиков сырья, а также требования к условиям транспортировки закупаемого товара (наличие холодильных установок), обеспечивающие сохранение его потребительских свойств.

2. Величина транспортных расходов.

3. Близость сырьевой базы. Поставщикам мяса приходится обеспечивать затраты на транспортировку скота либо существенно снижать цену при сдаче мяса при закупе.

4. Реализация основного объема сырья имеет ярко выраженный сезонный характер.

Указанные факторы свидетельствуют, что проект СППК «Аяс-1» является привлекательным, так как находится в Шебалинском  районе, а это означает близость к сырьевой базе, к рынками сбыта, обеспечивая необходимую рентабельность членам СППК и т.д.

СППК «Аяс-1» в основном будет пользоваться собственной сырьевой базой и сырьем убойного пункта на территории Шебалинского района. Члены СППК «Аяс-1» имеют в собственности 164 голов КРС, 32 головы птицы, 73 голов овец, 129 голов лошадей. 98 голов КРС и 87 голов лошадей позволяют обеспечить цех собственным сырьем на 80%. Остальные 20% будут приобретаться в хозяйствах населения и КФХ.

В целом рынок сырья характеризуется как конкурентный со стандартизированной продукции. Проектная мощность мясного цена СППК «Аяс-1», такова, что годовой объем  приобретаемого сырья по проекту составляет при минимальной мощности в 2018г. порядка 13 тонн, за 2016г. произведено мяса на убой в Шебалинском районе 281 тонна-доля необходимого сырья 5%, т.е. сырьевой базы достаточно для организации производства.   Максимальной мощности в 2022г. необходимо 149 тонн сырья в год.

  - 5.2. Конкуренция на рынке сбыта

Здесь действуют множество продавцов и покупателей. Рынок является монополистически конкурентным в связи с тем, что помимо ценовой конкуренции, благодаря брендированию продукци), ярко выражена и неценовая конкуренция.

На прилавках магазинов Республики Алтай в основном представлена продукция следующих производителей:

- ООО Альтаир, Алтайский край,

- АО Кузбасский пищекомбинат,

- ООО «Пятачок»,

- ООО Сибирская продовольственная компания.

В основном представлена продукция из Алтайского края, Новосибирской области и Кемеровской области.

- На территории Республики Алтай локализованные производства по производству колбасы, тушенки на 01.01.2017г. колбасные изделия  – 48,6 тонн, что ниже уровня 2015г. на 14,6 %;

- полуфабрикаты мясные – 120,8 тонн, что ниже уровня 2015г. на 12%.

Таким образом, объемы производства колбасных изделий и полуфабрикатов мясных на территории Республики Алтай снижается. Одним из путей  роста доходов фермеров является переработка сырья самими хозяйствами. Это также должно привести к снижению цены на готовую продукцию, в связи с сокращением числа посредников между покупателями и крестьянскими хозяйствами и сохраняя рентабельность производителям, а не концентрируя ее в цепочке поставщиков и торговых сетей.

Анализ себестоимости производства продукции свидетельствует, что более 30% от стоимости продукции и соответственно доходов концентрируется в торговых сетях и цепочке посредников. С учетом концентрации сетей на максимизации прибыли представлять продукцию местных производителей крупные торговые сети не считают эффективной: в торговой сети Мария РА продукция местных производителей перерабатывающих мясную продукцию не представлена.

5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта

Сбыт продукции запланирован через сеть продуктовых магазинов ИП в сети два продуктовых магазина, два продажа промышленных товаров и мебели «Аяс». Магазин Аяс3 расположен на М-52, что существенно увеличивает емкость рынка сбыта, что подтверждается ростом объемов реализации мясной продукции во 2-3 квартале года-в активный туристический сезон.

Объемы реальной реализации по видам продукции использованы для расчета экономической эффективности проекта с приростом объемов от 10% в год в 2018г. до 30%к 2022г. Таким образом, произведенная продукция за счет собственной торговой сети будет гарантирована реализация в объеме предусмотренной бизнес планом.

С учетом торговой точки, расположенной на М-52 спрос на продукцию будет обеспечиваться за счет прироста туристического потока.

Фактические данные, предоставленные по объемам реализации продукции в торговой сети свидетельствуют о приросте реализации в активный туристический сезон -3 квартал года и 4 квартал года.

Данные по продажам продукции в объемных показателях за 2016 г. (предоставлены ИП Идубалин И.В.)

|  | Колбаса, кг | Сосиски кг | мясные деликатесы кг | Пельмени кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал 2016 | 1287,41 | 238,988 | 645 | 889,074 |
| 2 квартал 2016 | 1566,12 | 299,043 | 612,2 | 1056,776 |
| 3 квартал 2016 | 2212,92 | 343,148 | 1134 | 1307,49 |
| 4 квартал 2016 | 1518,41 | 186,178 | 1257 | 1019,352 |
| Итого | 6584,86 | 1067,357 | 3648,2 | 4272,692 |

Всего продукции планируемой к производству мясным цехом реализуется в сети 16 тонн в год, ежегодный прирост объемов по оценке предпринимателя составляет до 20% ежегодно. При этом высокий интерес туристов вызывает продукция из мяса местных производителей не представленная в широком ассортименте на рынке.

5.4. Маркетинговая стратегия проекта

Анализ пятого раздела бизнес-плана дает основания для разработки собственного маркетингового плана, основными положениями которого являются:

- Исключение цепочки  посредников между производителем и потребителем.

- Существенное снижение транспортных затрат: производство расположено в непосредственной близости с торговой точкой и расположено в непосредственной близости М-52.

- Реагирование ни изменение потребительского спроса за счет локализации производства в непосредственной близости с торговой точкой.

- Использование дифференцированной ценовой политики. Так на продукцию которая будет позиционироваться как продукция для массового потребителя (большая часть выпускаемой продукции) будут применяться среднеотраслевые региональные цены, которые позволяют окупать издержки и получать среднюю прибыль. Продукция, которая будет позиционироваться как эксклюзивная и мало представленным на прилавках региона, а также будет продаваться по ценам покупательного спроса порогового значения.

- Использование рыночного сегмента, который можно характеризовать так - покупатели со средним уровнем дохода, ценящие натуральные продукты местных производителей и готовые переплачивать за экологичность 3-7% от средней цены.

- Активное продвижение местной продукции, изготовленной из качественного сырья среди туристов.

- Использование роста активности туристического потока для реализации продукции из качественного сырья.

- Снижение сезонности поставок сырья и перебоев по формированию запаса продукции за счет наличия собственной холодильной камеры с объемом 9 куб.м.

Перечень мероприятий маркетингового плана

| Наименование этапа | Ожидаемый эффект | Затраты на мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Заключение договоров на реализацию с представителями других торговых точек Шебалинского района и в сети объединенной брендом «Корзинка» | Использование максимального ресурса деловых связей руководителя для роста продаж | - |
| Продажа максимального объема в активный туристический сезон | Рост продаж в активный туристический сезон за счет расположения магазина в непосредственной близости М-52 | - |
| Анализа сбыта и изменение структуры производства | Получение информации об эффективности продаж | - |

6. Организационный план

6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий  кооператив. Членов кооператива 10 человек. Паевой фонд 305 тыс. руб.

Трудовые ресурсы и заработная плата.

В результате реализации проекта будет нанято 4 человек.

- Технолог – 1 чел. Заработная плата 13 тыс. руб. в месяц.

- Работники цеха - 2 чел. с 2020г.-3 человека, Заработная плата 11 тыс. руб. в месяц.

- Управляющий с функциями бухгалтера и коммерческого директора- 1 чел. Заработная плата 14 тыс. руб. в месяц.

6.2. Основные партнеры:

Основными партнерами предприятия при реализации проекта являются:

- по закупу, доставке и монтажу оборудования

– ООО «Профессиональное оборудование»:

-ООО «Торговый дизайн»,

-Индивидуальный предприниматель

-ОАО Алтайэнергосбыт

2. по инвестированию в реализацию проекта –

2. по закупу сырья и расходных материалов:

- собственное сырье крестьянского хозяйства 60%;

- население и другие крестьянские хозяйства 15%,

- убойный цех -25%

3. по сбыту продукции:

- бюджетные учреждения:

- торговая сеть семейного бизнеса

- розничная торговая сеть предприятий района и региона с использованием деловых контактов - туристические базы,

-использование деловых связей для реализации продукции в торговых точках, объединенных торговой маркой корзинка,

-туристический поток.

6.3. График реализации проекта

График реализации проекта и инвестиционных затрат

| Период (год, кв.) Этапы реализации проекта | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квартал |  |  |  | Квартал |  |  |  |
|  | i | ii | iii | iv | i | ii | iii | iv |
| Организация финансирования проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство производственного здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договора на поставку оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка и монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод проекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход на производственную мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4. Правовые вопросы осуществления проекта

По условиям договора все необходимые сертификаты соответствия ГОСТ, гигиенические сертификаты и техническую документацию поставщик передает вместе с оборудованием. Предприятию необходимо будет получить только разрешение Роспотребнадзора.

7. ФинансовЫЙ ПЛАН

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета

Финансово-экономическая оценка проекта проводилась при помощи электронных таблиц Exel.

При этом выполнялись следующие условия:

- расчет выполняется в постоянных ценах на момент подачи заявки без учета инфляции;

- расчеты выполнялись по принципу «с чистого листа», т.е. не принимаются во внимание активы, доходы и расходы, формируемые ранее созданными активами.

- расчет выполняется на пятилетний период до 2022 года включительно;

- расчеты производятся с квартальной периодичностью;

- остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и закрытие предприятия).

Расчеты экономической эффективности проекта выполняются с учетом Постановления Постановлением Правительства РФ от 22.11.1997. №1470 «Об утверждении порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств бюджета развития Российской Федерации и положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов».

7.2. Исходные данные

7.2.1. Налоговое окружение и пр.

| Наименование налогов | Ставка (или сумма) | Налогооблагаемая база | Период начисления | Льготы (основание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Страховые взносы в фонды социального страхования | 30,00% | Фонд заработной платы | ежемесячно |  |
| Налог на добавленную стоимость | - |  |  | НК, статья 346.1 |
| Налог на имущество | - |  |  | НК, статья 346.1 |
| Налог согласно УСН (упрощенной системы налогообложения) | 6% | Доходы, уменьшенные на величину расходов | ежеквартально | НК, гл. 26.1 |
| Акцизы на сырье и готовую продукцию (с расшифровкой номенклатуры) | 0% | Стоимость подакцизной продукции |  | ИП не реализует подакцизную продукцию |
| Таможенные пошлины на оборудование, сырье, материалы, комплектующие и готовую продукцию | - |  |  | ИП не закупает и не продает продукцию, облагаемую таможенными пошлинами |
| Местные налоги: |  |  |  |  |
| налог на землю | 0,30% | Кадастровая стоимость земельных участков сельхоз. Назначения | Год | НК, гл.31 |

7.2.2. Номенклатура и цены продукции

| Наименование продукции, использованной при расчетах | Единица измерения | Цена, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Колбаса Краковская | Кг | 0,425 |
| Колбаса Молочная | Кг | 0,336 |
| Сосиски Молочные | Кг | 0,303 |
| Мясные деликатесы | Кг | 0,378 |
| Пельмени | Кг | 0,180 |
| Тушенка | Ц | 30 |

7.2.3. План производства

|  | Ед. изм | 2017год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год всего | 2020 год всего | 2021 год всего | 2022 год всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Колбаса Краковская | Кг |  |  |  |  |  | 2064,4 |  |  | 1231,4 | 833,0 | 4609,4 | 5300,8 | 6090,9 | 7012,8 |
| Сосиски молочные | Кг |  |  |  |  |  | 550,4 |  |  | 378,4 | 172,0 | 1459,3 | 1678,2 | 1928,4 | 1417,6 |
| Колбаса молочная | Кг |  |  |  |  |  | 2064,4 |  |  | 1231,4 | 833 | 4609,4 | 5300,8 | 6090,9 | 7012,9 |
| Мясные деликатесы | Кг |  |  |  |  |  | 2608,4 |  |  | 1244,0 | 1364,4 | 5107,5 | 5873,6 | 6749,2 | 7770,7 |
| Пельмени | Кг |  |  |  |  |  | 2585,0 |  |  | 1457,0 | 1128,0 | 5981,7 | 6879,0 | 7904,5 | 9100,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 9872,6 |  |  | 5542,2 | 4330,4 | 21767,3 | 25032,4 | 27863,9 | 32314,8 |
| Тушенка | Ц |  |  |  |  |  | 107,8 |  |  | 46,2 | 61,6 | 154,0 | 177,1 | 203,5 | 234,3 |

Колебание объемов производства, в % от годового значения.

|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колбаса Краковская | 20,0 | 24,0 | 34,0 | 23,0 |
| Сосиски | 23,0 | 29,0 | 33,0 | 15,0 |
| Колбаса молочная | 20,0 | 24,0 | 34,0 | 23,0 |
| Мясные деликатесы | 18,0 | 17,0 | 31,0 | 34,0 |
| Пельмени | 20,0 | 25,0 | 31,0 | 24,0 |
| Тушенка | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |

7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

| Наименование сырья, материалов, электроэнергии, ГСМ | Единица измерения | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| ГСМ | кг | 65 |
| Вода | Куб.м. | 47,51 |
| Электроэнергия | кВт*ч | 6,56 |

7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат

Колбаса Краковская

| Краковская | Ко-во пропорционально 1 кг колбасы, кг. | цена руб. | Себестоимость 1 кг колбасы руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Говядина | 0,350 | 250 | 87,50 |
| Свинина | 0,500 | 230 | 115,00 |
| шпик | 0,150 | 90 | 13,50 |
| сканпро Т95 | 0,008 | 695 | 5,54 |
| Соль | 0,100 | 10 | 1,00 |
| гнитритная соль | 0,007 | 42 | 0,29 |
| крак ориг комби | 0,007 | 825 | 5,91 |
| чеснок | 0,002 | 400 | 0,96 |
| Добавка | 0,000 | 255 | 0,08 |
| Лакса про 250 | 0,032 | 345 | 11,01 |
| Бавария колор | 0,000 | 475 | 0,16 |
| Вода | 0,040 | 47,51 | 1,90 |
| потери |  | 30 | 30,00 |
| Оболочка |  |  | 12,00 |
| шпагат на вязку |  |  | 10,16 |
| ИТОГО |  |  | 295,00 |

Сосиски молочные

| Сосиска молочная | Ко-во пропорционально 1 кг колбасы, кг. | цена руб. | Себестоимость 1 кг колбасы руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Говядина | 0,176 | 250 | 44,00 |
| Свинина | 0,250 | 230 | 57,50 |
| шпик | 0,400 | 90 | 36,00 |
| филе птицы | 0,190 | 160 | 30,40 |
| молоко сухое | 0,020 | 102 | 2,00 |
| Яйцо | 0,015 | 70 | 1,05 |
| Соль | 0,010 | 10 | 0,10 |
| нитритная соль | 0,062 | 42 | 2,60 |
| приправы, добавки | 0,040 | 130 | 5,20 |
| Вода | 0,003 | 47,51 | 0,14 |
| потери |  |  | 10,00 |
| оболочка |  |  | 6,00 |
| ИТОГО |  |  | 195,00 |

Колбаса Молочная

| молочная | Ко-во пропорционально 1 кг колбасы, кг. | цена руб. | Себестоимость 1 кг колбасы руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Говядина | 0,26 | 250 | 65,00 |
| Свинина | 0,2 | 230 | 46,00 |
| шпик | 0,078 | 90 | 7,02 |
| филе птицы | 0,13 | 160 | 20,80 |
| молоко сухое | 0,02 | 102 | 2,04 |
| Яйцо | 0,013 | 70 | 0,91 |
| Соль | 0,009 | 10 | 0,09 |
| нитритная соль | 0,01 | 42 | 0,42 |
| Добавки | 0,02 | 270 | 5,40 |
| Вода | 0,003 | 47,51 | 0,14 |
| потери |  |  | 5,00 |
| оболочка |  |  | 4,20 |
| ИТОГО |  |  | 157,02 |

Мясные деликатесы

| мясные деликатесы (конина деликатесная) | Ко-во в колбасе | цена руб. | Себестоимость 1 кг руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| конина | 1,05 | 180 | 189,00 |
| рассол | 0,02 | 410 | 8,20 |
| Соль | 0,075 | 10 | 0,75 |
| нитритная соль | 0,001 | 36 | 0,04 |
| Вода | 0,0008 | 47,51 | 0,04 |
| потери |  |  | 15,00 |
| ИТОГО |  |  | 213,02 |

Пельмени

| Пельмени | Ко-во в 1 кг пельменей | цена руб. | Себестоимость 1 кг руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Мясо говядина | 0,187 | 250 | 46,75 |
| Мясо Свинина | 0,140 | 230 | 32,20 |
| Шпик | 0,041 | 90 | 3,69 |
| лук | 0,090 | 25 | 2,25 |
| сливки | 0,025 | 70 | 1,75 |
| соль | 0,010 | 10 | 0,10 |
| перец | 0,001 | 270 | 0,27 |
| добавки | 0,020 | 180 | 3,60 |
| вода | 0,001 | 47,51 | 0,05 |
| тесто | 0,500 | 18,69 | 9,35 |
| ИТОГО |  |  | 100,00 |

Себестоимость Тушенка

| Наименование материалов, полуфабрикатов и ГИЗов | Единица измерения | Кол-во,ц | Цена, тыс.руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо в живом весе | ц | 1,55 | 9,5 | 14,8 |
| Приправы для рассола, добавки, вода |  |  |  | 2,9 |
| ИТОГО |  |  |  | 17,78 |

Расход электроэнергии определяется не прямым методом. Общий объем потраченной электроэнергии распределяется на отдельные виды продукции в процентном соотношении от объемов реализации.

Общая себестоимость производства представлены в разделе 7.3.

7.2.6. Численность персонала и заработная плата

| Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Единица измерения |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| Численность работающих по проекту, всего | человек |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3. Сотрудники аппарата управления | человек |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4. Сотрудники, занятые сбытом продукции | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 343 |  |  | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 |  |  | 86 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 |  | 66 |  | 66 |  | 66 |  | 66 |  | 264 |  |  | 66 |  |  | 66 |  |  | 66 |  |  | 66 |  |  |  |
| отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 79 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
| продолжение таблицы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Единица измерения | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 203 |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 156 |  |  | 39 |  |  | 39 |  |  | 39 |  |  | 39 |  |  |  |  |
| отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 47 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего | тыс. руб. | 109 |  |  |  |  |  | 55 |  | 55 |  | 218 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 218 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 84 |  |  |  |  |  | 42 |  | 42 |  | 168 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 168 |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  |
| отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 25 |  |  |  |  |  | 13 |  | 13 |  | 50 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 50 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Расходы на оплату труда, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | тыс. руб. | 109 |  |  |  |  |  | 55 |  | 55 |  | 764 |  | 191 |  | 191 |  | 191 |  | 191 |  | 764 |  |  | 191 |  |  | 191 |  |  | 191 |  |  | 191 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 84 |  |  |  |  |  | 42 |  | 42 |  | 588 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 588 |  |  | 147 |  |  | 147 |  |  | 147 |  |  | 147 |  |  |  |  |
| отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 25 |  |  |  |  |  | 13 |  | 13 |  | 176 |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 176 |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 7.2.6

| Показатели |  | Единица измерения |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| Численность работающих по проекту, всего |  | человек |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции |  | человек |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции |  | человек |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3. Сотрудники аппарата управления |  | человек |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 4. Сотрудники, занятые сбытом продукции |  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего |  | тыс. руб. |  |  | 515 | 129 |  | 129 |  | 129 |  | 129 |  | 515 |  | 129 |  | 129 |  | 129 |  | 129 |  | 515 |  | 129 |  | 129 |  | 129 |  | 129 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата |  | тыс. руб. |  |  | 396 | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 396 |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 396 |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  |  |  |
| отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. |  |  | 119 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 119 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 119 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| Окончание таблицы 7.2.6 продолжение таблицы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  | Единица измерения | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по кварталам |  |  | всего |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  | 6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего |  | тыс. руб. | 51 |  |  | 203 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 203 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 203 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заработная плата |  | тыс. руб. | 39 |  |  | 156 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 156 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 156 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |
|  | отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. | 12 |  |  | 47 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 47 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 47 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего |  | тыс. руб. | 55 |  |  | 218 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 218 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 218 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заработная плата |  | тыс. руб. | 42 |  |  | 168 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 168 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 168 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |
|  | отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. | 13 |  |  | 50 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 50 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 50 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |
|  | 8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Расходы на оплату труда, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | тыс. руб. | 191 |  |  | 936 |  | 234 |  | 234 |  | 234 |  | 234 |  | 936 |  | 234 |  | 234 |  | 234 |  | 234 |  | 936 |  | 234 |  | 234 |  | 234 |  | 234 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заработная плата |  | тыс. руб. | 147 |  |  | 720 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 720 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 720 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |
|  | отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. | 44 |  |  | 216 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 216 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 216 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |

Таблица - Штатное расписание и заработная плата персонала

| Должность | Вид занятости (сезонная /постоянная) |  | Должностные обязанности (кратко) | Кол-во штатных единиц | Должностной оклад, руб. | Районный коэффициент |  | Среднемесячный фонд оплаты труда, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ставка, % | Сумма, руб. |  |
| Существующие рабочие места |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель | постоянная | Общее руководство, прогнозирование показателей, организация производства и реализации |  | 1 | 10000 | 40 | 4000 | 14000 |
| Вновь создаваемые рабочие места |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технолог | постоянная | Контроль и обеспечение технологии производства, требований и норм производства |  | 1 | 9286 | 40 | 3714 | 13000 |
| Работники цеха | постоянная | Выполнение производственных операций, уборка помещений |  | 3 | 7857 | 40 | 3143 | 11000,0 |
| ИТОГО: | × | × |  |  | × | × | × | 46000,0 |

7.2.7. Накладные расходы

Накладные расходы включают:

- общехозяйственные расходы;

- административные расходы;

- сбытовые расходы,

т.е. все расходы, не связанные непосредственно с производством продукции и не включающие заработную плату. Планирование накладных расходов выполнено по нормативному методу в процентах от определенной базы. Расчет накладных расходов приведен в таблице ниже.

| Наименование статей накладных расходов | Норма отчислений в % | База исчисления | то же в тыс. руб. | Сумма год. (тыс. руб.) | Сумма в месяц(тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общехозяйственные |  |  |  | 127,2 | 10,6 |
| затраты на содержание и ремонт зданий и сооружений производственного назначения | 1,50% | Среднегодовая стоимость зданий и сооружений | 4002 | 60,0 | 5,0 |
| текущий ремонт оборудования и транспортных средств | 1% | Среднегодовая стоимость оборудования и транспортных средств | 5 539 | 55,4 | 4,6 |
| затраты на охрану труда | 1% | ФОТ | 588 | 5,9 | 0,5 |
| затраты на текущую подготовку и переподготовку кадров | 1% | ФОТ | 588 | 5,9 | 0,5 |
|  |  |  | 11577 | 0,0 | 0,0 |
| Административные |  |  |  | 47,7 | 4,0 |
| страхование собственности | 0,50% | Среднегодовая стоимость имущества | 9 541 | 47,7 | 4,0 |
| Сбытовые (расходы на ГСМ) |  |  |  | 57,9 | 4,8 |
| транспортные расходы | 1% | Объем производства | 11577 | 57,9 | 4,8 |
| ИТОГО накладные расходы |  |  |  | 232,8 | 19,4 |

С учетом специфики реализации проекта общехозяйственные и общепроизводственные расходы имеют особенности в планировании:

-локализация производства в непосредственной близости к точке реализации и точке закупа сырья транспортные расходы и расходы на сбытовую деятельность имеют незначительный уровень не более 1% от объема производства,

-с учетом приобретения нового оборудования, монтажа и отладки оборудования поставщиком и наличия гарантийного обслуживания оборудования затраты на ремонт в период производственной фазы, кроме того, строительство здания цеха с учетом высоких качественных характеристик по энергоэффективному освещению и теплоснабжению затраты на содержание и ремонт составят не более 1,5% от стоимости основных средств.

7.2.8. Капитальные затраты и амортизация.

Капитальные затраты

| №№ п/п | Наименование оборудования и основных средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | Стоимость в руб. |
|  | Здание и сооружение ( в т.ч. строительно-монтажные работы) |  |  |
| 1 | Здание мясного цеха | 136 кв.м. | 4 462 110,0 |
|  | Итого здания и сооружения |  | 4 462 110,0 |
|  | Оборудование |  |  |
| 3 | Оборудование мясного цеха согласно спецификации |  | 4 722 267,7 |
| 4 | Оборудование электроснабжения мясного цеха |  | 817 180,0 |
|  | Итого оборудования |  | 5 539 447,7 |
|  | Итого нематериальных активов |  | 0 |
| ИТОГО |  |  | 10 001 557,7 |
| НДС |  |  | 0 |
| ВСЕГО |  |  | 10 001 557,7 |

| Таблица 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Календарный план мероприятий |  |  |  |
| Мероприятие (содержание работ) по реализации основных этапов бизнес-плана | Срок исполнения (число, месяц, год) | Сметная стоимость, тыс. руб. | Ожидаемые результаты |
| Организация финансирования |  |  |  |
| Привлечение собственного финансирования (с указанием источника (собственные средства членов хозяйства, средства от текущей деятельности кооператива) | 2 квартал 2017 г. – 2 квартал 2018 г. | 1000,0 | строительство производственного помещения, приобретение оборудования, ввод в эксплуатацию мясного цеха |
| Привлечение заемного финансирования (в разрезе каждого заемного инструмента) | 2 квартал 2017 г. – 2 квартал 2018 г. | 3000,0 | Займ по договору с ИП Идубалин И.В. |
| Исполнение долговых обязательств (в разрезе каждого запланированного обязательства) |  | 0 |  |
| Средства гранта для сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы | 2 квартал 2017 г. – 2 квартал 2018 г. | 6 856,799 | строительство производственного помещения, приобретение оборудования, ввод в эксплуатацию мясоперабатывающего цеха |
| Капитальные вложения |  |  |  |
| Разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации производственных объектов | 2 квартал 2017 | Выполнено | Выполнено, получено разрешение на строительство, разработан проект, рассчитана смета |
| Строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов | 3 кв. 2017-2 кв. 2018 | 4462,110 | строительство производственного помещения, обеспечение электроснабжением и водоснабжением |
| Приобретение и монтаж нового оборудования и техники для производственных объектов, согласно Перечню, утвержденному приказом Минсельхоза России от 14.07.2015 г. № 300 | 2 кв. 2018 г. | 5539,447 | приобретение оборудования, ввод в эксплуатацию молокоперерабатывающего цеха |
| Ввод мощностей в эксплуатацию |  |  |  |
| В разрезе объектов капитальных вложений и основных этапов подготовки к вводу в эксплуатацию | 2 квартал 2018 года | × |  |
| Ввод в эксплуатацию мясоперерабатывающего цеха | 3 квартал 2018 года |  |  |
| Выход на полную производственную мощность |  |  |  |
|  | 3 квартал 2018 года | × |  |
| Создание новых постоянных рабочих мест |  |  |  |
| В разрезе каждого создаваемого рабочего места (должность, уровень оплаты труда) |  | × |  |
| Технолог | 1 | 13 тыс. руб. в мес. |  |
| Работники цеха | 3 | 11 тыс. руб. в мес. |  |
| Сроки освоения гранта |  |  |  |
| Срок полного освоения средств гранта | 2 квартал 2018 года |  |  |

| Таблица - Обоснование капитальных вложений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта капитальных вложений | Способ капитальных вложений (приобретение/новое строительство/реконструкция/модернизация) | Стоимость капитальных вложений, руб. | Обоснование стоимости капитальных вложений |
| Производственные объекты | Строительство | 4 462,110 | проект, сметная документация, план расходов, прилагаются к бизнес-плану |
| Технологическое оборудование | Приобретение | 5 539,447 | коммерческое предложение ООО «Профессиональное оборудование», ООО «Торговый дизайн», ИП Белозерцев С.С., ОАО Алтайэнергосбыт филиал Горно-Алтайский |
| Итого |  | 10 001,558 |  |

| Таблица - Смета расходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи расходов | Стоимость единицы, руб. | Количество единиц | Сумма, всего, руб. | Источники финансирования расходов |  |
|  |  |  |  | средства гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, руб. | собственные (заемные) средства, руб. |
| 1. Здание и сооружение ( в т.ч. строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство производственного здания | 4 462 110 | 1 | 4 462 110 | 2 677 266,0 | 1 784 844,0 |
| 1.2 Оборудование для электроснабжения площадки | 817 180 |  | 817 180 | 490 308,0 | 326872 |
| 2. Оборудование для мясоперерабатывающего цеха | 4 722 267,7 |  | 4 722 267,7 | 2 833 361,0 | 1 888 907 |
| ИТОГО |  |  | 10 001 557,7 | 6 000 935 | 4 000 623 |

Таблица 7.2.8 Амортизация

| Показатели | Годовая норма амортизации | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего, тыс.руб. |  | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 |
| в том числе: а) по бизнес-плану, всего |  | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 |
| Оборудование, здания и сооружения, тыс.руб. | 10% | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 |
| автомобиль | 13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) начисляемая амортизация по |  | 554 | 138 | 138 | 138 | 138 | 554 | 138 | 138 | 138 | 138 | 554 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| в1) накопленная амортизация по |  | 692 | 277 | 415 | 554 | 692 | 1246 | 831 | 969 | 1108 | 1246 | 1800 | 1385 | 1523 | 1662 | 1800 |
| г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту |  | 4847 | 5262 | 5124 | 4986 | 4847 | 4293 | 4709 | 4570 | 4432 | 4293 | 3739 | 4155 | 4016 | 3878 | 3739 |

| Показатели | Годовая норма амортизации | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего, тыс.руб. |  | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 |
| Оборудование здания и сооружения, тыс.руб. | 10% | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 | 5539 |
| автомобиль | 13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) начисляемая амортизация |  | 554 | 138 | 138 | 138 | 138 | 554 | 138 | 138 | 138 | 138 | 554 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| в1) накопленная амортизация |  | 1800 | 1385 | 1523 | 1662 | 1800 | 2354 | 1939 | 2077 | 2216 | 2354 | 2908 | 2493 | 2631 | 2770 | 2908 |
| г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов |  | 3739 | 4155 | 4016 | 3878 | 3739 | 3185 | 3601 | 3462 | 3324 | 3185 | 2631 | 3047 | 2908 | 2770 | 2631 |

7.3. Общие затраты на производство и сбыт продукции

| Показатели | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прямые расходы на производство продукции |  |  |  |  |  | 4323 | 86 | 86 | 2066 | 2085 | 7509 | 1203 | 1637 | 2356 | 2312 |
| Расход электроэнергии |  |  |  |  |  | 136,4808 |  |  | 81,4096 | 55,0712 | 239,44 | 45,4936 | 57,4656 | 81,4096 | 55,0712 |
| Расходы на производство в соответствии с калькуляцией |  |  |  |  |  | 3778,943 |  |  | 1866,844 | 1912,1 | 6810,136 | 1054,16 | 1469,14 | 2151,955 | 2134,88 |
| Расход тару и упаковку |  |  |  |  |  | 64,23 |  |  | 31,70 | 32,53 | 115,77 | 17,93 | 24,91 | 36,57 | 36,36 |
| Расходы на заработную плату основных работников |  |  |  |  |  | 264 | 66 | 66 | 66 | 66 | 264 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  | 79 | 20 | 20 | 20 | 20 | 79 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. Постоянные затраты, всего | 167 |  |  | 55 | 113 | 654 | 163 | 163 | 163 | 163 | 654 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общепроизводственные расходы | 32 |  |  |  | 32 | 127 | 32 | 32 | 32 | 32 | 127 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Административные расходы | 12 |  |  |  | 12 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Сбытовые расходы | 14 |  |  |  | 14 | 58 | 14 | 14 | 14 | 14 | 58 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Расходы на оплаты труда рабочих, служащих и ИТР не занятых в основном производстве, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на оплату труда |  |  |  |  |  | 156 | 39 | 39 | 39 | 39 | 156 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  | 47 | 12 | 12 | 12 | 12 | 47 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Расходы на оплату труда АУП, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на оплату труда | 84 |  |  | 42 | 42 | 168 | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| отчисления на социальные нужды | 25 |  |  | 13 | 13 | 50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 50 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего | 167 |  |  | 55 | 113 | 4977 | 249 | 249 | 2229 | 2249 | 8163 | 1367 | 1801 | 2519 | 2476 |
| 4. НДС, акцизы, уплаченные на материалы, топливо, энергию и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Итого затраты с НДС | 167 |  |  | 55 | 113 | 4977 | 249 | 249 | 2229 | 2249 | 8163 | 1367 | 1801 | 2519 | 2476 |

Окончание таблицы 7.3

| Показатели | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прямые расходы на производство продукции | 8719 | 1407 | 1904 | 2727 | 2681 | 9906 | 1591 | 2160 | 3102 | 3053 | 11133 | 1805 | 2399 | 3472 | 3456 |
| Расход электроэнергии | 239,44 | 45,4936 | 57,4656 | 81,4096 | 55,0712 | 239,44 | 45,4936 | 57,4656 | 81,4096 | 55,0712 | 239,44 | 45,4936 | 57,4656 | 81,4096 | 55,0712 |
| Расходы на производство в соответствии с калькуляцией | 7831,656 | 1212,28 | 1689,52 | 2474,75 | 2455,11 | 8999,108 | 1393 | 1941,37 | 2843,655 | 2821,09 | 10204,63 | 1603,83 | 2176,25 | 3206,971 | 3217,57 |
| Расход тару и упаковку | 133,14 | 20,62 | 28,65 | 42,05 | 41,81 | 152,99 | 23,69 | 32,92 | 48,32 | 48,05 | 173,71 | 27,28 | 36,99 | 54,59 | 54,84 |
| Расходы на заработную плату основных работников | 396 | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Отчисления на социальные нужды | 119 | 30 | 30 | 30 | 30 | 119 | 30 | 30 | 30 | 30 | 119 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. Постоянные затраты, всего | 654 | 163 | 163 | 163 | 163 | 654 | 163 | 163 | 163 | 163 | 654 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общепроизводственные расходы | 127 | 32 | 32 | 32 | 32 | 127 | 32 | 32 | 32 | 32 | 127 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Административные расходы | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Сбытовые расходы | 58 | 14 | 14 | 14 | 14 | 58 | 14 | 14 | 14 | 14 | 58 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Расходы на оплаты труда рабочих, служащих и ИТР не занятых в основном производстве, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на оплату труда | 156 | 39 | 39 | 39 | 39 | 156 | 39 | 39 | 39 | 39 | 156 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| отчисления на социальные нужды | 47 | 12 | 12 | 12 | 12 | 47 | 12 | 12 | 12 | 12 | 47 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Расходы на оплату труда АУП, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на оплату труда | 168 | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| отчисления на социальные нужды | 50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 50 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего | 9373 | 1571 | 2068 | 2890 | 2844 | 10560 | 1754 | 2324 | 3266 | 3216 | 11787 | 1969 | 2563 | 3635 | 3620 |
| 4. НДС, акцизы, уплаченные на материалы, топливо, энергию и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Итого затраты с НДС | 9373 | 1571 | 2068 | 2890 | 2844 | 10560 | 1754 | 2324 | 3266 | 3216 | 11787 | 1969 | 2563 | 3635 | 3620 |

7.4 План по доходам

| Программа производства и реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |
|  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Колбаса п/к Краковская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | кг |  |  |  |  |  | 2064,3 |  |  | 1231,4 | 833,0 | 4609,4 | 875,8 | 1106,2 | 1567,2 | 1060,2 |
| в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 877 |  |  | 523 | 354 | 1959 | 372 | 470 | 666 | 451 |
| Цена реализации за единицу продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке (без НДС) | тыс. руб. |  | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |  | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| Выручка от реализации продукции (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 877 |  |  | 523 | 354 | 1959 | 372 | 470 | 666 | 451 |
| 1.2. Сосиски молочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | кг |  |  |  |  |  | 550,4 |  |  | 378,4 | 172,0 | 1459,3 | 335,6 | 423,2 | 481,6 | 218,9 |
| в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 167 |  |  | 115 | 52 | 442 | 102 | 128 | 146 | 66 |
| Цена реализации за единицу продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке (без НДС) | тыс.руб. |  | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |  | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |  | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| Выручка от реализации продукции (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 167 |  |  | 115 | 52 | 442 | 102 | 128 | 146 | 66 |
| 1.3. Молочная Останкинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: | кг |  |  |  |  |  | 2064,4 |  |  | 1231,4 | 833,0 | 4609,4 | 875,8 | 1106,3 | 1567,2 | 1060,2 |
| на внутреннем рынке (без НДС) | тыс.руб. |  | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |  | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |  | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| Выручка от реализации продукции (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 694 |  |  | 414 | 280 | 1549 | 294 | 372 | 527 | 356 |

Продолжение таблицы 7.4

| Показатели | Единица измерения | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Колбаса п/к Краковская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | кг | 5300,8 | 1007,1 | 1272,2 | 1802,3 | 1219,2 | 6090,9 | 1157,3 | 1461,8 | 2070,9 | 1400,9 | 7012,8 | 1332,4 | 1683,1 | 2384,4 | 1612,9 |
| в стоимостном выражении | тыс. руб. | 2253 | 428 | 541 | 766 | 518 | 2589 | 492 | 621 | 880 | 595 | 3207 | 793 | 715 | 1013 | 686 |
| Цена реализации за единицу продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке (без НДС) | тыс. руб. |  | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |  | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |  | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| Выручка от реализации продукции (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке | тыс. руб. | 2253 | 428 | 541 | 766 | 518 | 2589 | 492 | 621 | 880 | 595 | 2980 | 566 | 715 | 1013 | 686 |
| 1.2. Сосиски молочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | кг | 1678,2 | 386,0 | 486,7 | 553,8 | 251,7 | 1928,4 | 443,5 | 559,2 | 636,4 | 289,3 | 1417,6 | 510,7 | 341,6 | 388,7 | 176,7 |
| в стоимостном выражении | тыс. руб. | 508 | 117 | 147 | 168 | 76 | 584 | 134 | 169 | 193 | 88 | 430 | 155 | 103 | 118 | 54 |
| Цена реализации за единицу продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке (без НДС) | тыс.руб. |  | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |  | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |  | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| Выручка от реализации продукции (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке | тыс. руб. | 508 | 117 | 147 | 168 | 76 | 584 | 134 | 169 | 193 | 88 | 430 | 155 | 103 | 118 | 54 |
| 1.3. Молочная Останкинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: | кг | 5300,8 | 1007,2 | 1272,2 | 1802,3 | 1219,2 | 6091,0 | 1157,3 | 1461,8 | 2070,9 | 1400,9 | 7012,9 | 1332,4 | 1683,1 | 2384,4 | 1613,0 |
| на внутреннем рынке (без НДС) | тыс.руб. |  | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |  | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |  | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| Выручка от реализации продукции (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке | тыс. руб. | 1781 | 338 | 427 | 606 | 410 | 2047 | 389 | 491 | 696 | 471 | 2356 | 448 | 566 | 801 | 542 |

Продолжение таблицы 7.4

| Показатели | Единица измерения | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4. Мясные деликатесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: | кг |  |  |  |  |  | 2608,5 |  |  | 1244,0 | 1364,4 | 5107,5 | 919,3 | 868,3 | 1583,3 | 1736,5 |
| Объем реализации в натуральном выражении, всего |  |  |  |  |  |  | 2608,5 |  |  | 1244,0 | 1364,4 | 5107,5 | 919,3 | 868,3 | 1583,3 | 1736,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке | кг |  |  |  |  |  | 2608,5 |  |  | 1244,0 | 1364,4 | 5107,5 | 919,3 | 868,3 | 1583,3 | 1736,5 |
| Цена реализации за единицу продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке (без НДС) | тыс.руб. |  | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |  | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |  | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 986 |  |  | 470 | 516 | 1931 | 348 | 328 | 598 | 656 |
| 1.5. ПЕЛЬМЕНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: | кг |  |  |  |  |  | 2585,0 |  |  | 1457,0 | 1128,0 | 5981,8 | 1196,4 | 1495,4 | 1854,3 | 1435,6 |
| Объем реализации в натуральном выражении, всего |  |  |  |  |  |  | 2585,0 |  |  | 1457,0 | 1128,0 | 5981,8 | 1196,4 | 1495,4 | 1854,3 | 1435,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке | кг |  |  |  |  |  | 2585,0 |  |  | 1457,0 | 1128,0 | 5981,8 | 1196,4 | 1495,4 | 1854,3 | 1435,6 |
| Цена реализации за единицу продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке (без НДС) | тыс.руб. |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| на внешнем рынке | USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка от реализации продукции (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 465 |  |  | 262 | 203 | 1077 | 215 | 269 | 334 | 258 |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 465 |  |  | 262 | 203 | 1077 | 215 | 269 | 334 | 258 |

Продолжение таблицы 7.4

| Показатели | Единица измерения | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4. Мясные деликатесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: | кг | 5873,6 | 1057,2 | 998,5 | 1820,8 | 1997,0 | 6749,2 | 1214,9 | 1147,4 | 2092,2 | 2294,7 | 7770,7 | 1398,7 | 1321,0 | 2408,9 | 2642,0 |
| Объем реализации в натуральном выражении, всего |  | 5873,6 | 1057,2 | 998,5 | 1820,8 | 1997,0 | 6749,2 | 1214,9 | 1147,4 | 2092,2 | 2294,7 | 7770,7 | 1398,7 | 1321,0 | 2408,9 | 2642,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке | кг | 5873,6 | 1057,2 | 998,5 | 1820,8 | 1997,0 | 6749,2 | 1214,9 | 1147,4 | 2092,2 | 2294,7 | 7770,7 | 1398,7 | 1321,0 | 2408,9 | 2642,0 |
| Цена реализации за единицу продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке (без НДС) | тыс.руб. |  | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |  | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |  | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | тыс. руб. | 2220 | 400 | 377 | 688 | 755 | 2551 | 459 | 434 | 791 | 867 | 2937 | 529 | 499 | 911 | 999 |
| 1.5. ПЕЛЬМЕНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: | кг | 6879,0 | 1375,8 | 1719,8 | 2132,5 | 1651,0 | 7904,5 | 1580,9 | 1976,1 | 2450,4 | 1897,1 | 9100,8 | 1820,2 | 2275,2 | 2821,3 | 2184,2 |
| Объем реализации в натуральном выражении, всего |  | 6879,0 | 1375,8 | 1719,8 | 2132,5 | 1651,0 | 7904,5 | 1580,9 | 1976,1 | 2450,4 | 1897,1 | 9100,8 | 1820,2 | 2275,2 | 2821,3 | 2184,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке | кг | 6879,0 | 1375,8 | 1719,8 | 2132,5 | 1651,0 | 7904,5 | 1580,9 | 1976,1 | 2450,4 | 1897,1 | 9100,8 | 1820,2 | 2275,2 | 2821,3 | 2184,2 |
| Цена реализации за единицу продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке (без НДС) | тыс.руб. |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| на внешнем рынке | USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка от реализации продукции (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке | тыс. руб. | 1238 | 248 | 310 | 384 | 297 | 1423 | 285 | 356 | 441 | 341 | 1638 | 328 | 410 | 508 | 393 |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | тыс. руб. | 1238 | 248 | 310 | 384 | 297 | 1423 | 285 | 356 | 441 | 341 | 1638 | 328 | 410 | 508 | 393 |

Окончание таблицы 7.4

| Показатели |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Тушенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении |  |  |  | ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,2 |  |  |  |  | 61,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,0 |  | 15,4 |  |  |  |  |  | 30,8 |  |  |  |  | 46,2 |  |  |  |  | 61,6 |  |  |  |  |  |  |
| в стоимостном выражении |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1386 |  |  |  |  | 1848 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4620 |  | 462 |  |  |  |  |  | 924 |  |  |  |  | 1386 |  |  |  |  | 1848 |  |  |  |  |  |  |
| Цена реализации за единицу продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке (без НДС) |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Общая выручка от реализации (в рублях) |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1386 |  |  |  |  | 1848 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4620 |  | 462 |  |  |  |  |  | 924 |  |  |  |  | 1386 |  |  |  |  | 1848 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Единица измерения |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.6. Тушенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении |  | ц |  |  |  |  | 177,1 |  |  | 17,7 |  |  |  |  |  | 35,4 |  |  |  | 53,1 |  |  |  |  | 70,8 |  |  | 203,5 |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  |  |  | 40,7 |  |  |  | 61,1 |  |  |  |  |  | 81,4 |  |  | 234,3 |  |  |  |  |  | 23,4 |  |  |  |  |  | 46,9 |  |  |  |  | 70,3 |  |  |  |  | 93,7 |  |  |  |  |  |
| в стоимостном выражении |  | тыс. руб. |  |  |  |  | 5313 |  |  | 531 |  |  |  |  |  | 1063 |  |  |  | 1594 |  |  |  |  | 2125 |  |  | 6105 |  |  |  | 611 |  |  |  |  |  |  | 1221 |  |  |  | 1832 |  |  |  |  |  | 2442 |  |  | 7029 |  |  |  |  |  | 703 |  |  |  |  |  | 1406 |  |  |  |  | 2109 |  |  |  |  | 2812 |  |  |  |  |  |
| Цена реализации за единицу продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на внутреннем рынке (без НДС) |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Общая выручка от реализации (в рублях) |  | тыс. руб. |  |  |  |  | 5313 |  |  | 531 |  |  |  |  |  | 1063 |  |  |  | 1594 |  |  |  |  | 2125 |  |  | 6105 |  |  |  | 611 |  |  |  |  |  |  | 1221 |  |  |  | 1832 |  |  |  |  |  | 2442 |  |  | 7029 |  |  |  |  |  | 703 |  |  |  |  |  | 1406 |  |  |  |  | 2109 |  |  |  |  | 2812 |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Единица измерения |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 2. Общая выручка от реализации продукции, итого |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 170 |  |  |  |  | 3 253 |  |  |  |  |  | 11 577 |  |  |  |  |  |  | 1 793 |  |  |  |  | 2 491 |  |  |  |  | 3 657 |  |  |  |  | 3 636 |  |  |  |  |
| Показатели |  | Единица измерения |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 2. Общая выручка от реализации продукции, итого |  |  | тыс. руб. |  | 13 314 |  |  |  |  |  | 2 062 |  |  |  | 2 865 |  |  |  |  |  |  | 4 205 |  |  |  | 4 181 |  |  | 15 299 |  | 2 369 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 292 |  |  |  |  | 4 832 |  |  |  |  | 4 805 |  |  |  | 17 371 |  |  |  |  |  |  |  | 2 728 |  |  |  |  | 3 699 |  |  |  |  | 5 459 |  |  |  |  | 5 484 |  |  |

7.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах

Первоначальные оборотные средства включают 15 дневную потребность расходов на сырье. В связи с тем, что СППК «Аяс-1» будет использовать собственное сырье, то потребность в оборотных средствах не включена в инвестиционные расходы.

7.6. Инвестиционные издержки.

Инвестиционные издержки включают расходы капитального характера плюс потребность в первоначальных оборотных средствах.

Совокупные инвестиционные издержки составляют  10002,0 тыс. руб.

| Показатели | 2017 год |  |  |  |  | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | по кварталам |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению | 10 002,0 |  |  |  |  |  |
| 2. Капитальные вложения в объекты сбыта |  |  |  |  |  |  |
| 3. Приобретение оборотных средств |  |  |  |  |  |  |
| 4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей |  |  |  |  |  |  |
| 5. ИТОГО - объем инвестиций (сумма показателей п. 1-4) | 10 002,0 |  |  |  |  |  |

7.7. Расчет прибылей, убытков

| Показатели | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Общая выручка от реализации продукции с НДС (таблица 4, пункт 2) |  |  |  |  |  | 6 423 |  |  | 3 170 | 3 253 | 11 577 | 1 793 | 2 491 | 3 657 | 3 636 |
| 2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции (таблица 4, пункт 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Уплачиваемые экспортные пошлины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (разность между показателями пункта 1 и пунктов 2 и 3) |  |  |  |  |  | 6 423 |  |  | 3 170 | 3 253 | 11 577 | 1 793 | 2 491 | 3 657 | 3 636 |
| 5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) с НДС (таблица 6, пункт 5) | 167 |  |  | 55 | 113 | 4 977 | 249 | 249 | 2 229 | 2 249 | 8 163 | 1 367 | 1 801 | 2 519 | 2 476 |
| в том числе: а) НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию (таблица 6, пункт 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Амортизационные отчисления (таблица 7, пункт 3) | 138 |  |  |  | 138 | 554 | 138 | 138 | 138 | 138 | 554 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: 7.а) налог на имущество организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.б) налог на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.в) налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Финансовый результат (прибыль) ((п.4 - (п.5 - п.5а) - п.6 -п.7)) | -306 |  |  | -55 | -251 | 892 | -388 | -388 | 802 | 865 | 2 861 | 288 | 552 | 999 | 1 022 |

Продолжение  таблицы 7.7

| Показатели | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Общая выручка от реализации продукции с НДС (таблица 4, пункт 2) | 13 314 | 2 062 | 2 865 | 4 205 | 4 181 | 15 299 | 2 369 | 3 292 | 4 832 | 4 805 | 17 371 | 2 728 | 3 699 | 5 459 | 5 484 |
| 2. НДС, акцизы (таблица 4, пункт 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Экспортные пошлины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов (разность между показателями пункта 1 и пунктов 2 и 3) | 13 314 | 2 062 | 2 865 | 4 205 | 4 181 | 15 299 | 2 369 | 3 292 | 4 832 | 4 805 | 17 371 | 2 728 | 3 699 | 5 459 | 5 484 |
| 5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) с НДС (таблица 6, пункт 5) | 9 373 | 1 571 | 2 068 | 2 890 | 2 844 | 10 560 | 1 754 | 2 324 | 3 266 | 3 216 | 11 787 | 1 969 | 2 563 | 3 635 | 3 620 |
| 6. Амортизационные отчисления (таблица 7, пункт 3) | 554 | 138 | 138 | 138 | 138 | 554 | 138 | 138 | 138 | 138 | 554 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: 7.а) налог на имущество организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.б) налог на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.в) налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Финансовый результат (прибыль) ((п.4 - (п.5 - п.5а) - п.6 -п.7)) | 3 387 | 353 | 659 | 1 176 | 1 199 | 4 184 | 476 | 830 | 1 428 | 1 450 | 5 030 | 621 | 998 | 1 686 | 1 726 |

Продолжение  таблицы 7.7

| Показатели | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. Выплата процентов по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Налогооблагаемая прибыль (п.8 + п.8.А) | -306 |  |  | -55 | -251 | 892 | -388 | -388 | 802 | 865 | 2 861 | 288 | 552 | 999 | 1 022 |
| 11.А. Налогооблагаемая прибыль нарастающим итогом в течение финансового года | -306 |  |  | -55 | -306 | 892 | -388 | -776 | 27 | 892 | 2 861 | 288 | 840 | 1 839 | 2 861 |
| 12. Налог на прибыль |  |  |  |  |  | 54 |  |  | 2 | 52 | 172 | 17 | 33 | 60 | 61 |
| 12.А. Налог на прибыль нарастающим итогом в течение финансового года |  |  |  |  |  | 54 |  |  | 2 | 54 | 172 | 17 | 50 | 110 | 172 |
| 13. Чистая прибыль нарастающим итогом в течение финансового года (разность показателей пункта 11.А и пункта 12) | -306 |  |  | -55 | -306 | 839 | -388 | -776 | 25 | 839 | 2 689 | 270 | 789 | 1 729 | 2 689 |
| 13.А. Чистая прибыль нарастающим итогом |  |  |  | -55 | -306 |  | -694 | -1 081 | -279 | 586 |  | 874 | 1 426 | 2 425 | 3 447 |
| 14. Платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности (сумма показателей пунктов 2, 3, 7, 9, 8.Б, 12 за вычетом показателя пункта 5"а") |  |  |  |  |  | 54 |  |  | 2 | 52 | 172 | 17 | 33 | 60 | 61 |

Окончание  таблицы 7.7

| Показатели | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. Выплата процентов по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Налогооблагаемая прибыль (п.8 + п.8.А) | 3 387 | 353 | 659 | 1 176 | 1 199 | 4 184 | 476 | 830 | 1 428 | 1 450 | 5 030 | 621 | 998 | 1 686 | 1 726 |
| 11.А. Налогооблагаемая прибыль нарастающим итогом в течение финансового года | 3 387 | 353 | 1 012 | 2 188 | 3 387 | 4 184 | 476 | 1 306 | 2 735 | 4 184 | 5 030 | 621 | 1 618 | 3 304 | 5 030 |
| 12. Налог ЕСХН 6% | 203 | 21 | 40 | 71 | 72 | 251 | 29 | 50 | 86 | 87 | 302 | 37 | 60 | 101 | 104 |
| 12.А. Налог на прибыль нарастающим итогом в течение финансового года | 203 | 21 | 61 | 131 | 203 | 251 | 29 | 78 | 164 | 251 | 302 | 37 | 97 | 198 | 302 |
| 13. Чистая прибыль нарастающим итогом в течение финансового года (разность показателей пункта 11.А и пункта 12) | 3 184 | 332 | 951 | 2 057 | 3 184 | 3 933 | 448 | 1 228 | 2 570 | 3 933 | 4 728 | 583 | 1 521 | 3 106 | 4 728 |
| 13.А. Чистая прибыль нарастающим итогом |  | 3 800 | 4 459 | 5 635 | 6 834 |  | 7 311 | 8 140 | 9 569 | 11 018 |  | 11 639 | 12 637 | 14 322 | 16 049 |
| 14. Платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности (сумма показателей пунктов 2, 3, 7, 9, 8.Б, 12 за вычетом показателя пункта 5"а") | 203 | 21 | 40 | 71 | 72 | 251 | 29 | 50 | 86 | 87 | 302 | 37 | 60 | 101 | 104 |

7.8.Расчет денежных потоков

| Показатели | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Денежные поступления, всего с НДС (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б") |  |  |  |  |  | 6 423 |  |  | 3 170 | 3 253 | 11 577 | 1 793 | 2 491 | 3 657 | 3 636 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) поступления от продажи продукции с НДС (таблица 8, пункт 1) |  |  |  |  |  | 6 423 |  |  | 3 170 | 3 253 | 11 577 | 1 793 | 2 491 | 3 657 | 3 636 |
| б) прочие доходы от операционной деятельности с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) возврат из бюджета НДС от приобретённых основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б") | 167 |  |  | 55 | 113 | 5 030 | 249 | 249 | 2 231 | 2 301 | 8 334 | 1 384 | 1 834 | 2 579 | 2 537 |
| в том числе: а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) с НДС (таблица 8, пункт 5) | 167 |  |  | 55 | 113 | 4 977 | 249 | 249 | 2 229 | 2 249 | 8 163 | 1 367 | 1 801 | 2 519 | 2 476 |
| б) платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности (таблица 8, пункт 14) |  |  |  |  |  | 54 |  |  | 2 | 52 | 172 | 17 | 33 | 60 | 61 |
| 3. Сальдо потока от производственной и операционной деятельности (разность показателей пунктов 1 и 2) | -167 |  |  | -55 | -113 | 1 393 | -249 | -249 | 939 | 952 | 3 243 | 409 | 658 | 1 078 | 1 099 |

Продолжение таблицы 7.8

| Показатели | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Денежные поступления, всего с НДС (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б") | 13 314 | 2 062 | 2 865 | 4 205 | 4 181 | 15 299 | 2 369 | 3 292 | 4 832 | 4 805 | 17 371 | 2 728 | 3 699 | 5 459 | 5 484 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) поступления от продажи продукции с НДС (таблица 8, пункт 1) | 13 314 | 2 062 | 2 865 | 4 205 | 4 181 | 15 299 | 2 369 | 3 292 | 4 832 | 4 805 | 17 371 | 2 728 | 3 699 | 5 459 | 5 484 |
| б) прочие доходы от операционной деятельности с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) возврат из бюджета НДС от приобретённых основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б") | 9 576 | 1 592 | 2 107 | 2 961 | 2 916 | 10 811 | 1 783 | 2 374 | 3 351 | 3 303 | 12 088 | 2 006 | 2 623 | 3 736 | 3 723 |
| в том числе: а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) с НДС (таблица 8, пункт 5) | 9 373 | 1 571 | 2 068 | 2 890 | 2 844 | 10 560 | 1 754 | 2 324 | 3 266 | 3 216 | 11 787 | 1 969 | 2 563 | 3 635 | 3 620 |
| б) платежи в бюджет с НДС от собственной деятельности (таблица 8, пункт 14) | 203 | 21 | 40 | 71 | 72 | 251 | 29 | 50 | 86 | 87 | 302 | 37 | 60 | 101 | 104 |
| 3. Сальдо потока от производственной и операционной деятельности (разность показателей пунктов 1 и 2) | 3 738 | 470 | 758 | 1 244 | 1 265 | 4 487 | 586 | 919 | 1 481 | 1 501 | 5 282 | 722 | 1 076 | 1 723 | 1 761 |

Продолжение таблицы 7.8

| Показатели | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б", 4 "в" и 4 "г") | 4 001 |  |  | 4 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: а) денежные средства претендента на начало реализации проекта | 4 001 |  |  | 4 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) продажа имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) продажа финансовых активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Выплаты, всего (таблица 2, пункт 5) | 10 002 |  |  | 3 334 | 3 334 | 3 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) | -6 001 |  |  | 667 | -3 334 | -3 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | -6 168 |  |  | 612 | -3 447 | -1 941 | -249 | -249 | 939 | 952 | 3 243 | 409 | 658 | 1 078 | 1 099 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | -2 834 |  |  | 612 | -2 834 | -1 442 | -3 084 | -3 333 | -2 394 | -1 442 | 1 801 | -1 033 | -375 | 702 | 1 801 |

Продолжение таблицы 7.8

| Показатели | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б", 4 "в" и 4 "г") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: а) денежные средства претендента на начало реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) продажа имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Выплаты, всего (таблица 2, пункт 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | 3 738 | 470 | 758 | 1 244 | 1 265 | 4 487 | 586 | 919 | 1 481 | 1 501 | 5 282 | 722 | 1 076 | 1 723 | 1 761 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | 3 738 | 470 | 1 228 | 2 472 | 3 738 | 8 225 | 4 324 | 5 243 | 6 724 | 8 225 | 13 507 | 8 947 | 10 023 | 11 746 | 13 507 |

Продолжение таблицы 7.8

| Показатели | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8 "а", 8 "б" и 8 "в") | 6 001 |  |  | 6 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: а) поступления от продажи своих акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них продажа государству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) господдержка в форме грантов для сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы | 6 001 |  |  | 6 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) | 6 001 |  |  | 6 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо потока по финансовой деятельности нарастающим итогом | 6 001 |  |  | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 |
| 11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | -167 |  |  | 6 613 | -3 447 | -1 941 | -249 | -249 | 939 | 952 | 3 243 | 409 | 658 | 1 078 | 1 099 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | 3 166 |  |  | 6 613 | 3 166 | 4 559 | 2 917 | 2 668 | 3 607 | 4 559 | 7 802 | 4 968 | 5 626 | 6 703 | 7 802 |

Окончание таблицы 7.8

| Показатели | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  | всего | по кварталам |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8 "а", 8 "б" и 8 "в") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: а) поступления от продажи своих акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них продажа государству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) господдержка в форме грантов для сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо потока по финансовой деятельности нарастающим итогом | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 |
| 11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | 3 738 | 470 | 758 | 1 244 | 1 265 | 4 487 | 586 | 919 | 1 481 | 1 501 | 5 282 | 722 | 1 076 | 1 723 | 1 761 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | 11 540 | 8 272 | 9 030 | 10 275 | 11 540 | 16 027 | 12 126 | 13 045 | 14 526 | 16 027 | 21 309 | 16 749 | 17 825 | 19 548 | 21 309 |

7.9. Источники, формы и условия финансирования

Общая стоимость проекта 10 001 557,7  руб.

Потребность в финансировании 10 001 557,7  руб.

| Наименование показателей | Всего по проектно-сметной документации | Выполнено |  | Подлежит выполнению до конца строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на начало текущего | на момент подачи |  |
|  |  | года | заявки на конкурс |  |
| Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего | 10 001,558 |  |  | 10 001,558 |
| в том числе: строительно-монтажные работы | 4 462,110 |  |  | 4 462,110 |
| оборудование | 5 539,448 |  |  | 5 539,448 |

7.10. Оценка экономической эффективности проекта за 2017-2022 гг.

Показатели экономической эффективности проекта за 2017-2022 гг:

Показатели эффективности включают:

Простой срок окупаемости проекта (PBP) – 53  месяцев

Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPBP) – 55 месяцев.

Чистый дисконтированный доход (NPV) – 7741,0 тыс. руб.

Рентабельность инвестиций (ROI) – 77%.

Внутренняя норма доходности (IRR) –19% в 4 квартале 2022г.

Уровень безубыточности – 27% в 2022 г. в годовом исчислении.

Сумма чистой накопленной прибыли  - 16 049 тыс. руб.

Показатели социальной эффективности  - 4 рабочих места.

Показатели бюджетной эффективности – величина поступлений в консолидированный бюджета 2282  тыс. руб.

Таблица – Простой срок окупаемости

|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Накопленная сумма чистой прибыли, тыс. руб. | 0 | 0 | -55 | -306 | -694 | -1 081 | -279 | 586 | 874 | 1 426 | 2 425 | 3 447 | 3 800 | 4 459 | 5 635 | 6 834 | 7 311 | 8 140 | 9 569 | 11 018 | 11 639 | 12 637 | 14 322 | 16 049 |
| 2. Накопленная сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 138 | 277 | 415 | 554 | 692 | 831 | 969 | 1 108 | 1 246 | 1 385 | 1 523 | 1 662 | 1 800 | 1 939 | 2 077 | 2 216 | 2 354 | 2 493 | 2 631 | 2 770 | 2 908 |
| 3. Суммарные средства для окупаемости инвестиционных затрат, тыс. руб. | 0 | 0 | -55 | -167 | -417 | -666 | 275 | 1 279 | 1 705 | 2 396 | 3 533 | 4 694 | 5 185 | 5 982 | 7 297 | 8 634 | 9 249 | 10 218 | 11 784 | 13 373 | 14 132 | 15 268 | 17 092 | 18 957 |
| 4. Общий объём инвестиционных затрат, тыс. руб. |  | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 |
| 5. Разность пунктов 3 и 4, тыс. руб. |  | -10 002 | -10 056 | -10 169 | -10 418 | -10 668 | -9 727 | -8 723 | -8 297 | -7 606 | -6 468 | -5 308 | -4 817 | -4 019 | -2 704 | -1 367 | -752 | 216 | 1 783 | 3 371 | 4 130 | 5 266 | 7 090 | 8 955 |
| 6. Срок окупаемости проекта, год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,44 |  |  |  |  |  |  |

Рисунок - Простой срок окупаемости проекта

Дисконтированный срок окупаемости проекта

|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Суммарные средства для окупаемости инвестиционных затрат, тыс. руб. | 0 | 0 | -54,6 | -167,394 | -416,689 | -665,983 | 274,984 | 1278,79 | 1704,9 | 2395,6 | 3533,2 | 4693,5 | 5184,9 | 5982,3 | 7297,2 | 8634,3 | 9249,3 | 10218 | 11784 | 13373 |
| 3. Дисконтированные суммарные средства дл окупаемости проекта | 0 | 0 | -51 | -156 | -389 | -621 | 256 | 1 192 | 1 590 | 2 234 | 3 295 | 4 377 | 4 835 | 5 578 | 6 805 | 8 052 | 8 625 | 9 528 | 10 989 | 12 470 |
| 4. Общий объём инвестиционных затрат, тыс. руб. |  | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 10 002 |
| 5. Разность пунктов 3 и 4, тыс. руб. |  | -10 002 | -10 052 | -10 158 | -10 390 | -10 623 | -9 745 | -8 809 | -8 412 | -7 768 | -6 707 | -5 625 | -5 167 | -4 423 | -3 197 | -1 950 | -1 377 | -474 | 987 | 2 468 |
| 6. Срок окупаемости проекта, год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,58 |  |

Рисунок 5. Дисконтированный срок окупаемости проекта

Таблица. Интегральные показатели экономической эффективности проекта

| Показатели | 2017 год |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квартал |  |  |  |  |  |  | квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Поток денежных средств от производственной и инвестиционной деятельности (тыс. руб.) | 0 | 0 |  | 612 |  | -3447 |  | -249 |  | -249 |  |  | 939 |  | 952 |  | 409 |  | 658 |  | 1078 |  | 1099 |  |
| То же накопленным итогом, ЧД (тыс. руб.) | 0 | 0 |  | 612 |  | -2834 |  | -3084 |  | -3333 |  |  | -2394 |  | -1442 |  | -1033 |  | -375 |  | 702 |  | 1801 |  |
| Ставка дисконта годовая | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
| Чистый дисконтированный доход, ЧДД (NPV), (тыс. руб.) |  |  |  | 551 |  | -2446 |  | -2655 |  | -2857 |  |  | -2122 |  | -1402 |  | -1103 |  | -640 |  | 94 |  | 817 |  |
| Внутренняя норма доходности (IRR) квартальная |  |  |  |  |  | 4,63 |  | 470% |  | 471% |  |  | 471% |  | -17% |  | -10% |  | -3% |  | 4% |  | 9% |  |
| Внутренняя норма доходности (IRR) годовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -52% |  | -35% |  | -12% |  | 18% |  | 40% |  |
| Рентабельность инвестиций |  |  |  |  |  |  |  | -27% |  | -29% |  |  | -21% |  | -14% |  | -11% |  | -6% |  | 1% |  | 8% |  |
| Показатели | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | квартал |  |  |  |  |  |  |  | квартал |  |  |  |  |  |  | квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Поток денежных средств от производственной и инвестиционной деятельности (тыс. руб.) | 470 |  | 758 |  | 1244 |  | 1265 |  | 586 |  | 919 | 1481 |  | 1501 |  | 722 |  | 1076 |  | 1723 |  | 1761 |  |  |
| То же накопленным итогом, ЧД (тыс. руб.) | 2271 |  | 3029 |  | 4274 |  | 5539 |  | 6125 |  | 7044 | 8525 |  | 10026 |  | 10748 |  | 11824 |  | 13547 |  | 15308 |  |  |
| Ставка дисконта годовая | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |  |
| Чистый дисконтированный доход, ЧДД (NPV), (тыс. руб.) | 1115 |  | 1580 |  | 2317 |  | 3040 |  | 3364 |  | 3853 | 4616 |  | 5362 |  | 5709 |  | 6208 |  | 6979 |  | 7741 |  |  |
| Внутренняя норма доходности (IRR) квартальная | 10% |  | 12% |  | 14% |  | 16% |  | 16% |  | 17% | 17% |  | 18% |  | 18% |  | 19% |  | 19% |  | 19% |  |  |
| Внутренняя норма доходности (IRR) годовая | 48% |  | 57% |  | 69% |  | 78% |  | 81% |  | 85% | 90% |  | 94% |  | 96% |  | 98% |  | 100% |  | 102% |  |  |
| Рентабельность инвестиций | 11% |  | 16% |  | 23% |  | 30% |  | 34% |  | 39% | 46% |  | 54% |  | 57% |  | 62% |  | 70% |  | 77% |  |  |

7.11. Оценка бюджетной эффективности

Эффективность консолидированного бюджета

| Наименование статьи | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выплаты | 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) предполагаемая господдержка проекта (таблица 3, пункт 12) | 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Поступление средств, итого (сумма показателей пунктов 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж") | 36 | 306 | 424 | 456 | 504 | 555 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| а) налог на прибыль | 0 | 54 | 172 | 203 | 251 | 302 |
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) отчисления на социальные нужды | 25 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| г) налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) налог на землю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) налог на добычу полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж) подоходный налог на заработную плату | 11 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| з) единовременные затраты при оформлении земельного участка *. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) выручка от продажи государственного пакета акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) возврат процентов по государственному кредиту (таблица 9, пункт 9 "а") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж) возврат основного долга государству (таблица 9, пункт 9 "б") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1) | -5965 | 306 | 424 | 456 | 504 | 555 |
| 4. То же нарастающим итогом | -5965 | -5658 | -5234 | -4778 | -4274 | -3719 |
| 5. Коэффициент дисконтирования при норме дисконта | 1,00 | 0,87 | 0,76 | 0,66 | 0,57 | 0,50 |
| 6. Дисконтированная величина, сальдо потока | -5965 | 266 | 321 | 300 | 288 | 276 |
| 7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим итогом. | -5965 | -5698 | -5377 | -5078 | -4789 | -4514 |

Эффективность федерального бюджета

| Наименование статьи | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выплаты | 4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) предполагаемая господдержка проекта (таблица 3, пункт 12) | 4801 |  |  |  |  |  |
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Поступление средств, итого (сумма показателей пунктов 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж") | 28 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| а) ЕСХН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) отчисления на социальные нужды | 25 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| г) налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) налог на землю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) налог на добычу полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж) подоходный налог на заработную плату | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| з) единовременные затраты при оформлении земельного участка *. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) выручка от продажи государственного пакета акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) возврат процентов по государственному кредиту (таблица 9, пункт 9 "а") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж) возврат основного долга государству (таблица 9, пункт 9 "б") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1) | -4773 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 4. То же нарастающим итогом | -4773 | -4579 | -4385 | -4191 | -3997 | -3803 |
| 5. Коэффициент дисконтирования при норме дисконта | 1,00 | 0,87 | 0,76 | 0,66 | 0,57 | 0,50 |
| 6. Дисконтированная величина, сальдо потока | -4773 | 169 | 147 | 128 | 111 | 96 |
| 7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим итогом. | -4773 | -4604 | -4458 | -4330 | -4219 | -4123 |

Эффективность регионального бюджета

| Наименование статьи | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выплаты | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) предполагаемая господдержка проекта (таблица 3, пункт 12) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Поступление средств, итого (сумма показателей пунктов 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж") | 4 | 80 | 198 | 230 | 278 | 329 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| а) налог ЕСХН | 0 | 54 | 172 | 203 | 251 | 302 |
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) налог на землю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) налог на добычу полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж) подоходный налог на заработную плату | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| з) единовременные затраты при оформлении земельного участка *. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) выручка от продажи государственного пакета акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) возврат процентов по государственному кредиту (таблица 9, пункт 9 "а") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж) возврат основного долга государству (таблица 9, пункт 9 "б") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1) | -1196 | 80 | 198 | 230 | 278 | 329 |
| 4. То же нарастающим итогом | -1196 | -1116 | -918 | -688 | -410 | -81 |
| 5. Коэффициент дисконтирования при норме дисконта | 1,00 | 0,87 | 0,76 | 0,66 | 0,57 | 0,50 |
| 6. Дисконтированная величина, сальдо потока | -1196 | 70 | 150 | 151 | 159 | 163 |
| 7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим итогом. | -1196 | -1126 | -976 | -825 | -666 | -503 |

Эффективность местного бюджета

| Наименование статьи | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) предполагаемая господдержка проекта (таблица 3, пункт 12) |  |  |  |  |  |  |
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Поступление средств, итого (сумма показателей пунктов 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж") | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| а) налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) налог на землю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) налог на добычу полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж) подоходный налог на заработную плату | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| з) единовременные затраты при оформлении земельного участка *. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) выручка от продажи государственного пакета акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) возврат процентов по государственному кредиту (таблица 9, пункт 9 "а") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж) возврат основного долга государству (таблица 9, пункт 9 "б") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1) | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 4. То же нарастающим итогом | 4 | 30 | 56 | 82 | 108 | 134 |
| 5. Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 0,15 | 1,00 | 0,87 | 0,76 | 0,66 | 0,57 | 0,50 |
| 6. Дисконтированная величина, сальдо потока | 4 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 |
| 7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим итогом. | 4 | 26 | 46 | 63 | 78 | 91 |

8. Оценка рисков

8.1. Оценка проектных рисков

| Предполагаемый риск | Вероятность наступления |  | Последствия наступления риска | Мероприятия, уменьшающие вероятность наступления риска | Рост расходов в связи с реализацией мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На инвестиционном этапе проекта |  |  |  |  |  |  |
| Рост стоимости оборудования | Средний |  | Удорожание инвестиционного этапа проекта, увеличение сроков окупаемости | Заключение долгосрочного контракта с поставщиками оборудования, предоплата поставок | Размер авансового платежа по оборудования |  |
| Отсутствие государственной поддержки | Высокая |  | Удорожание инвестиционного этапа проекта за счет привлечение кредитных ресурсов, увеличение сроков окупаемости | Поиск кредитов с низкой процентной ставкой | - |  |
| На производственном этапе проекта |  |  |  |  |  |  |
| Поломка оборудования | Низкая | Остановка производства, потери доходов |  | Послегарантийное обслуживание у поставщика |  |  |
| Появление конкурентов | Средняя | Сокращение объемов продаж, доходов |  | На территории Шебалинского района на текущий момент отсутствуют переработчики с действующими торговыми точками расположенными в зоне активного туристического потока |  | Стоимость регистрации собственной товарной марки |
| Рост себестоимости сырья | Средней | Рост расходов, сокращение доходов |  | Рост цен, компенсирующий рост расходов |  | - |
| Низкая квалификация работников | Средняя | Ухудшение качества продукции, потеря потребителей, сокращение доходов |  | Обучение персонала, прием на работу с испытательным сроком, сокращение текучести кадров |  | Предоставление соцпакета. |

8.2. Уровень безубыточности

Точка безубыточности

| Показатель | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |
| 1. Выручка (табл.8, п. 4), тыс. руб. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 11 577 |  | 0 |  | 3 170 |  | 3 253 |  | 1 793 |  | 2 491 |  | 3 657 |  | 3 636 |  |  |
| 2. Полные текущие издержки (табл. 8, сумма пунктов 5 без НДС, 6, 7), тыс. руб. | 0 | 0 |  | 55 |  |  | 251 |  | 8 716 |  | 388 |  | 2 368 |  | 2 387 |  | 1 505 |  | 1 939 |  | 2 658 |  | 2 614 |  |  |
| 3. Условно-переменная часть издержек, тыс. руб. (табл. 6, разность пунктов 3 и 2), тыс. руб. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 509 |  | 86 |  | 2 066 |  | 2 085 |  | 1 203 |  | 1 637 |  | 2 356 |  | 2 312 |  |  |
| 4. Условно-переменная часть издержек в процентах от выручки |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  | 65% |  | 64% |  | 67% |  | 66% |  | 64% |  | 64% |  |  |
| 5. Уровень безубыточности |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 27% |  | 26% |  | 51% |  | 35% |  | 23% |  | 23% |  |  |
| 6. Точка безубыточности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 437 |  | 0 |  | 867 |  | 841 |  | 918 |  | 881 |  | 849 |  | 829 |  |  |
| 7. Запас финансовой прочности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 140 |  | 0 |  | 2 303 |  | 2 411 |  | 875 |  | 1 611 |  | 2 808 |  | 2 807 |  |  |
| Показатель |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |
| 1. Выручка (табл.8, п. 4), тыс. руб. |  |  | 2 062 |  | 2 865 | 4 205 |  | 4 181 |  | 2 369 |  | 3 292 |  | 4 832 |  | 4 805 |  | 2 728 |  | 3 699 |  | 5 459 |  | 5 484 |  |
| 2. Полные текущие издержки (табл. 8, сумма пунктов 5 без НДС, 6, 7), тыс. руб. |  |  | 1 709 |  | 2 206 | 3 029 |  | 2 983 |  | 1 893 |  | 2 462 |  | 3 404 |  | 3 355 |  | 2 107 |  | 2 701 |  | 3 774 |  | 3 758 |  |
| 3. Условно-переменная часть издержек, тыс. руб. (табл. 6, разность пунктов 3 и 2), тыс. руб. |  |  | 1 407 |  | 1 904 | 2 727 |  | 2 681 |  | 1 591 |  | 2 160 |  | 3 102 |  | 3 053 |  | 1 805 |  | 2 399 |  | 3 472 |  | 3 456 |  |
| 4. Условно-переменная часть издержек в процентах от выручки |  |  | 68% |  | 66% | 65% |  | 64% |  | 67% |  | 66% |  | 64% |  | 64% |  | 66% |  | 65% |  | 64% |  | 63% |  |
| 5. Уровень безубыточности |  |  | 46% |  | 31% | 20% |  | 20% |  | 39% |  | 27% |  | 17% |  | 17% |  | 33% |  | 23% |  | 15% |  | 15% |  |
| 6. Точка безубыточности, тыс. руб. |  |  | 951 |  | 900 | 859 |  | 841 |  | 919 |  | 878 |  | 843 |  | 828 |  | 893 |  | 860 |  | 829 |  | 817 |  |
| 7. Запас финансовой прочности, тыс. руб. |  |  | 1 111 |  | 1 965 | 3 346 |  | 3 340 |  | 1 450 |  | 2 414 |  | 3 989 |  | 3 976 |  | 1 835 |  | 2 839 |  | 4 630 |  | 4 668 |  |