|  | УТВЕРЖДЕНА общим собранием членов кооператива от «___» _________ 2015 г. Протокол № ___ Председатель СППК «Молоко Дона» __________________ Е.А. Шеромова _ (подпись и расшифровка Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

СППК «МОЛОКО ДОНА»

(наименование проекта)

ст. Обливская
(наименование населенного пункта)

________________Обливский район_________________

(наименование муниципального района Ростовской области)

2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- |
| 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА | 3 |
| 2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 5 |
| 3. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 5 |
| 4. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ | 9 |
| 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН | 13 |
| 6. МАРКЕТИНГ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ | 18 |
| 7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 19 |
| 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 21 |
| 9. АНАЛИЗ РИСКОВ | 24 |
| 10. ПОТРЕБНОСТЬ В КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВАХ И ИХ ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 25 |
| 11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА | 27 |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА

|  | Категория сведений | показатель |
| --- | --- | --- |
| I | Сведения о заявителе |  |
|  | Фамилия | Шеромова |
|  | Имя | Елена |
|  | Отчество | Адамовна |
|  | Дата рождения | 11.04.1969 |
|  | Место рождения | Пос. Мирный Волгодонского р-на Ростовской обл. |
|  | Семейное положение | Замужем |
| II | Гражданство заявителя | Гражданка РФ |
| III | Данные документа, удостоверяющего личность заявителя | паспорт |
|  | Серия, номер |  |
|  | Дата выдачи |  |
|  | Кем выдан |  |
| IV | Фактическое место проживания в Российской Федерации |  |
|  | Субъект Российской Федерации | Ростовская область |
|  | Наименование муниципального образования | - |
|  | Наименование сельского поселения | - |
|  | Наименование населенного пункта | г. Волгодонск |
|  | Улица |  |
|  | Номер дома (домовладения) |  |
|  | Номер квартиры | - |
|  | Номер телефона | - |
|  | Номер мобильного телефона |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
| V | Сведения о кооперативе |  |
|  | ОГРНИП | 1156192000425 |
|  | Дата регистрации кооператива | 25.05.2015 |
|  | Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (Единый государственный реестр юридических лиц) | Серия 61 № 007930149 |
|  | ИНН кооператива | 6124003936 |
|  | Основной вид деятельности по ОКВЭД с расшифровкой | 15.51-Переработка молока и производство сыра |
|  | Номера расчетных счетов в банках (указать все) |  |
|  | Корреспондентские счета банков |  |
| VI | Юридический адрес кооператива |  |
|  | Субъект Российской Федерации | Ростовская область |
|  | Наименование муниципального образования | Обливский район |
|  | Наименование населенного пункта | Ст.Обливская |
|  | Улица |  |
|  | Номер постройки |  |
|  | Кадастровые номера объектов недвижимости |  |
|  | Постройки Производственное помещение (S=963,1) | 61:27:0070143:401 |
|  | Земельные участки | 61:27:0070143:13 |
| VII | Количество членов кооператива, включая заявителя | 14 |
| VIII | Основные показатели бизнес-плана |  |
|  | Срок окупаемости (год, месяц) | 4,9 года |
|  | Общая стоимость реализации мероприятий по развитию материально-технической базы кооператива, согласно бизнес-плана (тыс.руб.) | 14 495,8 |
|  | в том числе |  |
|  | собственные средства | 2 728,1 |
|  | средства гранта | 7 767,7 |
|  | заемные средства | 4 000,0 |
| IX | Согласие на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации (да/нет) | да |

Председатель СППК «Молоко Дона»    ________________          _________________________

(подпись)                      (расшифровка подписи Ф.И.О.)

«____»__________________ 2015 г.

- Расчет выполнен в ценах 2015 г., без учета инфляции;

- расчет выполнен на период 2015-2020 гг. по годам;

- значения всех исходных и расчетных данных приведены в рублях.

- РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2.1.Цель проекта – создание нового молочного цеха, обеспечивающего заготовку (сбор), переработку, хранение, транспортировку и сбыт молока и цельномолочной продукции.

2.2.Задачи проекта.

- подготовка производственных помещений;

- приобретение оборудования для переработки молока и подготовки к реализации продуктов его переработки (розлива, упаковки);

- монтаж оборудования;

- заключение договоров на поставку молока;

- заключение договоров на реализацию продукции.

2.3. Краткая характеристика проекта.

Основной вид деятельности СППК «Молоко Дона» – сбор и переработка молока, производство кисломолочной продукции, сметаны.

В состав сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Молоко Дона» входят 10 физических лиц – граждан, 2 ИП Глава КФХ, ООО «МВМ», ЗАО «Молоко».

Заготовка молока планируется в Обливском, Советском, Боковском, Милютинском районах. В среднем объем закупки молока коровьего цельного в сутки планируется в размере 6,0 тонн, в среднем, объем готовой продукции в сутки составит 4,9 тонн, что соответствует мощности планируемого к приобретению производственного оборудования Предполагается, что не менее 51 % молока-сырья будут обеспечивать члены кооператива, остальное количество будет закупаться у сельхозтоваропроизводителей, не членов СПССК «Молоко Дона».

В соответствии с программой развития СППК «Молоко Дона» планируется увеличение объема переработки и выручки на 7,1 % в год. Объем поставляемого на переработку молока-сырья будет увеличен, в том числе, за счет включения в кооператив новых членов.

Члены кооператива являются специалистами в области технологии производства молока и молочных продуктов и имеют богатый опыт работы в данной сфере.

Проект предусматривает организацию хозяйственной деятельности кооператива за счет создания производственной базы в ст. Обливской по переработке молока и производства цельномолочной продукции.

Земельный участок, на котором планируется вести производственную деятельность, соответствует установленному виду разрешенного использования.

- ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Полный адрес места фактического нахождения СППК «Молоко Дона»:

| Субъект Российской Федерации | Ростовская область |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Обливский район |
| Наименование населенного пункта | ст. Обливская |
| Улица | Пос. Мехлесхоз |
| Номер постройки | дом № 1а |
| Кадастровые номера объектов недвижимости |  |
| Постройки Производственное помещение (S=963,1) | 61:27:0070143:401 |

3.2. Станица Обливская полностью обеспечена инженерной и транспортной инфраструктурой: имеется  энергообеспечение; водоснабжение, теплоснабжение, канализация, газоснабжение (природный газ), хорошо развита транспортное сообщение между близлежащими населенными пунктами и удаленными городами и поселками.

Социальная инфраструктура представлена учреждениями: школы, детские сады, больница, дом культуры, аптека, библиотека, магазины, предприятия общественного питания и т.д.

3.3. Земельные участки для организации работы кооператива (з/у):

|  | Категория и вид разрешенного использования з/у | Площадь з/у, га | Место расположения | Вид пользования (аренда, собственность, бессрочное пользование) | Реквизиты свидетельства права собственности на землю | Реквизиты договора аренды земли (дата и №) | Срок договора аренды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | с «01»09 2015г. | по «01»08 2016г. |
| Земли населенных пунктов-Под промышленное предприятие |  | 7300м2 | Россия, Ростовская область, Обливский район, ст. Обливс-кая, пос. Мехлесхоз, дом № 1а | аренда | 61-61/033-61/033/002/2015-230/1 | Планируется аренда- | С последующим пролонгированием |  |

3.4. Участок, на котором планируется производственная деятельность СППК «Молоко Дона» характеризуется:

наличием подъездных путей (дорога с асфальтовым покрытием),

подключением к электроснабжению;

подключением к водоснабжению;

подключением к газоснабжению (природный газ);

наличием канализации;

центрального отопления.

3.5. Для организации дополнительного производства цельномолочной и кисломолочной продукции у СППК «Молоко Дона» имеется следующее имущество:

| Наименование имущества | Право использования (собственность, аренда, иное -указать) | Реквизиты свидетельства на право собственности, договора аренды (дата и №) | Срок договора аренды |  | Срок службы* | Остаточная (рыночная) стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с «__» ____ ___г. | по «__» ____ ___г. |  |  |
| 1.Объекты недвижимости, ед. | - | - | - | - | - | - |
| Производственное помещение (S=963,1 кв.м.) | Аренда | Договор №1 От 01.09.2015г. | 01.09.2015г. | 01.09.2021 | 15 | 4 580,0 |
| 2. Техника и автомобили, ед. |  |  |  |  |  |  |
| 462437 на базе ГАЗ 3307 | Аренда | Договор №1 От 01.09.2015 г. | 01.09.2015г. | 31.12.2015г. | 4 | 850,00 |
| ГАЗ-3307 462412 (Г6-ОПА-33) | Аренда | Договор №2 От 01.09.2015 г. | 01.09.2015г. | 31.12.2015г. | 5 | 766,00 |
| ГАЗ -3309 Г6-ОПА-3309 | Аренда | Договор №3 От 01.09.2015 г. | 01.09.2015г. | 31.12.2015г. | 4 | 822,00 |
| ЗИЛ-5301 ГО | Аренда | Договор №4 От 01.09.2015г. | 01.09.2015г. | 31.12.2015г. | 8 | 680,00 |
| 3.Оборудование, ед. | - | - | - | - | - | - |
| Гомогенизатор А1-ОГМ-5 | Собственность | - | - | - | 3 | 200,00 |
| Диспергатор Р10-РПА-5 | Собственность | - | - | - | 3 | 80,00 |
| Емкость Я1-ОСВ--6,3 | Собственность | - | - | - | 3 | 50,00 |
| Ванна творожная ВТ-2,5-1 шт. | Собственность | - | - | - | 3 | 50,00 |
| 4. Прочее | - | - | - | - | - | - |
| … |  |  |  |  |  |  |

3.6. Характеристика сырьевой зоны

Важным условием успешного функционирования СППК является наличие сырьевой базы, в полном объеме обеспечивающей запланированную мощность производственного оборудования. Мощность производства определяется исходя из количества и удаленности сдатчиков молока.

Дополнительная закупка молока планируется в Обливском и близлежащих районах Ростовской области. По данным государственного комитета статистики, производство молока в КФХ и ЛПХ Обливского района за последние три года составило более 17 тыс. тонн в среднем за год. Таким образом, эти категории хозяйств в полной мере способны обеспечить кооператив молоком-сырьем.

Производство молока в хозяйствах Обливского муниципального района, тн.

|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Хозяйства населения (граждане) | 15631,1 | 16447,8 | 16606,7 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 847,4 | 981,2 | 789,7 |

В соответствии с Программой развития кооператива объем закупки молока коровьего цельного в среднем в сутки планируется от 5,8 тонн в 2017 году с увеличением до 7,1 тонны к 2020 году.

Не менее 51 % молока-сырья будут обеспечивать члены кооператива, остальное количество будет закупаться у сельхозтоваропроизводителей, не членов СППК «Молоко Дона».

| № | ФИО члена кооператива | организационно-правовая форма | кол-во коров, голов | удой на 1 голову в сутки,1 | удой всего в сутки, л | ИТОГО молока в год, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полупанов Алексей Викторович | КФХ | 30 | 15,5 | 465,0 | 141,8 |
| 2 | Пчельников Николай Николаевич | КФХ | 80 | 18,5 | 1480,0 | 451,4 |
| 3 | Попова Анна Сергеевна | ЛПХ | 22 | 15 | 330,0 | 100,7 |
| 4 | Водолазова Екатерина Николаевна | ЛПХ | 3 | 25 | 75,0 | 22,9 |
| 5 | Лащенкова Зинаида Артемовна | ЛПХ | 5 | 15 | 75,0 | 22,9 |
| 6 | Рокало Владимир Федорович | ЛПХ | 56 | 17,5 | 980,0 | 298,9 |
| 7 | Алешечкин Николай Алексеевич | ЛПХ | 4 | 15 | 60,0 | 18,3 |
| 8 | Бигазиева Асель Биссекеновна | ЛПХ | 4 | 14 | 56,0 | 17,1 |
| 9 | Завируха Ольга Сергеевна | ЛПХ | 2 | 14 | 28,0 | 8,5 |
| 10 | Тащилин Андрей Иванович | ЛПХ | 30 | 14 | 420,0 | 128,1 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3969,0 | 1210,5 |

Объем поставляемого на переработку молока-сырья будет увеличен, в том числе, за счет включения в кооператив новых членов.

Поскольку основной объем сырого молока в Ростовской области и Обливском районе производится в личных подсобных хозяйствах населения, в члены кооператива планируется принимать в основном эту категорию поставщиков молока.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 1-й этап – освоение гранта, ввод в эксплуатацию объекта |  | 2-й этап – выход на производственную мощность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый год- получение гранта | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объем закупки молока-сырья всего |  | - | 46,0 | 2 100,0 | 2 249,1 | 2 408,8 | 2 579,8 | 9 383,7 |
| закупка молока-сырья у членов кооператива | тонн | - | 46,0 | 1 071,0 | 1 147,0 | 1 228,5 | 1 315,7 | 4 808,2 |
| закупка молока-сырья у не членов кооператива | тонн | - | - | 1 029,0 | 1 102,1 | 1 180,3 | 1 264,1 | 4 575,5 |
| Объем производства готовой продукции всего | тонн | - | 55,3 | 1 723,2 | 1 845,6 | 1 976,6 | 2 117,0 | 7 717,6 |
| Прирост выручки от реализации продукции всего | тыс. руб. | - | 1 868,6 | 61 611,2 | 4 507,1 | 4 827,1 | 5 169,8 | 76 115,1 |
| Прирост объемов производства продукции всего в натуральных показателях | тонн | - | 55,3 | 1 667,9 | 122,3 | 131,0 | 140,3 | 2 117,0 |
| Количество членов кооператива | ед. | 14 | 19 | 24 | 29 | 31 | 33 | 33 |
| ЛПХ | ед. | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 29 | 29 |
| КФХ и ИП | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| юридические лица | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Создание рабочих мест | ед. | 5 |  | 12 | - | - | - | 17 |
| Количество сельхозтоваро-производителей, обслуживаемых сельскохозяйственным потребительским кооперативом | ед. | - | - | 22 | 27 | 29 | 31 | 31 |

В случае необходимости оказания услуг и выполнения работ членам кооператива СППК «Молоко Дона» готов будет оказать эти услуги в объеме, не менее 51% от общего количества услуг или работ.

- ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

В СППК «Молоко Дона» планируется производить следующий ассортимент продукции:

1. Молоко пастеризованное питьевое жирностью 2,5%, фасованное в полиэтиленовые пакеты по 0,9 л (ГОСТ – Р 52090-2003);

2. Кефир жирностью 2,5 %, фасованный в полиэтиленовые пакеты по 0,9 л  (ГОСТ – Р 52093-2003);

3. Сметана жирностью 15% и 20%, фасованная в полистироловые стаканы по 0,5 л и ведро (ГОСТ – Р 52092-2003).

  - Творог жирностью 5%, 9% и нежирный, фасованный в фольгу по 200 гр. и весовой (ГОСТ Р 52096-008).

  - Масло «Крестьянское» 72,5 % фасованный в фольгу по 0,2 кг., 0,45 кг, в пластиковую коробку 0,6 кг (ГОСТ – 32261-2013).

  - Сыр «Адыгейский» 45% жирности весовой в вакуумной упаковке (ГОСТ — 32263-2013).

  - Сыр «Моцарелла» 45 % жирности  весовой в вакуумной упаковке (ТУ 9225-003-00432366-14).

  - Сыр «Голландский» 45 % жирности  весовой в вакуумной упаковке (ТР ТС 033/2013).

Молоко пастеризованное питьевое 2,5% жирности

Питьевое молоко представляет собой нормализованное по жиру молоко, обработанное при температурных режимах в соответствии с технологией и предназначено непосредственно для употребления в пищу. Продукт вырабатывают из цельного коровьего молока жирностью 3,4%.

РЕЦЕПТУРА

на молоко пастеризованное питьевое 2,5% жирности

| № п/п | Наименование сырья | Ед. изм. | Масса | Жир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молоко цельное жирностью 3,4% | кг | 746,2 | 25,37 |
| 2 | Обезжиренное молоко жирностью 0,05% | кг | 253,8 | 0,13 |
|  | ИТОГО: |  | 1000 | 25,5 |

Кефир 2,5 % жирности

Производится из нормализованного молока с использование закваски, приготовленной на кефирных грибках. Пищевая ценность в 100 г продукта: жира  - 2,5 г., белка – 2,8 г., углеводов – 4,0 г. Содержание в готовом продукте молочнокислых микроорганизмов – не менее 107 КОЕ/г.

РЕЦЕПТУРА

на кефир 2,5% жирности

| № п/п | Наименование сырья | Ед. изм. | Масса | Жир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молоко цельное жирностью 3,4% | кг | 746,2 | 25,37 |
| 2 | Обезжиренное молоко жирностью 0,05% | кг | 203,8 | 0,1 |
| 3 | Закваска | кг | 50 | 0,03 |
|  | ИТОГО: |  | 1000 | 25,5 |

Сметана 15 % жирности

Сметана 15 %-ной жирности представляет собой кисломолочный продукт, изготовляемый сквашиванием сливок с добавлением или без добавления молочных продуктов заквасочными микроорганизмами лактококков или смесью лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков; содержание молочно-кислых микроорганизмов не менее 107 КОЕ/см3 к концу срока годности.

РЕЦЕПТУРА

на сметану 15% жирности

| № п/п | Наименование сырья | Ед. изм. | Масса | Жир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молоко цельное жирностью 3,4% | кг | 4412,0 | 15,1 |
| 3 | Закваска | кг | 50,0 | 0,03 |
|  | ИТОГО: |  | 1000 |  |

РЕЦЕПТУРА

на сметану 20% жирности

| № п/п | Наименование сырья | Ед. изм. | Масса | Жир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молоко цельное жирностью 3,4% | кг | 5520,0 | 20,1 |
| 3 | Закваска | кг | 50,0 | 0,03 |
|  | ИТОГО: |  | 1000 |  |

Творог 5 %, 9% жирности и нежирный

Творог - кисломолочный продукт, который получают путем сквашивания молока, а затем удаления из него сыворотки. Творог классифицируют по количеству содержания в нем жира. Существует жирный творог (жира-18%), полужирный (жира- 9%) и нежирный (жира не больше 3%).

РЕЦЕПТУРА

на творог 9% жирности

| № п/п | Наименование сырья | Ед. изм. | Масса | Жир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молоко цельное жирностью 3,4% | кг | 3039,0 | 5,37 |
| 2 | Обезжиренное молоко жирностью 0,05% | кг | 3850,0 | 0,1 |
| 3 | Закваска | кг | 1,5% | 0,03 |
|  | ИТОГО: |  | 1000 | 9,0 |

РЕЦЕПТУРА

на творог 5% жирности

| № п/п | Наименование сырья | Ед. изм. | Масса | Жир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молоко цельное жирностью 3,4% | кг | 1655,0 | 9,37 |
| 2 | Обезжиренное молоко жирностью 0,05% | кг | 7724,0 | 0,1 |
| 3 | Закваска | кг | 06% | 0,03 |
|  | ИТОГО: |  | 1000 | 5,0 |

РЕЦЕПТУРА

на творог обезжиренный

| № п/п | Наименование сырья | Ед. изм. | Масса | Жир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обезжиренное молоко жирностью 0,05% | кг | 8890 | 0,1 |
| 2 | Закваска | кг | 06% | 0,03 |
|  | ИТОГО: |  | 1000 | 5,0 |

Масло «Крестьянское» 72,5 % жирности

Сливочное масло — это продукт, получаемый при сепарировании молока цельного с последующим сепарированием до состояния сливочной массы.   Масло классифицируют по количеству содержания в нем жира. Существуют следующие виды масла: масло сладко-сливочное жирностью 82%, «Крестьянское» жирностью 72,5%, бутербродное 67%.

РЕЦЕПТУРА

на масло «Крестьянское» 72,5% жирности

| № п/п | Наименование сырья | Ед. изм. | Масса | Жир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молоко цельное жирностью 3,4% | кг | 22190 | 72,5 |
|  | ИТОГО: |  | 1000 | 72,5 |

Сыр «Адыгейский» 45% жирности

РЕЦЕПТУРА

на сыр «Адыгейский» 45% жирности

| № п/п | Наименование сырья | Ед. изм. | Масса | Жир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молоко цельное жирностью 3,4% | кг | 7620 | 45 |
| 2 | Закваска | кг | 7620 | 0,03 |
|  | ИТОГО: |  | 1000 | 45 |

Сыр «Моцарелла» 45% жирности

РЕЦЕПТУРА

На сыр «Моцарелла» 45% жирности

| № п/п | Наименование сырья | Ед. изм. | Масса | Жир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молоко цельное жирностью 3,4% | кг | 9990 | 45 |
| 2 | Химазин | гр. | 15 |  |
| 3 | Хлористый кальций | гр | 100 |  |
| 4 | Закваска | гр. | 25 | 0,03 |
|  | ИТОГО: |  | 1000 | 5,0 |

Сыр «Голландский» 45% жирности

РЕЦЕПТУРА

На сыр «Голландский» 45% жирности

| № п/п | Наименование сырья | Ед. изм. | Масса | Жир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молоко цельное жирностью 3,4% | кг | 9990 | 45 |
| 2 | Химазин | гр. | 15 |  |
| 3 | Хлористый кальций | гр | 100 |  |
| 4 | Закваска | гр. | 25 | 0,03 |
|  | ИТОГО: |  | 1000 | 5,0 |

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ    ПЛАН

5.1. Технологии производства основных видов продукции

Основным сырьем для производства продуктов является цельное коровье молоко.

Молоко коровье, поступающее на предприятие для переработки и получения доброкачественных продуктов, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье - сырье. Технические условия». Молоко натуральное коровье - сырье: молоко без извлечений и добавок молочных и не молочных компонентов, подвергнутое первичной обработке (очистке от механических примесей и охлажденное до температуры (4 ±2)°С после дойки и предназначенное для дальнейшей переработки.

5.2. Определение потребности в производственных мощностях

для организации производства

| Наименование имущества | Право использования (собственность, аренда, иное указать) | Количество | Срок службы*, лет | Стоимость**, (в случае аренды – годовая стоимость аренды), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |
| 1.Объекты недвижимости (здания, помещения, земельные участки и т.д.) |  | площадь, м.кв. |  |  |
| … | - | - | - | - |
| 2. Техника и автомобили |  | к-во единиц |  |  |
| Автомобиль БЕЛАВА 1220W0 БЕЛЫЙ | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 1 235,00 |
| 3.Оборудование |  | к-во единиц |  |  |
| Емкость ВДП 1200 | Планируется приобрести в собственность | 2 | - | 374,00 |
| Аппарат емкостный низкотемпературной обработки продукта Я1-ОСВ-10 | Планируется приобрести в собственность | 2 | - | 1 442,00 |
| Емкость ВС-6.3 | Планируется приобрести в собственность | 2 | - | 1 260,00 |
| Насос центробежный пищевой (молочный) ОПБ 10/20 (К2) | Планируется приобрести в собственность | 5 | - | 112,00 |
| Пастеризационная охладительная установка А-1-ОКЛ-5 | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 1 475,00 |
| Сепаратор сливкоотделитель (сливкоочиститель) Ж5-ОС2-Т3 | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 1 384,00 |
| Автомат молокоразливочный АО-111-03(пневмоавтоматика Camozzi) | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 325,00 |
| Автомат фасовки творога АРТ | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 974,00 |
| Горизонтальная упаковочная машина | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 805,00 |
| Холодильное оборудование | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 375,00 |
| Холодильное оборудование | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 643,00 |
| Холодильное оборудование | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 692,00 |
| Автоматическая линия для фасовки сметаны в пластиковые стаканы «Пастпак-Р» | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 568,00 |
| Гомогонезатор молока | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 700,00 |
| Дозатор поршневой для розлива сметаны в ведра | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 150,00 |
| СИП-мойка для молочного оборудования и молокопровода | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 931,47 |
| Насос пищевой молочный роторный НР-10 (В3-ОРА-10) | Планируется приобрести в собственность | 2 | - | 249,00 |
| 5.Прочее | - | - | - | - |

*) – для объектов недвижимости, сельхозтехники и автомобилей – не более 2-х лет с даты изготовления.

5.3. Планируемые затраты на капитальные расходы

Планируется реконструкция основных фондов СППК «Молоко Дона» (производственные здания и помещения, вспомогательные помещения).

| Планируемый вид работ (строительство, реконструкция, расширение, модернизация) / наименование основных фондов | Общая стоимость работ (планируемая), тыс. рублей | в том числе по годам | Способ выполнения работ (подрядный, хозспособ) | Срок начала работ (квартал/год) | Срок окончанияработ (квартал/год) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт производственных объектов | 700,00 | 2016 г. – 700,00 тыс.руб. | хозспособ | I кв. 2016 г. | II кв. 2016 г. | - |
| ИТОГО | 700,00 |  |  |  |  |  |

5.4. Планируемые затраты на благоустройство территории

| Объект | Вид работ | Срок и выполнения работ | Финансирование по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| Территория СППК | Благоустройство (озеленение, обустройство мест отдыха и т.д.) | II-III кв. 2016 г. | 100,00 | 100,00 | - | - |
| ИТОГО 100,00 |  |  |  |  |  |  |

5.5. Производственные затраты

Чтобы определить затраты на производство, выполним следующие расчеты:

Расчет планового годового выпуска продукции

Мощность СППК «Молоко Дона» переработки в среднем в сутки планируется на уровне 5,8 тонн цельного коровьего молока жирностью 3,4%.

Выход готовой продукции с учетом норм расхода молока-сырья и потерь при переработке и фасовке – 4,7 кг в сутки.

|  | Количество молока коровьего - сырья, тн | Выход продукции в год, тн |
| --- | --- | --- |
| Молочная продукция в ассортименте | 2100 | 1723,2* |

*расчет выполнен с учетом нормы потерь сырья среднем 15 кг на тонну

Показатели по объемам переработки и производству продукции за 2016-2020 гг.

| Наименование продукции | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем переработки молока в среднем в сутки, тн | 2,3 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7,1 |
| Объем переработки молока, тн | 46,0 | 2100,0 | 2249,1 | 2408,8 | 2579,8 |
| Выход продукции в год, тн | 55,3 | 1723,2 | 1845,6 | 1976,6 | 2117,0 |
| Прирост объемов производства продукции, тн | 55,3 | 1667,9 | 122,3 | 131,0 | 140,3 |
| Прирост объемов производства, % | 100,0% | 3017,0% | 7,1% | 7,1% | 7,1% |

Расчет годовой потребности и стоимости сырья

| Наименование сырья | Годовая потребность, тн | Оптовая цена за 1 кг | Стоимость сырья, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Молоко коровье жирностью 3,4% | 2100,0 | 16,00 | 33600,0 |
| Закваска | 86,2 | 6,00 | 517,0 |
| Всего |  |  | 34117,0 |

Расчет годовой потребности и стоимости упаковки и тары

| Наименование сырья | Выпуск продукции, тн | Норма расхода на 1 тонну | Годовая потребность | Оптовая цена, руб. | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молочная пленка, кг | 1452,0 | 12 | 17424,3 | 230,00 | 4007,59 |
| Полистироловые стаканчики, шт. | 149,5 | 2000 | 299032,0 | 4,50 | 1345,64 |
| Ящики ФинПак, шт. |  | 50 | 250,0 | 145,00 | 36,25 |
| Фольга, кг | 121,7 | 25 | 3042,2 | 280,00 | 851,8 |
| Всего |  |  |  |  | 6241,29 |

Расчет годовых затрат на транспортировку

| Наименование затрат | Норма расхода на 1 тонну, руб. | Объем перевозки, тн | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доставка молока-сырья | 1,50 | 2100,0 | 3150,00 |
| Перевозка готовой продукции | 1,50 | 1723,2 | 2584,84 |
| Всего |  |  | 5734,84 |

Производственную деятельность кооператив начнет в четвертом квартале 2016 года, поэтому 2015 год в расчеты не включен ввиду отсутствия производственных затрат.

В прочие затраты включены расходы на страхование имущества, оплату лицензий на право деятельности, оплату работ по сертификации продукции, связь и др.

Расчет прямых материальных затрат совмещен с калькуляцией общих затрат на производство продукции СППК «Молоко Дона» и выполнен на срок реализации проекта, учитываемый в данном бизнес-плане.

Производственные затраты (по годам за срок реализации проекта)

| № п/п | Наименование | Сумма, тыс. руб. |  |  |  |  | Итого за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Прямые расходы | 1515,6 | 55420,8 | 59198,1 | 63226,5 | 67497,1 | 246858,1 |
| 2 | Затраты на молоко-сырье | 736,0 | 33600,0 | 35985,6 | 38540,6 | 41277,0 | 150139,1 |
| 3 | Затраты на закваску | 13,8 | 630,0 | 674,7 | 722,6 | 773,9 | 2815,1 |
| 4 | Стоимость упаковки и тары | 186,0 | 6241,3 | 6681,8 | 7156,3 | 7664,4 | 27929,7 |
| 5 | Коммунальные платежи | 184,1 | 5603,3 | 6001,1 | 6427,2 | 6883,5 | 25099,2 |
| 6 | Фонд оплаты труда работников | 243,8 | 3611,4 | 3712,8 | 3801,7 | 3853,2 | 15222,9 |
| 7 | Транспортные расходы | 151,9 | 5734,8 | 6142,0 | 6578,1 | 7045,1 | 25652,0 |
| 8 | Накладные расходы, в т.ч. | 200,0 | 3117,4 | 3117,4 | 3117,4 | 3117,4 | 12669,7 |
| 9 | арендная плата | 200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 5000,0 |
| 10 | амортизация оборудования | - | 1369,6 | 1369,6 | 1369,6 | 1369,6 | 5478,3 |
| 11 | текущий ремонт оборудования и транспортных средств | - | 547,8 | 547,8 | 547,8 | 547,8 | 2191,3 |
| 12 | Прочие затраты | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2100,0 |
| 13 | ИТОГО | 1815,6 | 59038,2 | 62815,5 | 66843,9 | 71114,5 | 261627,7 |

5.6. Объемы производства и реализации продукции

На основании запланированной технологии производства продукции и объемов закупки молока-сырья разработан план производства и реализации основной продукции СППК «Молоко Дона».

В 2016 году выпуск продукции начнется в IV квартале, в 2017 году кооператив выйдет на запланированную мощность – 1 788,5 тонн готовой продукции в год, с 2018 года объемы производимой цельномолочной и кисломолочной продукции планируется увеличивать более чем на 7% ежегодно.

План производства и реализации продукции кооператива

(на каждый год проекта)

| Год | Наименование продукции | Объем производства в сутки (в среднем), кг | Объем товарной продукции в год, тн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Молочная продукция в ассортименте | 0,15 | 55,3 |
| 2017 | Молочная продукция в ассортименте | 4721,1 | 1723,2 |
| 2018 | Молочная продукция в ассортименте | 5056,4 | 1845,6 |
| 2019 | Молочная продукция в ассортименте | 5415,3 | 1976,6 |
| 2020 | Молочная продукция в ассортименте | 5800 | 2117 |
| ИТОГО |  |  | 7717,65 |

5.7. Кадровое обеспечение производственной деятельности

При организации деятельности СППК «Молоко Дона» в связи с планируемой к применению технологией и объемов производства молочной продукции штат должен состоять из 17 человек рабочего, обслуживающего и управленческого персонала. Из 17 человек – 3 являются членами кооператива, 14 – наемными работниками. Таким образом, проект предусматривает создание 17 новых рабочих мест.

| № п/п | Наименование категории персонала | Количество ставок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Директор производства | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Главный бухгалтер | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Бухгалтер-кассир | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Механик | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Главный инженер | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Начальник производственного цеха | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Заведующий лабораторией | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Технолог | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Рабочий | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Водитель | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Фасовщик | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Грузчик | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Охранник | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Мойщик | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО работников: | 1,25 | 17 | 17 | 17 | 17 |

При планировании заработной платы работников мы учитывали величину прожиточного минимума в Ростовской области за II квартал 2015 года, установленную постановлением Правительства Ростовской области от 23.07.2015 № 475 – 10 406 рубля. Среднемесячная заработная плата каждого наемного работника кооператива планируется не ниже 1,2 прожиточного минимума для трудоспособного населения.

В  соответствии с постановлением Правительства Ростовской области № 209 от 26 марта 2015 г. для получения гранта на развитие материально-технической базы, в кооперативе должно быть создано не менее 5 рабочих мест в 2015 году. В этой связи планируется в декабре 2015 года принять на работу 5 работников.

При выходе на проектную мощность фонд оплаты труда по штату составит 3 611,4 тыс. рублей.

| № | Наименование категории персонала | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор производства | 12500 | 15500 | 16000 | 16500 | 17000 |
| 2 | Главный бухгалтер | 12500 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 |
| 3 | Бухгалтер-кассир | 12500 | 13250 | 14000 | 14500 | 14500 |
| 4 | Механик | - | 14000 | 14500 | 15000 | 15000 |
| 5 | Главный инженер | 12500 | 14000 | 14500 | 15000 | 15000 |
| 6 | Начальник производственного цеха | - | 13500 | 14000 | 14500 | 15000 |
| 7 | Заведующий лабораторией | - | 14000 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 8 | Технолог | - | 14000 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 9 | Рабочий | - | 13250 | 13500 | 13800 | 14000 |
| 10 | Водитель | - | 13250 | 13500 | 13800 | 14000 |
| 11 | Фасовщик | - | 13250 | 13500 | 13800 | 14000 |
| 12 | Грузчик | - | 13250 | 13500 | 13800 | 14000 |
| 13 | Охранник | 12500 | 13250 | 13500 | 13800 | 14000 |
| 14 | Мойщик | - | 13250 | 13500 | 13800 | 14000 |
| ИТОГО заработная плата в месяц, рублей |  | 15625,00 | 231500,00 | 238000,00 | 243700,00 | 247000,00 |
| Фонд оплаты труда в год, тыс. руб. |  | 243,8 | 3611,4 | 3712,8 | 3801,7 | 3853,2 |
| Средняя ЗП в месяц, рублей |  | 12500,0 | 13617,6 | 14000,0 | 14335,3 | 14529,4 |

- МАРКЕТИНГ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ

Анализа рынка планируемой к производству цельномолочной и кисломолочной продукции показал, что она является товаром повседневного спроса и на нее всегда имеется устойчивый спрос.

Сбыт продукции будет осуществляться в Обливском и близлежащих районах, планируется заключить договоры на обеспечение детских дошкольных учреждений, средних общеобразовательных учреждений, больниц, также предполагается выйти на рынок Волгодонска и г. Ростова-на-Дону и войти в крупные торговые сети.

Ценообразование   будет   происходить   на   основе   текущего   спроса   и   предложения. Ценовая стратегия разработана в рамках задачи устойчивого сбыта молочной и кисломолочной продукции по максимально   возможным   ценам.

На основании запланированных объемов производства и предполагаемых закупочных цен разработан план реализации на каждый год проекта.

6.1. План реализации (на каждый год проекта)*

| Год | Наименование продукции | Объем товарной продукции в год, тн | Средняя цена за тонну продукции, тыс. руб | Выручка от реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Молочная продукция в ассортименте | 55,3 | 33,79 | 1868,6 |
| 2017 | Молочная продукция в ассортименте | 1723,2 | 36,84 | 63479,8 |
| 2018 | Молочная продукция в ассортименте | 1845,6 | 36,84 | 67986,8 |
| 2019 | Молочная продукция в ассортименте | 1976,6 | 36,84 | 72813,9 |
| 2020 | Молочная продукция в ассортименте | 2117 | 36,84 | 77983,7 |
| ИТОГО |  | 7717,7 |  | 284132,8 |

На основании планов производства и реализации продукции СППК «Молоко Дона»  рассчитаны показатели выручки за каждый год реализации проекта.

6.2.Выручка от реализации продукции кооператива

(по годам за срок реализации проекта), тыс. рублей

| Наименование | Сумма |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Молочная продукция в ассортименте | 1 868,6 | 63 479,8 | 67 986,8 | 72 813,9 | 77 983,7 |

- ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| Мероприятие по реализации проекта | Сроки выполнения (период с .. по ..) | Финансирование мероприятия, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| Ремонт производственных объектов | II.2016 г. | 700,00 |
| Приобретение оборудования и техники | II-III.2016 г. | 15 276,5 |
| Монтаж оборудования | II-III.2016 г. |  |
| Заключение дополнительных договоров на поставку молока | III.2016 г. | - |
| Благоустройство территории производственной базы | III.2016 г. | 100,00 |
| Начало переработки молока и реализации продукции | IV.2016 г. | - |

- ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

  - Общая потребность в инвестициях на реализацию проекта

тыс. рублей

| Наименование затрат* | Общая потребность в финансировании | в том числе |  |  | Финансирование по годам (сумма гр.2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственные средства | грант | Заемные средства | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1.Затраты на объекты недвижимости, всего | 700 000,00 | 700 000,00 | - | - | 700 000,00 | - | - | - | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт производственных объектов | 700 000,00 | 700 000,00 | - | - | 700 000,00 | - | - | - | - |
| 2. Затраты на приобретение специализированной техники, всего | 1 235 000,00 | 607 033,90 | 627 966,10 | - | - | 1 235000,00 | - | - | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобиль БЕЛАВА 1220W0 БЕЛЫЙ | 1 235 000,00 | 607 033,90 | 627 966,10 | - | - | 1 235 000,00 | - | - | - |
| 3.Затраты на приобретение оборудования, всего | 12 460 807,38 | 5 321 078,48 | 7 139 728,9 | - |  | 12 460 807,38 | - | - | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость ВДП 1200 | 374 000,00 | 149 600,00 | 224 400,00 | - | - | 374 000,00 | - | - | - |
| Аппарат емкостный низкотемпературной обработки продукта Я1-ОСВ-10 | 1 442 000,00 | 577 717,00 | 864 283,00 | - | - | 1 442 000,00 | - | - | - |
| Емкость ВС-6.3 | 1 260 000,00 | 504 000,00 | 756 000,00 | - | - | 1 260 000,00 | - | - | - |
| Насос центробежный пищевой (молочный) ОПБ 10/20 (К2) | 112 000,00 | 44 800,00 | 67 200,00 | - | - | 112 000,00 | - | - | - |
| Пастеризационная охладительная установка А-1-ОКЛ-5 | 1 475 000,00 | 590 000,00 | 885 000,00 | - | - | 1 475 000,00 | - | - | - |
| Сепаратор сливкоотделитель (сливкоочиститель) Ж5-ОС2-Т3 | 1 384 000,00 | 680 272,00 | 703 728,00 | - | - | 1 384 000,00 | - | - | - |
| Автомат молокоразливочный АО-111-03(пневмоавтоматика Camozzi) | 325 000,00 | 159 746,00 | 165 254,00 | - | - | 325 000,00 | - | - | - |
| Автомат фасовки творога АРТ | 974 000,00 | 389 600,00 | 584 400,00 | - | - | 974 000,00 | - | - | - |
| Горизонтальная упаковочная машина | 805 000,00 | 322 000,00 | 483 000,00 | - | - | 805 000,00 | - | - | - |
| Холодильное оборудование | 375 000,00 | 184 322,03 | 190 677,97 | - | - | 375 000,00 | - | - | - |
| Холодильное оборудование | 643 365,00 | 316 230,27 | 327 134,73 | - |  | 643 365,00 | - | - | - |

| Холодильное оборудование | 692 970,00 | 340 612,39 | 352 357,61 | - |  | 692 970,00 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматическая линия для фасовки сметаны в пластиковые стаканы «Пастпак-Р» | 568 000,00 | 227 200,00 | 340 800,00 | - |  | 568 000,00 | - | - | - |
| Гомогонезатор молока | 700 000,00 | 280 000,00 | 420 000,00 | - |  | 700 000,00 | - | - | - |
| Дозатор поршневой для розлива сметаны в ведра | 150 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | - |  | 150 000,00 | - | - | - |
| СИП-мойка для молочного оборудования и молокопровода | 931 472,37 | 372 588,95 | 558 883,42 | - |  | 931 472,37 | - | - | - |
| Насос пищевой молочный роторный НР-10 (В3-ОРА-10) | 249 000,00 | 122 389,83 | 126 610,17 | - |  | 249 000,00 | - | - | - |
| 4. Прочие затраты, всего | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - |
| 5. Итого инвестиционные затраты | 14 495 807,38 | 6 728 112,38 | 7 767 695,00 | - | 700 000,00 | 13 795 807,38 | - | - | - |

8.2. Для реализации проекта потребуются кредитные средства в размере 4 млн. рублей. Кредит готов предоставить ВТБ 24 под 17 % годовых сроком на 5 лет с отсрочкой платежа на 6 месяцев.

В соответствии с планом расходов за счет гранта, кредит будет использован на софинансирование приобретений в размере 30 % по каждому наименованию, что соответствует условию получения гранта.

8.3. Налоговое окружение

Кооператив является плательщиком УСН 10%, НДФЛ из зарплаты наемных работников.

| Наименование уплачиваемых налогов | Ставка (или сумма) | Периодичность уплаты | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Упрощенная система налогообложения |  |  |  |
| Единый налог при УСН 10% | 10 % от (доходы- расходы) | 4 раза | Авансовые платежи уплачиваются ежеквартально не позднее 25 числа первого месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Итоговая сумма налога уплачивается не позднее 31 марта следующего года |
| Налог на доходы физических лиц | 13 % заработной платы | ежемесячно | НДФЛ 13% за сотрудников (удерживаются в день выдачи зарплаты). Перечислить 13% не позднее дня, следующего за днем фактической выплаты работнику, от зарплаты сотрудника |

8.4. Динамика основных финансово – экономических показателей

предпринимательской деятельности на период планирования

тыс. руб.

| № п/п | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Средства гранта | 7 767,7 | - | - | - | - | - | 7 767,7 |
| 2 | Собственные средства | 3 228,1 | 14 183,1 | 58,6 | 2 317,7 | 5 843,7 | 10 100,5 | Х |
| 3 | Заемные средства | 4 000,0 | - | - | - | - | - | 4 000,0 |
| 4 | Выручка от реализации продукции | - | 1 868,6 | 63 479,8 | 67 986,8 | 72 813,9 | 77 983,7 | 284 132,8 |
| 5 | Итого поступления | 14 995,8 | 16 051,6 | 63 538,3 | 70 304,6 | 78 657,7 | 88 084,2 | 316 636,4 |
| 6 | Ремонт производственных объектов | 700,0 | - | - | - | - | - | 700,0 |
| 7 | Благоустройство территории | - | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
| 8 | Приобретение оборудования и специализированной техники | - | 13 695,8 | - | - | - | - | 13 695,8 |

| 9 | Затраты на производство и реализацию | - | 1 815,6 | 59 038,2 | 62 815,5 | 66 843,9 | 71 114,5 | 261 627,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Итого расходы | 700,0 | 15 611,4 | 59 038,2 | 62 815,5 | 66 843,9 | 71 114,5 | 275 423,5 |
| 11 | Валовая прибыль | - | 52,9 | 4 441,6 | 5 171,3 | 5 970,0 | 6 869,2 | 22 505,0 |
| 12 | Рентабельность по валовой прибыли , % | - | - | 7,5% | 8,2% | 8,9% | 9,7% | Х |
| 13 | УСН (10%) | - | - | 444,2 | 517,1 | 597,0 | 686,9 | 2 245,2 |
| 14 | Уплата процентов и возврат основного долга по кредиту | 112,7 | 381,6 | 1 738,2 | 1 128,2 | 1 116,3 | 1 103,6 | 5 467,9 |
| 15 | Чистая прибыль | - | - 328,7 | 2 259,2 | 3 526,0 | 4 256,7 | 5 078,7 | 14 791,9 |
| 16 | Рентабельность по чистой прибыли, % | - | - | 3,8% | 5,6% | 6,4% | 7,1% | Х |
| 17 | Накопленная прибыль | 14 183,1 | 58,6 | 2 317,7 | 5 843,7 | 10 100,5 | 14 791,9 | Х |

8.5. Срок окупаемости проекта = И /ЧП:  14 495,8 / 2 958,4 = 4,9 года.

И  - показатель инвестиционных затрат за 5 лет = (гр.2 стр.5 табл.8.1),

ЧП  - показатель средней чистой прибыли за 5 лет = (гр.9 стр.15 табл. 8.4 / 5).

- АНАЛИЗ РИСКОВ

Для выявления сильных и слабых сторон проекта проведем SWOT-анализ развития кооператива по переработке молока.

| СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) | СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W) |
| --- | --- |
| положительный опыт работы председателя и членов кооператива | недостаток собственных средств на развитие кооператива |
| создание новых постоянных рабочих мест и увеличение благосостояния граждан, проживающих на территории района | нестабильные закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию и результаты ее переработки |
| производство качественной высокорентабельной продукции | усиление конкуренции на рынке продукции переработки молока |
| близость к транспортным путям, позволяющим осуществлять доставку молока-сырья и перевозку готовой продукции | трудности по вхождению в ассортимент товаров ритейловских сетей |

Сильные стороны позволяют осуществить проект и обеспечить производство высокорентабельной продукции. Слабые стороны характерны для всей отрасли и не являются принципиально лимитирующими для данного проекта. Первый пункт из списка слабых сторон преодолевается при получении гранта на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов.

При анализе рисков было выявлено, что на эффективность работы влияют множество факторов. Все основные риски и мероприятия по их снижению представлены ниже.

| ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ | ВЛИЯНИЕ НА ОЖИДАЕМУЮ ПРИБЫЛЬ | МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВЛИЯНИЯ РИСКА |
| --- | --- | --- |
| Экономические риски связаны с неплатежеспособностью потребителя, неустойчивостью спроса, снижения цен конкурентами. | Уменьшение дохода | Постоянная работа с клиентами, оптимизация ассортиментной политики, гибкая ценовая политика, повышение качественных параметров продукции |
| Производственный риски | Снижение доходности | Четкое календарное планирование работ, лучшая организация проводимых работ |
| Финансовый риск | Снижение дохода | Основная мера по снижению риска заключается в разработке инвестиционно-финансовой стратегии, целью которой является попадание в зону прибыльного функционирования. |

- ПОТРЕБНОСТЬ В КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВАХ

И ИХ ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для реализации программы потребуются заемные средства для софинансирования приобретений оборудования и техники за счет гранта.

По условиям конкурса максимальный размер гранта составляет 60% от затрат (без учета НДС), указанных в бизнес-плане и плане расходов,  но не более 10,0 млн. руб. При этом доля средств кооператива должна быть не менее 40 % от каждого наименования приобретений. На момент подачи документов у СППК «Молоко Дона» имеются собственные средства в размере 10 % и согласие банка ВТБ 24 предоставить кредит для софинансирования оставшихся 30 %.

Кредитование предусматривается в размере 4 000 000,00 рублей с процентной ставкой 17 % годовых на 5 лет.

Уплату процентов планируется осуществлять ежемесячно аннуитетными платежами. Кредит предусматривает льготный период в течение 6 месяцев, в течение которых будут выплачиваться только проценты, основной долг будет погашаться с ноября 2016 года ежемесячно. Переплата за весь период  составит 1 964 618,18 рублей.

Примерный график погашения основного долга и уплаты процентов представлен в таблице.

| № платежа | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Остаток задолженности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ноябрь, 2015 | 99410,30 | 42743,64 | 56666,67 | 3 957 256,36 |
| 2 | Декабрь, 2015 | 99410,30 | 43349,17 | 56061,13 | 3 913 907,19 |
| 3 | Январь, 2016 | 99410,30 | 43963,28 | 55447,02 | 3 869 943,91 |
| 4 | Февраль, 2016 | 99410,30 | 44586,10 | 54824,21 | 3 825 357,81 |
| 5 | Март, 2016 | 99410,30 | 45217,73 | 54192,57 | 3 780 140,08 |
| 6 | Апрель, 2016 | 99410,30 | 45858,32 | 53551,98 | 3 734 281,76 |
| 7 | Май, 2016 | 99410,30 | 46507,98 | 52902,32 | 3 687 773,78 |
| 8 | Июнь, 2016 | 99410,30 | 47166,84 | 52243,46 | 3 640 606,94 |
| 9 | Июль, 2016 | 99410,30 | 47835,04 | 51575,26 | 3 592 771,90 |
| 10 | Август, 2016 | 99410,30 | 48512,70 | 50897,60 | 3 544 259,20 |
| 11 | Сентябрь, 2016 | 99410,30 | 49199,96 | 50210,34 | 3 495 059,23 |
| 12 | Октябрь, 2016 | 99410,30 | 49896,96 | 49513,34 | 3 445 162,27 |
| 13 | Ноябрь, 2016 | 99410,30 | 50603,84 | 48806,47 | 3 394 558,43 |
| 14 | Декабрь, 2016 | 99410,30 | 51320,73 | 48089,58 | 3 343 237,71 |
| 15 | Январь, 2017 | 99410,30 | 52047,77 | 47362,53 | 3 291 189,94 |
| 16 | Февраль, 2017 | 99410,30 | 52785,11 | 46625,19 | 3 238 404,83 |
| 17 | Март, 2017 | 99410,30 | 53532,90 | 45877,40 | 3 184 871,93 |
| 18 | Апрель, 2017 | 99410,30 | 54291,28 | 45119,02 | 3 130 580,64 |
| 19 | Май, 2017 | 99410,30 | 55060,41 | 44349,89 | 3 075 520,23 |
| 20 | Июнь, 2017 | 99410,30 | 55840,43 | 43569,87 | 3 019 679,80 |
| 21 | Июль, 2017 | 99410,30 | 56631,51 | 42778,80 | 2 963 048,29 |
| 22 | Август, 2017 | 99410,30 | 57433,79 | 41976,52 | 2 905 614,51 |
| 23 | Сентябрь, 2017 | 99410,30 | 58247,43 | 41162,87 | 2 847 367,07 |
| 24 | Октябрь, 2017 | 99410,30 | 59072,60 | 40337,70 | 2 788 294,47 |
| 25 | Ноябрь, 2017 | 99410,30 | 59909,46 | 39500,84 | 2 728 385,01 |
| 26 | Декабрь, 2017 | 99410,30 | 60758,18 | 38652,12 | 2 667 626,82 |
| 27 | Январь, 2018 | 99410,30 | 61618,92 | 37791,38 | 2 606 007,90 |
| 28 | Февраль, 2018 | 99410,30 | 62491,86 | 36918,45 | 2 543 516,04 |
| 29 | Март, 2018 | 99410,30 | 63377,16 | 36033,14 | 2 480 138,89 |
| 30 | Апрель, 2018 | 99410,30 | 64275,00 | 35135,30 | 2 415 863,88 |
| 31 | Май, 2018 | 99410,30 | 65185,56 | 34224,74 | 2 350 678,32 |
| 32 | Июнь, 2018 | 99410,30 | 66109,03 | 33301,28 | 2 284 569,29 |
| 33 | Июль, 2018 | 99410,30 | 67045,57 | 32364,73 | 2 217 523,72 |
| 34 | Август, 2018 | 99410,30 | 67995,38 | 31414,92 | 2 149 528,34 |
| 35 | Сентябрь, 2018 | 99410,30 | 68958,65 | 30451,65 | 2 080 569,68 |
| 36 | Октябрь, 2018 | 99410,30 | 69935,57 | 29474,74 | 2 010 634,12 |
| 37 | Ноябрь, 2018 | 99410,30 | 70926,32 | 28483,98 | 1 939 707,80 |
| 38 | Декабрь, 2018 | 99410,30 | 71931,11 | 27479,19 | 1 867 776,69 |
| 39 | Январь, 2019 | 99410,30 | 72950,13 | 26460,17 | 1 794 826,56 |
| 40 | Февраль, 2019 | 99410,30 | 73983,59 | 25426,71 | 1 720 842,96 |
| 41 | Март, 2019 | 99410,30 | 75031,69 | 24378,61 | 1 645 811,27 |
| 42 | Апрель, 2019 | 99410,30 | 76094,64 | 23315,66 | 1 569 716,62 |
| 43 | Май, 2019 | 99410,30 | 77172,65 | 22237,65 | 1 492 543,97 |
| 44 | Июнь, 2019 | 99410,30 | 78265,93 | 21144,37 | 1 414 278,04 |
| 45 | Июль, 2019 | 99410,30 | 79374,70 | 20035,61 | 1 334 903,35 |
| 46 | Август, 2019 | 99410,30 | 80499,17 | 18911,13 | 1 254 404,17 |
| 47 | Сентябрь, 2019 | 99410,30 | 81639,58 | 17770,73 | 1 172 764,60 |
| 48 | Октябрь, 2019 | 99410,30 | 82796,14 | 16614,17 | 1 089 968,46 |
| 49 | Ноябрь, 2019 | 99410,30 | 83969,08 | 15441,22 | 1 005 999,38 |
| 50 | Декабрь, 2019 | 99410,30 | 85158,65 | 14251,66 | 920 840,73 |
| 51 | Январь, 2020 | 99410,30 | 86365,06 | 13045,24 | 834 475,67 |
| 52 | Февраль, 2020 | 99410,30 | 87588,56 | 11821,74 | 746 887,11 |
| 53 | Март, 2020 | 99410,30 | 88829,40 | 10580,90 | 658 057,70 |
| 54 | Апрель, 2020 | 99410,30 | 90087,82 | 9322,48 | 567 969,89 |
| 55 | Май, 2020 | 99410,30 | 91364,06 | 8046,24 | 476 605,82 |
| 56 | Июнь, 2020 | 99410,30 | 92658,39 | 6751,92 | 383 947,44 |
| 57 | Июль, 2020 | 99410,30 | 93971,05 | 5439,26 | 289 976,39 |
| 58 | Август, 2020 | 99410,30 | 95302,30 | 4108,00 | 194 674,08 |
| 59 | Сентябрь, 2020 | 99410,30 | 96652,42 | 2757,88 | 98 021,66 |
| 60 | Октябрь, 2020 | 99410,30 | 98021,66 | 1388,64 | 0,00 |
| Итого по кредиту |  | 5 964 618,18 | 4000000,00 | 1964618,18 |  |

- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

Дополнительная государственная поддержка кроме гранта в проекте не предусмотрена.

Председатель СППК «Молоко Дона» ___________________          ____________________________

(подпись)                      (расшифровка подписи Ф.И.О.)

«____»__________________ 2015г.

М.П. (при наличии)