|  | УТВЕРЖДЕНА общим собранием членов кооператива от 29 августа 2016 г. Протокол № 14 Председатель СССПК «Песчанокопскагроснаб» _______________ _Гридин С.П._ (подпись и расшифровка Ф.И.О.) «____»__________________ 2016 г. М.П. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

СССПК «ПЕСЧАНОКОПСКАГРОСНАБ»

Организация убойного цеха мощностью 10 гол КРС в смену

(наименование проекта)

с. Жуковское 
(наименование населенного пункта)

________________Песчанокопский район_________________

(наименование муниципального района Ростовской области)

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- |
| 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА | 3 |
| 2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 5 |
| 3. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 7 |
| 4. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ | 12 |
| 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН | 13 |
| 6. МАРКЕТИНГ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ | 20 |
| 7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 21 |
| 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 23 |
| 9. АНАЛИЗ РИСКОВ | 25 |
| 10. ПОТРЕБНОСТЬ В КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВАХ И ИХ ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 26 |
| 11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА | 26 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | - |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА

|  | - Категория сведений | - показатель |
| --- | --- | --- |
| - I | - Сведения о заявителе |  |
|  | - Фамилия | - Гридин |
|  | - Имя | - Сергей |
|  | - Отчество | - Петрович |
|  | - Дата рождения |  |
|  | - Место рождения |  |
|  | - Семейное положение |  |
| - II | - Гражданство заявителя |  |
| - III | - Данные документа, удостоверяющего личность заявителя |  |
|  | - Серия, номер |  |
|  | - Дата выдачи |  |
|  | - Кем выдан |  |
| - IV | - Фактическое место проживания в Российской Федерации |  |
|  | - Субъект Российской Федерации |  |
|  | - Наименование муниципального образования |  |
|  | - Наименование сельского поселения |  |
|  | - Наименование населенного пункта |  |
|  | - Улица |  |
|  | - Номер дома (домовладения) |  |
|  | - Номер квартиры |  |
|  | - Номер телефона |  |
|  | - Номер мобильного телефона |  |
|  | - Адрес электронной почты |  |
| - V | - Сведения о кооперативе |  |
|  | - ОГРНИП |  |
|  | - Дата регистрации кооператива |  |
|  | - Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (Единый государственный реестр юридических лиц) |  |
|  | - ИНН кооператива |  |
|  | - Основной вид деятельности по ОКВЭД с расшифровкой | - 01.42 Предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг |
|  | - Номера расчетных счетов в банках (указать все) |  |
|  | - Корреспондентские счета банков |  |
| - VI | - Юридический адрес кооператива |  |
|  | - Субъект Российской Федерации | - Ростовская область |
|  | - Наименование муниципального образования | - Песчанокопский район |
|  | - Наименование населенного пункта | - с. Жуковское |
|  | - Улица |  |
|  | - Номер постройки |  |
|  | - Кадастровые номера объектов недвижимости |  |
|  | - Постройки - Производственное помещение (S=) | Линия модульного типа по убою КРС |
|  | - Земельные участки - 15 600 кв.м | - 61:30:0600008:3547 |
| VII | - Количество членов кооператива, включая заявителя - 39 - 7 - 7 | - 53 - КФХ животноводческого направления (мясной КРС) - КФХ растениеводческого направления - ЛПХ |
| VIII | Основные показатели бизнес-плана |  |
|  | Срок окупаемости (год, месяц) | - 2,8 года |
|  | Общая стоимость реализации мероприятий по развитию материально-технической базы кооператива, согласно программы (тыс.руб.) | - 14 477,0 |
|  | в том числе |  |
|  | собственные средства | - 2 363,96 |
|  | средства гранта | - 7 113,04 |
|  | заемные средства | - 5 000,0 |
| - IX | - Согласие на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации (да/нет) | - да |

- Расчет выполнен в ценах 2016 г., без учета инфляции;

- расчет выполнен на период 2016-2021 гг. по годам;

- значения всех исходных и расчетных данных приведены в рублях.

- РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2.1. Цель проекта – развитие материально-технической базы сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Песчанокопскагроснаб» для организации убойного цеха мощностью до 4,5 тонн в сутки готовой продукции – мяса КРС в полутушах.

2.2. Задачи проекта.

- приобретение специализированного автотранспорта для перевозки мяса КРС;

- приобретение оборудования для убоя, первичной обработки и хранения мяса сельскохозяйственных животных;

- монтаж оборудования по убою крупного рогатого скота;

- заключение договоров на поставку КРС для забоя;

- заключение договоров на реализацию мяса КРС с мясоперерабатывающими предприятиями.

2.3. Краткая характеристика проекта.

Основные виды деятельности СССПК «Песчанокопскагроснаб» – предоставление услуг в области животноводства: торговля живыми животными, оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных, производство мяса и др. Для расширения хозяйственной деятельности кооператива планируется организовать работу убойного цеха  мощностью 10 голов КРС в сутки или 4,5 тонн готовой продукции – мяса на кости в полутушах с последующей реализацией на мясоперерабатывающие заводы.

В состав сельскохозяйственного снабженческо-сбытового  потребительского кооператива «Песчанокопскагроснаб» входят: 7 владельцев ЛПХ, 46 КФХ. В соответствии с постановлением  Правительства Ростовской области  от 26 марта 2015 г. № 209 для получения гранта, кооператив должен объединять не менее 10 сельхозтоваропроизводителей на правах членства. Все члены СССПК «Песчанокопскагроснаб» являются сельхозтоваропроизводителями.

Имущество кооператива составляют его фонды: паевой, резервный и неделимый. В соответствии с Уставом и на основании решения собрания членов СССПК «Песчанокопскагроснаб» (Протокол №1 от 21.10.2013г. г.) паевой фонд утвержден в размере 18 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом № 193 «О сельскохозяйственной кооперации» размер, сроки, порядок формирования и использования резервного и неделимого фондов устанавливаются Уставом кооператива. Эти фонды являются неделимыми и не подлежат в период существования кооператива разделу на паи членов кооператива и ассоциированных членов кооператива или выдаче в натуральной форме при прекращении членства в кооперативе. Резервный фонд формируется в обязательном порядке и для потребительских кооперативов должен составлять не менее 10% от размера паевого фонда. В СССПК «Песчанокопскагроснаб» размер резервный фонд составляет 2 тыс. руб.

Неделимый фонд СССПК «Песчанокопскагроснаб» образует стоимость техники, оборудования и модульной бойни, приобретенных в 2014 году, размер фонда составляет 17 503,0 тыс. руб. В неделимый фонд предполагается также включить, в том числе, технику и оборудование, планируемые к приобретению за счет средств гранта на сумму 12 056,0 тыс. руб.

Для софинансирования расходов на приобретение имущества за счет средств грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам СССПК «Песчанокопскагроснаб» имеет справку об одобрении займа у СПКК «Жуковский» Песчанокопского района, на сумму 5 000 000,00 рублей на три года предварительно под  18 % годовых. По условиям предварительного соглашения заем имеет целевой характер и не может быть использован на другие цели.

Закупка КРС на мясо планируется в Песчанокопском и близлежащих районах Ростовской области. В соответствии с Программой развития кооператива после запуска убойного цеха объем закупки КРС на мясо  планируется от 90 тонн в 2016 году с увеличением до 877,5 тонн к 2021 году, что соответствует мощности планируемого к приобретению производственного оборудования.  Предполагается, что не менее 51 % закупки КРС на мясо будут обеспечивать члены кооператива, остальное количество будет закупаться у сельхозтоваропроизводителей, не членов СССПК «Песчанокопскагроснаб». В 2021 году  объем готовой продукции (мяса на кости в полутушах) в сутки при полной загрузке оборудования планируется на уровне 2,8 тонны. В соответствии с программой развития СССПК «Песчанокопскагроснаб» планируется увеличение объема производства мяса на кости и выручки в 2017 году на 500 %, в 2018 году – на 25,0%, в 2019 – на 13,3% и в 2020 и 2021 годах – на 7,1% до достижения мощности переработки – 877,5 тонн в год. Объем поставляемого на первичную переработку КРС будет увеличен, в том числе, за счет включения в кооператив новых членов.

Члены кооператива являются специалистами в области технологии выращивания КРС мясного направления и имеют богатый опыт работы в данной сфере.

Проект предусматривает расширение хозяйственной деятельности кооператива за счет создания производственной базы в с. Жуковское Песчанокопского района по убою КРС с последующей реализацией на мясоперерабатывающие заводы.

Земельный участок, на котором планируется вести производственную деятельность, соответствует установленному виду разрешенного использования.

- ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Полный адрес места фактического нахождения СССПК «Песчанокопскагроснаб»:

| - Субъект Российской Федерации | - Ростовская область |
| --- | --- |
| - Наименование муниципального образования | - Песчанокопский район |
| - Наименование населенного пункта | - С. Жуковское |
| - Улица | - Ленина |
| - Номер постройки | - 73 |
| - Кадастровые номера объектов недвижимости |  |
| - Постройки - Производственное помещение (S=22,05 кв.м.) | - Линия модульного типа по убою КРС |
| - Земельные участки - 15 600 кв.м. | - 61:30:0600008:3547 |

3.2. Село Жуковское полностью обеспечено инженерной и транспортной инфраструктурой: имеется  энергообеспечение; водоснабжение, теплоснабжение, канализация, газоснабжение (природный газ), хорошо развито транспортное сообщение между близлежащими населенными пунктами и удаленными городами и поселками.

Социальная инфраструктура представлена учреждениями: школы, детские сады, больница, дом культуры, аптека, библиотека, магазины, предприятия общественного питания и т.д.

3.3. Земельные участки для организации работы кооператива (з/у):

|  | Категория и вид разрешенного использования з/у | Площадь з/у, га | Место расположения | Вид пользования (аренда, собственность, бессрочное пользование) | Реквизиты свидетельства права собственности на землю | Реквизиты договора аренды земли (дата и №) | Срок договора аренды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | с «__»__ ___г. | по «__» ___г. |
| Земли сельскохозяйственного использования |  | 1,56 | Ростовская область Песчанокопский район, вблизи с. Жуковское, граф. Учет №175 | аренда | - | Договор №1 от 24.02.2016г | 31 марта 2016 г. | 31 марта 2021 г. |

3.4. Участок, на котором планируется производственная деятельность СССПК «Песчанокопскагроснаб» необходимо оборудовать в соответствии с ветеринорно-санитарными требованиями и нормами, в частности, планируется:

оборудовать подъездные пути (дорога с щебенчатым покрытием),

подключить производственный объект к электроснабжению;

подключить производственный объект к водоснабжению;

подключить производственный объект к газоснабжению (природный газ);

оборудовать канализацию.

3.5. Сведения о видах деятельности кооператива

| № | Основные виды деятельности | Код ОКВЭД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг | 01.42 |
| 2 | Оптовая торговля живыми животными | 51.23 |
| 3 | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | 51.21 |
| 4 | Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов сельскохозяйственными товаропроизводителями | 05.02.11 |
| 5 | Предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов | 05.02.2 |
| 6 | Производство мяса | 15.11 |
| 7 | Производство мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов | 15.12 |
| 8 | Предоставление услуг в области растениеводства | 01.41 |
| 9 | Прочая оптовая торговля | 51.70 |
| 10 | Неспециализированная опт. торговля пищевыми продуктами, вкл. напитки, и табачные изделия | 51.39 |
| 11 | Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства | 51.66 |
| 12 | Оптовая торговля топливом | 51.51 |
| 13 | Ветеринарная деятельность | 85.20 |
| 14 | Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 51.53 |
| 15 | Производство общестроительных работ | 45.21 |

3.6. Сведения об имущественных фондах кооператива на дату подачи документов

| № | Наименование фонда | Дата и номер протокола общего собрания членов кооператива, на котором установлен вид, размер, порядок формирования и использования фонда | Размер фонда, установленный общим собранием членов кооператива, тыс. руб. | Фактический размер фонда, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Паевой фонд | №1 от 21.10.2013г. | 18 | 49,1 |
| 2 | Резервный фонд | №1 от 21.10.2013г. | 2 | 5 |
| 3 | Неделимый фонд | №6 от 10.09.2014г. | 17 506,0 | 17 503,0 |

3.7. Для организации производства у СССПК «Песчанокопскагроснаб» имеется следующее имущество:

| Наименование имущества | Право использования (собственность, аренда, иное -указать) | Реквизиты свидетельства на право собственности, договора аренды (дата и №) | Срок договора аренды |  | Срок службы* | Остаточная (рыночная) стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с «__» ____ ___г. | по «__» ____ ___г. |  |  |
| 1.Объекты недвижимости, ед. | - | - | - | - | - | - |
| Производственное помещение Линия модульного типа по убою крупного рогатого скота до 10 голов в смену БМ-КБ-50 (22,05 кв.м.) | Собственность | Договор купли-продажи № 1 от 30.03.2016г. | - | - | 1 | 10 000,00 |
| 2. Техника и автомобили, ед. | - |  | - | - | - |  |
| Погрузчик ПБМ -1200 на базе МТЗ-1523 | Собственность | ТС 687642 от 15.10.2013 | - | - | 15 | 2132,00 |
| КАМАЗ 45143-15 | Собственность | ПТС 02 НТ 875458 от 06.09.2013г. | - | - | 15 | 2000,00 |
| Автомобиль ГАЗ-А23R32 | Собственность | ПТС 52 НУ 574347 от 09.11.2013 | - | - | 15 | 1249,00 |
| Автомобиль ГАЗ-А22R32 | Собственность | ПТС 52 НХ 356305 от 28.11.2013г. | - | - | 15 | 841,00 |
| 3.Оборудование, ед. | - | - | - | - | - | - |
| Холодильный агрегат | Собственность | - | - | - | 8 | 330,00 |
| Весы для взвешивания М 2000 | Собственность | - | - | - | 8 | 63,00 |
| Весы товарные М 600 | Собственность | - | - | - | 8 | 16,00 |
| 4. Прочее | - | - | - | - | - | - |
| … |  |  |  |  |  |  |

3.8. Характеристика сырьевой зоны

Важным условием успешного функционирования СССПК является наличие сырьевой базы, в полном объеме обеспечивающей запланированную мощность производственного оборудования. Мощность производства определяется исходя из количества и удаленности сдатчиков сельскохозяйственных животных, а также – от расстояния до мясоперерабатывающих предприятий.

Закупка КРС на мясо планируется в Песчанокопском и близлежащих районах Ростовской области. В соответствии с Программой развития кооператива после запуска убойного цеха объем закупки КРС на мясо  планируется от 90 тонн в 2016 году с увеличением до 877,5 тонн к 2021 году. Предполагается, что не менее 51 % закупки будут обеспечивать члены кооператива, остальное количество будет закупаться у сельхозтоваропроизводителей, не членов СССПК «Песчанокопскагроснаб».

| № | ФИО члена кооператива | организационно-правовая форма | кол-во КРС на мясо, голов | живой вес 1 гол, кг | живой вес всего, кг | ИТОГО мяса КРС в год, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теняков Алексей Михайлович | КФХ | 230 | 450 | 103300,0 | 103,3 |
| 2 | Смирнова Елена Борисовна | КФХ | 16 | 450 | 7000,0 | 7,0 |
| 3 | Янкович Ольга Николаевна | КФХ | 22 | 450 | 10000,0 | 10,0 |
| 4 | Середенко Александр Васильевич | КФХ | 39 | 450 | 17500,0 | 17,5 |
| 5 | Лебедева Ольга Владимировна | КФХ | 10 | 450 | 4600,0 | 4,6 |
| 6 | Ялтырян Мартирос Мелконович | КФХ | 11 | 450 | 5160,0 | 5,2 |
| 7 | Малахов Василий Анатольевич | КФХ | 13 | 450 | 5840,0 | 5,8 |
| 8 | Нелепин Сергей Михайлович | КФХ | 111 | 450 | 50000,0 | 50,0 |
| 9 | Магомедов Мурад Халикович | КФХ | 21 | 450 | 9500,0 | 9,5 |
| 10 | Дробышев Вадим Анатольевич | КФХ | 70 | 450 | 31500,0 | 31,5 |
| 11 | Кисилев Алексей Николаевич | КФХ | 9 | 450 | 4200,0 | 4,2 |
| 12 | Тенякова Алла Ивановна | КФХ | 230 | 450 | 103500,0 | 103,5 |
| 13 | Жданов Алексей Вячеславович | КФХ | 80 | 450 | 36000,0 | 36,0 |
| 14 | Демьянова Марина Владимировна | КФХ | 78 | 450 | 35100,0 | 35,1 |
| 15 | Сенникова Оксана Алексеевна | ЛПХ | 5 | 400 | 2000,0 | 2,0 |
| 16 | Тенякова Светлана Петровна | ЛПХ | 5 | 400 | 2000,0 | 2,0 |
| 17 | Семенов Иван Дмитриевич | ЛПХ | 5 | 400 | 2000,0 | 2,0 |
| 18 | Теняков Владимир Алексеевич | ЛПХ | 5 | 400 | 2000,0 | 2,0 |
| 19 | Теняков Игорь Алексеевич | ЛПХ | 5 | 400 | 2000,0 | 2,0 |
| 20 | Тенякова Мадина Халитовна | ЛПХ | 5 | 400 | 2000,0 | 2,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 435200,0 | 435,2 |

Объем поставляемого сырья (КРС в живом весе) будет увеличен, в том числе, за счет включения в кооператив новых членов.

| Наименование показателя | Ед. изм. |  | 1-й этап – освоение гранта, ввод в эксплуатацию объекта |  | 2-й этап – выход на производственную мощность |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016-2021гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объем закупки КРС на мясо (в живом весе), в т.ч. | тонн | 90,0 | 540,0 | 675,0 | 765,0 | 819,0 | 877,5 | 3 766,5 |
| у членов кооператива | тонн | 90,0 | 540,0 | 675,0 | 390,2 | 417,7 | 447,5 | 2 560,4 |
| у не членов кооператива | тонн | - | - | - | 374,9 | 401,3 | 430,0 | 1 206,1 |
| Объем производства продукции – мяса на кости в полутушах | тонн | 55,8 | 334,8 | 418,5 | 474,3 | 507,8 | 544,1 | 2 335,2 |
| Объем производства продукции -зерновые на семена и на фураж | тонн | 98,0 | - | - | - | - | - | 98,0 |
| Прирост выручки от реализации продукции | тыс.руб. | 13 296,0 | 60 360,0 | 18 414,0 | 12 276,0 | 7 365,6 | 7 979,4 | 119 691,0 |
| Прирост объемов производства (оказания услуг) в натуральных показателях | тонн | 55,8 | 279,0 | 83,7 | 55,8 | 33,5 | 36,3 | 544,1 |
| Количество членов кооператива | ед. | 53 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 66 |
| ЛПХ | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| КФХ | ед. | 46 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 59 |
| юридические лица | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| Создание рабочих мест | ед. | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 |

2.4. Показатели деятельности кооператива за 2015-2016 годы*

| № п/п | Наименование показателя | ед. измерения | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | тыс. руб. | 8644,00 | 6090,00 |
| 2 | Объем заготовки (закупки / производства) сельскохозяйственной (пищевой) продукции (товаров, работ, услуг) в том числе: | тонн | 129,93 | 20,9 |
|  | зерновые | тонн | 20 | - |
|  | мясо | тонн | 59,93 | 20,9 |
|  | прочее (зерновые фураж) | тонн | 50,00 | - |
| 5 | Среднемесячная заработная плата на одного работника | рублей | 12 500,0 | 12 945,0 |
| 6 | Среднесписочная численность работающих в организации | человек | 4 | 4 |

* Указывается при осуществлении деятельности в 2015-2016 годах.

- ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Продукцией СССПК «Песчанокопскагроснаб» планируется мясо КРС после первичной обработки в полутушах.

Мясо крупного рогатого скота обладает высокими пищевыми и вкусовыми качествами, и пользуется повышенным спросом у населения. Пищевая ценность мяса зависит от количества соотношения влаги, белка, жира, содержания незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов группы В, микро- и макроэлементов, а также органолептических показателей мяса.

В мясе находятся все необходимые для питания человека вещества. Оно является важнейшим источником незаменимых аминокислот, жиров, минеральных и экстрактивных веществ, которые представлены в оптимальном количественном и качественном соотношении и легко усваиваются организмом. В 100 г. мяса содержится 30-40% суточной потребности белков, необходимых для взрослого человека.

Химический состав мяса, его пищевая ценность и технологические свойства находятся в прямой зависимости от соотношения входящих в его состав тканей, на которое, в свою очередь, оказывают влияние вид, порода, пол, возраст, упитанность, характер откорма животных и другие факторы. Наиболее ценной является мякотная часть, от которой зависит энергетическая и биологическая ценность, вкусовые и кулинарные качества мяса.

В среднем, убойный выход с туши КРС составляет 65%.

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ПЛАН

5.1. Технология производства готовой продукции

Закупка КРС на мясо в живом весе планируется у КФХ и ЛПХ Песчанокопского и близлежащих районов.

Модульный комплекс первичной переработки скота позволяет осуществлять замкнутый цикл переработки  скота  по  безотходной  технологии  с полной утилизацией всех побочных продуктов.

Обеспечивает  выполнение  технологических операций  для  переработки  крупного  рогатого скота (оглушение, слив крови, конвейерная  забеловка,  механизированный  съём  товарной шкуры, нутровка туши, распиловка на полутуши).

Для оглушения используют отдельное помещение. Крупный рогатый скот оглушают при помощи пистолета. После оглушения животных подъемником поднимают на подвесной путь для закола и обескровливания полым ножом, использование которого  гарантирует  гигиеничность операции.

После  обескровливания с туш  крупного рогатого скота после ручной забеловки снимают шкуру и отрезают голову.

По завершении указанных операций туши передаются по подвесному пути на так называемую «чистую сторону» для выполнения операций нутровки, распиловки, зачистки.

После ветеринарной проверки туши перемещают по подвесному пути для окончательного  контроля,  взвешивания и клеймения. После клеймения они поступают на охлаждение и дальнейшее холодильное хранение и отгрузку.

После завершения рабочего процесса инструменты и помещения для убоя моют пеномоющим устройством. Туши охлаждают до температуры 7 °С холодильными установками, смонтированными в модуле охлаждения. Охлажденные туши поступают на отгрузочный терминал для транспортировки потребителю. В случае отсутствия убоя модули охлаждения можно использовать в качестве складских помещений.

Охлажденное мясо в полутушах на специализированном автотранспорте будет доставляться на предприятия мясной промышленности на переработку.

5.2. Определение потребности в производственных мощностях

для организации производства

| Наименование имущества | Право использования (собственность, аренда, иное указать) | Количество | Срок службы*, лет | Стоимость**, (в случае аренды – годовая стоимость аренды), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |
| 1.Объекты недвижимости (здания, помещения, земельные участки и т.д.) |  | площадь, м.кв. |  |  |
| … | - | - | - | - |
| 2. Техника и автомобили |  | к-во единиц |  | 1 830,0 |
|  | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 1 830,0 |
| 3.Оборудование |  | к-во единиц |  | 10 226,0 |
| Весы транспортные 18 метров 80 тонн | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 1 896,0 |
| Холодильный модуль с холодильной установкой (7 м -26 крс) | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 4 000,0 |
| Холодильный модуль с холодильной установкой (5м -17 крс) | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 3 300,0 |
| Шкуросъем со стационарными площадками | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 350,0 |
| Пистолет оглушения скота пороховой | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 180,0 |
| Пила для распила на полутуши с противовесом | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 280,0 |
| Пила распиловки грудины с противовесом | Планируется приобрести в собственность | 1 | - | 220,0 |
| 4.Прочее | - | - | - | - |
| … |  |  |  |  |

*) – для объектов недвижимости, сельхозтехники и автомобилей – не более 2-х лет с даты изготовления.

5.3. Планируемые затраты на капитальные расходы

СССПК «Песчанокопскагроснаб», как объект по заготовке и первичной обработке мяса сельскохозяйственных животных, должен соответствовать ветеринарным требованиям и нормам, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для организации деятельности СССПК «Песчанокопскагроснаб» арендует земельный участок, который должен соответствующее санитарным нормам и требованиям для организации убоя скота, первичной обработки и хранения мяса. В этой связи затраты планируются следующие затраты на реконструкцию.

| Планируемый вид работ (строительство, реконструкция, расширение, модернизация) / наименование основных фондов | Общая стоимость работ (планируемая), тыс. рублей | в том числе по годам | Способ выполнения работ (подрядный, хозспособ) | Срок начала работ (квартал/год) | Срок окончанияработ (квартал/год) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж электропроводки /подключение к сетям | 26,0 | 2016 г. | подряд | IV.2016 г. | IV.2016 г. | - |
| Строительство подсобного помещения | 141,0 | 2016 г. | хозспособ | Х.2016 г. | XI.2016 г. | - |
| Укладка половой плитки / Подсобное помещение | 10,0 | 2016 г. | хозспособ | XI.2016 г. | XI.2016 г. | - |
| Установка и пусконаладка Холодильной камеры (7м-26КРС) | 90,0 | 2016 г. | хозспособ | XI.2016 г. | XII 2016г. | - |
| Установка и пусконаладка Холодильной камеры (5м-17КРС) | 80,0 | 30,0- 2016 г. 50,0-2017г. | хозспособ | XII 2016г. | I.2017 г. | - |
| Строительство комната сеп. Мойки/ Подвод коммуникаций (канализация, электропроводка, водопровод, отопление ), монтаж дверей и окон , обшивка стен и потолка профнастилом, укладка половой плитки | 365,0 | 200,0-2016 г. 165,0-2017г. | хозспособ | XI.2016 г. | I.2017 г. | - |
| Установка транспортных весов 18 метров 80 тонн | 420,0 | 150,0 - 2016 г. 270,0 - 2017 г. | хозспособ | XI.2016 г. | III.2017 г. | - |
| Подвод коммуникаций (канализация, электропроводка, водопровод, отопление ), монтаж дверей и окон , обшивка стен и потолка профнастилом, укладка половой плитки / Экспедиция «Выдача готовой продукции» | 385,0 | 240,0 - 2016 г. 145,0 - 2017 г. | хозспособ | XII.2016 г. | III.2017 г. | - |
| Строительство/Подвод коммуникаций (канализация, электропроводка, водопровод, отопление ), монтаж дверей и окон , обшивка стен и потолка профнастилом, укладка половой плитки / Подсобное помещение | 216,0 | 116,0-2016 г. 100,0-2017 г. | хозспособ | XII.2016 г. | XII.2016 г | - |
| Подвод коммуникаций (канализация, электропроводка, водопровод, отопление ), монтаж дверей и окон , обшивка стен и потолка профнастилом, укладка половой плитки / Подсобное помещение | 214,0 | 114,0-2016 г. 100,0-2017 г. | хозспособ | XII.2016 г | IV.2016 г. | - |
| ИТОГО | 1 947,0 | 1162,0 - 2016 г. 785,0 - 2017 г. | Х | Х | Х | Х |

5.4. Планируемые затраты на благоустройство территории

| Объект | Вид работ | Сроки выполнения работ | Финансирование по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| Территория СССПК «Песчанокопскагроснаб» | Ограждение участка | VII 2016г. - III 2017г. | 75,0 | 45,0 | 30,0 | - |
|  | Прокладка водопровода | VII 2016г. | 150,0 | 150,0 | - | - |
|  | Строительство дезбарьера | VIII 2016г. | 45,0 | 45,0 | - | - |
|  | Выравнивание участка укладка ровного покрытия | IX 2016г. – XI 2016г. | 270,0 | 270,0 | - | - |
| ИТОГО |  |  | 540,0 | 510,0 | 30,0 | - |

5.5. Производственные затраты

Чтобы определить затраты на производство, выполним следующие расчеты:

Расчет планового годового выпуска продукции

Производственная мощность убойного цеха СССПК «Песчанокопскагроснаб» планируется в среднем в сутки до 2,8 тонн КРС в живом весе к 2021 году.

Планируется выход готовой продукции – мяса на кости в полутушах с учетом выхода в среднем 62 % - 544,1 тн в 2021 году.

В таблицах приведены расчеты для базовой мощности убойного цеха 90 тонн КРС на мясо в живом весе в 2016 году с последующим увеличением с 2020 г. в среднем на 7,1% в год и выходом к 2021 году 877,5 тонн в год.

Количество условных суток (смен) максимальной загрузки в течение года – 247 (в расчет не включены выходные дни).

| Наименование продукции | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС на мясо (живой вес), тн | 90,0 | 540,0 | 675,0 | 765,0 | 819,0 | 877,5 |
| Мясо КРС при норме выхода 65% | 55,8 | 334,8 | 418,5 | 474,3 | 507,8 | 544,1 |
| Прирост объемов производства , тн | 55,8 | 279,0 | 83,7 | 55,8 | 33,5 | 36,3 |
| Прирост объемов производства , % | 100,0% | 500,0% | 25,0% | 13,3% | 7,1% | 7,1% |

*расчет выполнен с учетом выхода мяса 65% с туши

Расчет годовой потребности и стоимости сырья, тыс. руб.

| Наименование сырья | Цена закупки 1 кг, руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС на мясо (живой вес), тн | 120,0 | 10800,0 | 64800,0 | 81000,0 | 91800,0 | 98280,0 | 105300,0 |

Расчет годовых затрат на транспортировку, тыс. руб.

| Наименование затрат | Норма расхода на 1 тонну, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевозка готовой продукции | 1,50 | 83,7 | 502,2 | 627,8 | 711,5 | 761,7 | 816,1 |

Расчет годовых затрат на воду и электроэнергию, тыс. руб.

| Норма расхода энергоресурсов на 1 тонну готовой продукции, тыс. руб. | Вода, куб м | Электроэнергия, кВтч | Итого затрат на 1 тн продукта, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф, руб. | 97,00 | 174,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход в смену | 5,0 | 90,0 | 16,24 | 324,84 | 1 949,04 | 2 436,30 | 2 761,14 | 2 956,04 | 3 167,19 |

В прочие затраты включены расходы на оплату лицензии на право деятельности, оплату связи и др.

Расчет прямых материальных затрат совмещен с калькуляцией общих затрат на производство продукции СССПК «Песчанокопскагроснаб» и выполнен на срок реализации проекта, учитываемый в данной программе.

Производственные затраты (по годам за срок реализации проекта)

| № п/п | Наименование | Сумма, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Прямые расходы | 12 773,2 | 68 889,2 | 86 243,4 | 97 565,8 | 104 383,0 | 111 799,5 | 481 654,1 |
| 2 | Закупка зерна на семена | 216,0 | - | - | - | - | - | 216,0 |
| 3 | Закупка зерна на фураж | 440,0 | - | - | - | - | - | 440,0 |
| 4 | Закупка КРС (живой вес) | 10 800,0 | 64 800,0 | 81 000,0 | 91 800,0 | 98 280,0 | 105 300,0 | 451 980,0 |
| 5 | Коммунальные платежи | 324,8 | 1 949,0 | 2 436,3 | 2 761,1 | 2 956,0 | 3 167,2 | 13 594,6 |
| 6 | Фонд оплаты труда работников | 908,7 | 1 638,0 | 2 179,3 | 2 293,2 | 2 385,2 | 2 516,3 | 11 920,7 |
| 7 | Транспортные расходы | 83,7 | 502,2 | 627,8 | 711,5 | 761,7 | 816,1 | 3 502,8 |
| 8 | Накладные расходы, вт.ч. | 124,0 | 144,6 | 385,7 | 385,7 | 385,7 | 385,7 | 1 811,3 |
| 9 | арендная плата | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 144,0 |
| 10 | текущий ремонт оборудования и транспортных средств | 100,0 | 120,6 | 361,7 | 361,7 | 361,7 | 361,7 | 1 667,3 |
| 11 | Прочие затраты | 280,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 2 480,0 |
| 12 | ИТОГО | 13177,2 | 69383,8 | 87029,1 | 98401,5 | 105268,6 | 112685,2 | 485945,4 |

5.6. Объемы производства и реализации продукции

На основании запланированной технологии первичной переработки и объемов закупки КРС на мясо разработан план производства и реализации основной продукции СССПК «Песчанокопскагроснаб».

С учетом сезонности поступления КРС на мясо количество условных суток максимальной загрузки в течение года принято – 195. Для небольших производств по убою скота - до 10 голов КРС в сутки работа планируется в первую смену. В этой связи максимальное количество условных смен работы в году составляет 195.

| Годы | Наименование продукции | Объем производства в смену (в среднем), тн | Объем закупки в год, тн | Объем товарной продукции в год, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Семена зерновых культур | - | 18,0 | 18,0 |
|  | Зернофураж | - | 80,0 | 80,0 |
|  | Мясо КРС | 0,3 | 90,0 | 55,8 |
| 2017 | Мясо КРС | 1,7 | 540,0 | 334,8 |
| 2018 | Мясо КРС | 2,1 | 675,0 | 418,5 |
| 2019 | Мясо КРС | 2,4 | 765,0 | 474,3 |
| 2020 | Мясо КРС | 2,6 | 819,0 | 507,8 |
| 2021 | Мясо КРС | 2,8 | 877,5 | 544,1 |
| Всего за период |  | х | 3864,5 | 2433,2 |

План производства и реализации продукции кооператива

(на каждый год проекта)

5.7. Кадровое обеспечение производственной деятельности

При организации деятельности убойного цеха в связи с планируемой к применению технологией, объемов закупки и первичной переработки мяса штат скотобойни должен состоять из 10 человек. Административные и бухгалтерские обязанности дополнительно будут возложены на действующего председателя и бухгалтера. Таким образом, проект предусматривает создание 6 новых рабочих мест.

| Наименование категории персонала | Количество ставок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Директор производства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ветеринарный врач | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бойщик | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сторож | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Водитель 0,5 ставки | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ИТОГО работников: | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |

При планировании заработной платы наемных работников учитывали величину прожиточного минимума в Ростовской области за II квартал 2016 года, установленную постановлением Правительства Ростовской области от 27.07.2016г.  № 539 – 10 337 рублей для трудоспособного населения. Среднемесячная заработная плата каждого наемного работника планируется не ниже 1,2 прожиточного минимума для трудоспособного населения.  Таким образом, заработная плата наемного работника в месяц планируется в размере не ниже 12 500 рублей.

| № | Наименование категории персонала | Средняя зарплата работника в месяц (руб.) | Средняя зарплата работника в год (тыс. руб.) | Количество работников | Итого затрат в год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор производства | 18000 | 216 | 1 | 216 |
| 2 | Бухгалтер | 17000 | 204 | 1 | 204 |
| 3 | Ветеринарный врач | 17000 | 204 | 1 | 204 |
| 4 | Бойщик | 16800 | 201,6 | 2 | 403,2 |
| 5 | Сторож | 16800 | 201,6 | 2 | 403,2 |
| 6 | Рабочий | 16800 | 201,6 | 2 | 403,2 |
| 7 | Водитель 0,5 ставки | 17000 | 204 | 1 | 102 |
|  | ИТОГО: | 119,40 | х | 10 | 1935,6 |

В  соответствии с постановлением Правительства Ростовской области № 209 от 26 марта 2015 г. для получения гранта на развитие материально-технической базы, в кооперативе должно быть создано не менее 5 рабочих мест в 2016 году. В этой связи планируется в декабре 2016 года принять на работу ветеринарного врача, бойщика, сторожа и рабочего.

При выходе на проектную мощность годовые затраты на заработную плату по штату составят 1 935,6 тыс. рублей. Вместе с отчислениями в социальные фонды, фонд оплаты труда  планируется в размере 2 516,3 тыс. рублей.

- МАРКЕТИНГ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ

Анализ рынка планируемой к производству продукции показал, что она является товаром повседневного спроса и на нее всегда имеется устойчивый спрос.

Сбыт основной продукции планируется на мясоперерабатывающие предприятия Ростовской области. СССПК «Песчанокопскагроснаб» заключил договор с ООО «Ролима». Реализация мяса на кости планируется по 220,00 рублей за килограмм.

Дополнительной продукцией к реализации в 2016 году будут семена озимой пшеницы и зернофураж.

Ценообразование   будет   происходить   на   основе   текущего   спроса   и   предложения. Ценовая стратегия разработана в рамках задачи устойчивого сбыта молока по максимально   возможным   ценам.

На основании запланированных объемов производства и предполагаемых закупочных цен разработан план реализации на каждый год проекта.

6.1. План реализации (на каждый год проекта)*

| Годы | Наименование продукции | Объем товарной продукции в год, тн | Цена, руб./тн | Выручка от реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Семена зерновых культур | 18,0 | 14000,00 | 252,00 |
|  | Зернофураж | 80,0 | 9600,00 | 768,00 |
|  | Мясо КРС | 55,8 | 220000,00 | 12276,00 |
| 2017 | Мясо КРС | 334,8 | 220000,00 | 73656,00 |
| 2018 | Мясо КРС | 418,5 | 220000,00 | 92070,00 |
| 2019 | Мясо КРС | 474,3 | 220000,00 | 104346,00 |
| 2020 | Мясо КРС | 507,8 | 220000,00 | 111711,60 |
| 2021 | Мясо КРС | 544,1 | 220000,00 | 119691,00 |
| Всего за период |  | 2433,2 | х | 514770,6 |

На основании планов производства и реализации продукции СССПК «Песчанокопскагроснаб» рассчитаны показатели выручки за каждый год реализации проекта.

6.2.Выручка от реализации продукции кооператива

(по годам за срок реализации проекта), тыс. рублей

В соответствии с постановлением  Правительства Ростовской области  от 26 марта 2015 г. № 209 Программа развития материально-технической базы кооператива должна предусматривать рост выручки не менее 4% в год.

| Наименование |  |  |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
| Продукция растениеводства | 1 020,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мясо на кости в полутушах, тыс. руб. | 12 276,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мясо на кости в полутушах, тыс. руб. |  |  | 73 656,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мясо на кости в полутушах, тыс. руб. |  |  |  |  | 92 070,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мясо на кости в полутушах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 104 346,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мясо на кости в полутушах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 711,6 |  |  |  |  |
| Мясо на кости в полутушах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 691,0 |  |  |
| ИТОГО | 13 296,0 |  | 73 656,0 |  | 92 070,0 |  | 104 346,0 |  | 111 711,6 |  | 119 691,0 |  |  |

- ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| Мероприятие по реализации проекта | Сроки выполнения (период с .. по ..) | Финансирование мероприятия, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция производственных объектов | Х. 2016 г. – III. 2017 г. | 1 947,0 |
| Благоустройство территории производственной базы | VII. 2016 г. – III. 2017 г. | 540,0 |
| Заключение договоров на приобретение оборудования и техники | IV. 2016 г. | - |
| Приобретение оборудования и техники | I. 2017 г. | 12 056,0 |
| Монтаж оборудования | I. 2017 г. | - |
| Заключение дополнительных договоров на поставку КРС на мясо | I. 2017 г. | - |

- ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

  - Общая потребность в инвестициях на реализацию проекта

рублей

| Наименование затрат* | Общая потребность в финансировании | в том числе |  |  | Финансирование по годам (сумма гр.2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственные средства | грант | Заемные средства | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Затраты на объекты недвижимости, всего | 2 047 000,00 | 2 047 000,00 | - | - | 1 062 000,00 | 985 000,00 | - | - | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция подсобных помещений | 2 047 000,00 | 2 047 000,00 | - | - | 1 062 000,00 | 985 000,00 | - | - | - |
| 2. Затраты на приобретение специализированной техники, всего | 1 830 000,00 | 750 300,00 | 1 079 700,00 | - | - | 1 830 000,00 | - | - | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобиль ГАЗ-А21R32 Автофургон специализированный для перевозки с/х продукции | 1 830 000,00 | 750 300,00 | 1 079 700,00 | - | - | 1 830 000,00 | - | - | - |
| 3.Затраты на приобретение оборудования, всего | 10 226 000,00 | 4 192 660,00 | 6 033 340,00 | - | - | 10 226 000,00 | - | - | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весы транспортные 18 метров 80 тонн | 1 896 000,00 | 777 360,00 | 1 118 640,00 | - | - | 1 896 000,00 | - | - | - |
| Холодильный модуль с холодильной установкой (7 м -26 КРС) | 4 000 000,00 | 1 640 000,00 | 2 360 000,00 | - | - | 4 000 000,00 | - | - | - |
| Холодильный модуль с холодильной установкой (5м -17 КРС) | 3 300 000,00 | 1 353 000,00 | 1 947 000,00 | - | - | 3 300 000,00 | - | - | - |
| Шкуросъем со стационарными площадками | 350 000,00 | 143 500,00 | 206 500,00 | - | - | 350 000,00 | - | - | - |
| Пистолет оглушения скота пороховой | 180 000,00 | 73 800,00 | 106 200,00 | - | - | 180 000,00 | - | - | - |
| Пила для распила на полутуши с противовесом | 280 000,00 | 114 800,00 | 165 200,00 | - | - | 280 000,00 | - | - | - |
| Пила распиловки грудины с противовесом | 220 000,00 | 90 200,00 | 129 800,00 | - | - | 220 000,00 | - | - | - |
| 4. Прочие затраты, всего | 540 000,00 | 540 000,00 | - | - | 510 000,00 | 30 000,00 | - | - | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории производственной базы | 540 000,00 | 540 000,00 | - | - | 510 000,00 | 30 000,00 | - | - | - |
| 5. Итого инвестиционные затраты | 12 813 000,00 | 6 779 660,00 | 7 113 040,00 | - | 1 562 000,00 | 11 251 000,00 | - | - | - |

8.2. Потребность в кредитных средствах

Для реализации проекта кредитные средства не требуются.

8.3. Налоговое окружение

Кооператив находится на общей системе налогообложения и является плательщиком НДС 10%, НДФЛ из заработной платы наемных работников.

| Наименование уплачиваемых налогов | Ставка (или сумма) | Периодичность уплаты | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая система налогообложения |  |  |  |
| Единый налог при УСН 10% | 10 % от (доходы- расходы) | 4 раза | Авансовые платежи уплачиваются ежеквартально не позднее 25 числа первого месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Итоговая сумма налога уплачивается не позднее 31 марта следующего года |
| Налог на доходы физических лиц | 13 % заработной платы | ежемесячно | НДФЛ 13% за сотрудников (удерживаются в день выдачи зарплаты). Перечислить 13% не позднее дня, следующего за днем фактической выплаты работнику, от зарплаты сотрудника |

8.4. Динамика основных финансово – экономических показателей

предпринимательской деятельности на период планирования

тыс. руб.

| № п/п | Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Средства гранта | 7 113,0 | - | - | - | - | - | 7 113,0 |
| 2 | Собственные средства | 1 000,0 | 11 323,7 | 254,3 | 266,7 | 182,4 | 3 711,8 | 16 738,9 |
| 3 | Заемные средства | 5 000,0 | - | - | - | - | - | 5 000,0 |
| 4 | Выручка от реализации продукции | 13 296,0 | 73 656,0 | 92 070,0 | 104 346,0 | 111 711,6 | 119 691,0 | 514 770,6 |
| 5 | Итого поступления | 26 409,0 | 84 979,7 | 92 324,3 | 104 612,7 | 111 894,0 | 123 402,8 | 543 622,5 |
| 6 | Благоустройство территории производственной базы | 1 162,0 | 785,0 | - | - | - | - | 1 947,0 |
| 7 | Благоустройство территории производственной базы | 510,0 | 30,0 | - | - | - | - | 540,0 |
| 8 | Благоустройство территории производственной базы | - | 1 830,0 | - |  |  |  | 1 830,0 |
| 9 | Благоустройство территории производственной базы | - | 10 160,0 | - | - | - | - | 10 160,0 |
| 10 | Благоустройство территории производственной базы | - | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 179,9 |
| 11 | Затраты на производство и реализацию | 13 177,2 | 69 383,8 | 87 029,1 | 98 401,5 | 105 268,6 | 112 685,2 | 485 945,4 |
| 12 | Итого расходы | 224,2 | 448,4 | 896,8 | 448,4 |  |  | 2 017,9 |
| 13 | Валовая прибыль | 15 073,4 | 82 673,2 | 87 961,9 | 98 885,9 | 105 304,6 | 112 721,2 | 502 620,1 |
| 14 | Рентабельность по валовой прибыли , % | 118,8 | 4 272,2 | 5 041,0 | 5 944,5 | 6 443,0 | 7 005,8 | 28 825,2 |
| 15 | УСН (10%) | 0,9% | 6,2% | 5,8% | 6,0% | 6,1% | 6,2% | Х |
| 16 | Возврат займа с процентами | 11,9 | 427,2 | 504,1 | 594,5 | 644,3 | 700,6 | 2 882,5 |
| 17 | Чистая прибыль | - | 1 625,0 | 3 591,7 | 4 950,0 | 2 233,3 |  | 10 166,7 |
| 18 | Рентабельность по чистой прибыли, % | 106,9 | 3 845,0 | 4 536,9 | 5 350,1 | 5 798,7 | 6 305,2 | 25 942,7 |
| 19 | Накопленная прибыль | 0,8% | 5,5% | 5,2% | 5,4% | 5,5% | 5,6% | Х |

8.5. Срок окупаемости проекта = И /ЧП:  = 14 477,0/ 5 188,5 =  2,8 года.

И  - показатель инвестиций = (гр.2 стр.5 табл.8.1),

ЧП  - показатель средней чистой прибыли за 5 лет = (гр.9 стр.17 табл. 8.4 / 5).

- АНАЛИЗ РИСКОВ

Для выявления сильных и слабых сторон проекта проведем SWOT-анализ деятельности кооператива по убою скота и первичной переработке мяса.

| СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) | СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W) |
| --- | --- |
| положительный опыт работы членов кооператива | недостаток собственных средств на развитие кооператива |
| создание новых постоянных рабочих мест и увеличение благосостояния граждан, проживающих на территории района | нестабильные закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию и результаты ее переработки |
| производство качественной продукции | усиление конкуренции на рынке продукции сбора и первичной переработки мяса |
| близость к транспортным путям, позволяющим осуществлять доставку скота и перевозку готовой продукции | демпинг цен на мясо со стороны мясоперерабатывающих заводов |

Сильные стороны позволяют осуществить проект и обеспечить производство рентабельной продукции. Слабые стороны характерны для всей отрасли и не являются принципиально лимитирующими для данного проекта. Первый пункт из списка слабых сторон преодолевается при получении гранта на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного кооператива.

При анализе рисков было выявлено, что на эффективность работы влияют множество факторов. Все основные риски и мероприятия по их снижению представлены ниже.

| ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ | ВЛИЯНИЕ НА ОЖИДАЕМУЮ ПРИБЫЛЬ | МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВЛИЯНИЯ РИСКА |
| --- | --- | --- |
| Экономические риски связаны с неплатежеспособностью потребителя, неустойчивостью спроса, снижения цен конкурентами. | Уменьшение дохода | Постоянная работа с клиентами, оптимизация ассортиментной политики, гибкая ценовая политика, повышение качественных параметров продукции |
| Производственный риски | Снижение доходности | Четкое календарное планирование работ, лучшая организация проводимых работ |
| Финансовый риск | Снижение дохода | Основная мера по снижению риска заключается в разработке инвестиционно-финансовой стратегии, целью которой является попадание в зону прибыльного функционирования. |

- ПОТРЕБНОСТЬ В КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВАХ

И ИХ ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для реализации программы СССПК «Песчанокопскагроснаб» планирует получить заем у СПКК «Жуковский» в размере 5,0 млн. рублей сроком на три года под 18% годовых.

- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

Дополнительная государственная поддержка помимо гранта в проекте не предусмотрена.

Председатель СССПК

«Песчанокопсагроснаб»    ________________          __Гридин Сергей Петрович__

(подпись)                            (расшифровка подписи Ф.И.О.)

«____»__________________ 2016 г.

М.П. (при наличии)