«Утверждаю»

Индивидуальный предприниматель-

Глава крестьянско-фермерского хозяйства

Данилов Дмитрий Валерьевич

М.п.

«___»____________2015г

Бизнес-план

Инвестиционного проекта

«Животноводческой фермы в крестьянско-фермерском хозяйстве Данилова Дмитрия Валерьевича»

Инициатор проекта: Данилов Дмитрий Валерьевич

Содержание

1. Резюме	3

2. Описание продукции.	7

4. Организационный план	11

5. Производственный план.	12

6. Налогообложение.	17

7.	Финансовый план.	18

8.	Анализ рисков.	20

- 1. Резюме

Целью бизнес-плана является обоснование экономической эффективности строительства фермы по разведению крупного рогатого скота молочного направления для последующей реализации сельскохозяйственной продукции населению в виде молока и мяса.

Производство данного вида продукции является перспективным видом деятельности, так как рынок молочных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольственных товаров. При этом натуральное молоко, произведенное отечественными производителями, пользуется повышенным спросом у населения.

Краткая характеристика КФХ Данилов Д.В.:

| Организационно-правовая форма | Индивидуальный предприниматель – Глава крестьянского (фермерского) хозяйства |
| --- | --- |
| Полное наименование | Индивидуальный предприниматель – Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Данилов Дмитрий Валерьевич |
| Сокращенное наименование |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес (место ведения бизнеса) |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| ОГРНИП |  |
| ИНН |  |
| Паспортные данные |  |
| Место рождения |  |
| Форма собственности |  |
| Отрасль |  |
| Основной вид деятельности |  |
| Контакты |  |

В марте 2012 года было оформлено 3 га земли для строительства фермы, в июне создано КФХ. 4 июля в чистое поле привезли вагончик и контейнер. Был куплен автомобиль Нива, трактор МТЗ-82 с куном и тракторной телегой, трактор ДТ-75 До конца 2012 года топорами и бензопилами построили помещение для проживания, мастерскую. Весной 2013 года срубили баню, построили гараж для тракторов и склад. Осенью того же года после долгих переговоров и больших усилий подключили новую подстанцию на границе участка. В 2014 году были построены стайки, загон для скота, пробита скважина и заготовлено сено. Приобретены 6 голов молодняка КРС. На 28.03.2015 количество голов выросло до 9 голов. В 2015 году планировал купить трактор т-40, построить дом, маленькую ферму и увеличить поголовье до 15 голов.

На сегодняшний день КФХ имеет общую площадь сельхозугодий 3 га, расположенные рядом с д. Большой Кемчуг, и участок 60 соток для строительства дома. Расшифровка представлена в таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Назначение участков | Площадь, га | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для ведения КФХ | 3 | Земля в собственности, договор №01/15 от 02.04.2015 |
| 2 | Для строительства дома | 0,6 | Договор аренды №153/13л с Администрацией Козульского района, срок аренды до 05.11.2062 |
|  | Итого | 3,6 |  |

Расшифровка основных средств на 01.01.2015г представлена в таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Наименование (марка, модель, вид и др.) | Количество единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трактор ДТ-75 | 1 |
| 2 | Трактор МТЗ-82 | 1 |
| 3 | Погрузчик ПКУ-08 | 1 |
| 4 | Тракторные телеги | 2 |
| 5 | Автомобиль Нива | 1 |
| 6 | Косилка | 1 |
| 7 | Грабли | 1 |
| 8 | Вагончик | 1 |
| 9 | Скважина | 1 |

Текущее состояние поголовья стада представлено в таблице 3:

Таблица 3

| № п/п | Поголовье | Количество единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Телки 13-16 месяцев | 3 |
| 2 | Телки до года | 3 |
| 3 | Бычки до года | 3 |
|  | итого | 9 |

Планируемые мероприятия в ходе реализации проекта представлены в таблице 4:

Таблица 4

| № п/п | План мероприятий | Сроки | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации | 01.07.2015-31.07.15 | 70 000 |
| 2 | Строительство фермы для содержания КРС молочного направления | 01.08.2015-30.04.16 | 1 991 450 |
| 3 | Строительство откормочной площадки | 01.08.2015-30.11.15 | 240 943 |
| 4 | Приобретение оборудования для переработки | 01.02.2016-30.06.16 | 1 100 000 |
| 5 | Приобретение телок, порода красно-пестрые | 01.02.2016-31.05.16 | 1 260 000 |

При реализации проекта планируется создание 4 рабочих мест, из них все-из числа местных жителей.

Стоимость проекта и потребность в инвестициях:

Общая стоимость проекта составляет 4 662 393 рублей.

Планируемые источники финансирования представлены в таблице 5:

Таблица 5

| № п/п | Источники финансирования | Сумма, тыс.руб | Доля в общем объеме, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства | 1 865 | 40 |
| 2 | Целевое финансирование из средств бюджета Красноярского края в рамках государственной программы развития семейных животноводческих ферм | 2 797 | 60 |
|  | Всего | 4 662 | 100 |

Подробный план расходов приобретаемого имущества, выполняемых работ и услуг представлен в таблице 6:

Таблица 6

| № п/п | Наименование расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг) * | Единица изме-рения | Коли-чество | Цена за единицу, рублей | Сумма расходов (гр. 4 х на гр. 5), рублей | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средства гранта (не более 60 % от суммы расходов), рублей** | собственные средства заявителя (не менее 10 % от суммы расходов), рублей | заемные средства (не более 30 % от суммы расходов), рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации | шт | 1 | 70 000 | 70 000,0 | 42 000,0 | 28 000,0 | 0 |
| 2 | Строительство фермы для содержания КРС молочного направления (в соответствие с локальной сметой) | шт | 1 | 1 991 450 | 1 991 450,0 | 1 194 870,0 | 796 580,0 | 0 |
| 3 | Строительство откормочной площадки | шт | 1 | 240 943,3 | 240 943,3 | 144 566,0 | 96 377,3 | 0 |
| 4 | Приобретение сельскохозяйственных животных: |  |  |  | 1 260 000 | 756 000 | 504 000 |  |
| 4.1 | Телки (порода - красно-пестрые) | гол | 20 | 60 000,0 | 1 200 000,0 | 720 000,0 | 480 000,0 | 0 |
| 4.2 | Лошадь (для выпаса стада) | гол | 1 | 60 000,0 | 60 000,0 | 36 000,0 | 24 000,0 | 0 |
| 5 | Приобретение оборудования, в том числе для переработки молока |  |  |  | 1 100 000 | 660 000 | 440 000 | 0 |
| 5.1 | Доильный аппарат со станком для доения | шт | 1 | 70 000,0 | 70 000,0 | 42 000,0 | 28 000,0 | 0 |
| 5.2 | Ванна охлаждения 1000л | шт | 1 | 491 000,0 | 491 000,0 | 294 600,0 | 196 400,0 | 0 |
| 5.3 | Ванна длительной пастеризации 350л | шт | 1 | 356 000,0 | 356 000,0 | 213 600,0 | 142 400,0 | 0 |
| 5.4 | Емкость для транспортировки молока до пункта переработки молока | шт | 1 | 145 000,0 | 145 000,0 | 87 000,0 | 58 000,0 | 0 |
| 5.5 | Насос центробежный для перекачки молока | шт | 2 | 19 000,0 | 38 000,0 | 22 800,0 | 15 200,0 | 0 |
| Итого по плану расходов |  | Х | Х | Х | 4 662 393,3 | 2 797 436,0 | 1 864 957,3 | 0,0 |

Основные показатели экономической эффективности проекта отражены в таблице 7:

Таблица 7

| Показатель | Итого 2015-2022гг |
| --- | --- |
| Выручка от реализации продукции, руб | 25 904 257 |
| Чистая прибыль, руб | 5 225 433 |
| Рентабельность, % | 20 |
| Окупаемость, мес | 89 |

Таким образом, реализация проекта позволит:

- организовать прибыльный бизнес;

- создать новые рабочие места;

- обеспечить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Достижение поставленных в бизнес-плане показателей обеспечит повышение интереса в районе к животноводству.

- 2. Описание продукции.

Основной продукцией будет молоко и мясо говядина. Молоко - это наиболее ценный и высококачественный продукт питания. По химическому составу и пищевым свойствам оно не имеет аналогов среди других видов естественной пищи, так как в его состав входят наиболее полноценные белки, молочный жир, молочный сахар, а также другие химические соединения, которые хорошо усваиваются организмом.

В молоке содержатся много витаминов. Из микроэлементов стоит выделить кальций, а также натрий, хлор, железо, фосфор, сера, магний, калий, цинк, йод, фтор, хром, молибден, медь, марганец и селен.

Коровье молоко приносит в наш организм животный белок, которому нет альтернативы и который очень нужен нашему организму при строительстве мускульного каркаса нашего тела. Оно используется для детского питания и как диетический и лечебный продукт при малокровии, туберкулезе, гастрите, отравлениях, заболеваниях печени. почек, желудочно-кишечного тракта, а также как защитный фактор для работающих на предприятиях с вредными для здоровья условиями труда. Молоко в зависимости от термической обработки поступает в продажу пастеризованным и стерилизованным. Сырое молоко не подвергается никакой обработке, кроме грубой фильтрации и охлаждения до -1-8°С. Перед употреблением в пищу подлежит обязательному кипячению. Пастеризованное молоко подвергнуто обработке при темп-ре 74—76°С. При пастеризации гибнут 90% микроорганизмов, но споры их не уничтожаются. Срок хранения — 24 ч.

Польза говядины не подлежит сомнению, так как это источник полноценного железа и белка, которые способствуют насыщению клеток организма жизненно важным кислородом. Особенно ценно это мясо для людей, которые работают физически или посещают тренажерный зал. Польза говядины в ее высочайшей питательной ценности, поскольку в четыре раза меньшее количество говядины способно, по калорийности, заменить литр коровьего молока. Кроме того, употреблением мяса быстрее, чем любым другим продуктом достигается насыщение организма. Говядина в отличие, например, от клетчатки, осуществляет нейтрализацию соляной кислоты, пищеварительных ферментов и других раздражителей, которые содержатся в желудочном соке, способствуя, тем самым нормализации кислотности в желудке и кишечнике.

Это мясо считают особенно ценным. Поскольку польза говядины заключается, также, в высоком содержании в ней многих минеральных веществ и, особенно, большим содержанием цинка. Ее считают диетическим мясом и людям, страдающим многими заболеваниями, а также перенесшим операции, после кровопотерь рекомендуют ее есть, как в отварном виде, так и крепкие бульоны, и супы на ее основе.

В молочном скотоводстве наряду с основной продукцией получают побочную – навоз или навозную жижу. При внесении навоза в почву значительно уменьшаются издержки на дополнительную покупку минеральных удобрений. Рациональное применение навоза всегда окупается растениеводческой, а затем и животноводческой продукцией.

Для поставки молочной и мясной продукции на рынки требуется ветеринарная справка и бумага из сельсовета. В случае реализации продукции торговым сетям и магазинам, будут необходимы заключения из регионального центра стандартизации и метрологии, ветеринарии и сэс.

Также при реализации молока из бочек необходимо выполнять требования, предусмотренные санитарными правилами, к условиям продажи молока, содержанию молочной бочки и ее обработке. Кроме того, должны быть соответствующие документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Продавец обязан соблюдать правила личной гигиены и иметь личную медицинскую книжку установленного образца. 
Молоко из бочек перед употреблением нужно обязательно подвергать кипячению, о чем надо предупреждать покупателей, а именно на каждой бочке должна быть соответствующая надпись.

Все молочные товары должны проходить обязательную сертификацию, так как технический регламент устанавливает четкие требования к молоку и продуктам его переработки, это сделано для исключения из оборота фальсифицированной продукции и продукции, вводящей потребителей в заблуждение.

3. Анализ рынка и организация сбыта.

Предлагаемая продукция – молоко и мясо КРС. Позиционирование продукции – высококачественное экологически чистое мясо и молоко. Сбыт производимой продукции планируется осуществлять по следующим направлениям:

- Реализация мяса и молока жителям и дачникам в деревне Большой Кемчуг по месту нахождения фермы;

- Реализация продукции на оборудованных торговых местах в поселке Козулька, подадим рекламу в местную газету;

- Продажа произведенной продукции мелким оптом молокозаводам;

- Продажа продукции в форме выездной торговли в Красноярске, планирую приобрести специализированную емкость для перевозки молока;

- Переработка в сметану и творог для расширения ассортимента.

- Поиск организаций, у которых есть потребность в моей продукции.

Считаю, что наибольший спрос будет у жителей города Красноярска. Планирую приобрести специальную емкость на колесах для того, чтобы каждый день свежее молоко поставлять на определенное место. Также хочу обратиться в администрацию города Красноярска, возможно выделят место для установки стационарного киоска для продажи фермерской продукции.

Для поиска возможных потребителей молока и мяса моя жена будет использовать программу Дубль Гис, методично квартал за кварталом, район за районом она составит список организаций.  После этого я проведу с ними переговоры, выясню потребность в молоке и мясе и сделаю им коммерческое предложение.

Для реализации молока и мяса КРС планируется заключить договоры с различными организациями, имеющими магазины, столовые, кафе, рестораны. «Под лежачий камень вода не течёт», чем с большим количеством организаций поговоришь, тем выше будет количество заключенных договоров. Главное, чтобы моя продукция была качественная, а так как активно будем использоваться пастбищное содержание, собственную заготовку кормов и высокую продуктивность скота, цена на моё мясо будет доступной. Первые два года молока и мяса на реализацию будет мало, но за это время наладятся торговые отношения, очертится круг покупателей.

Также существует заинтересованность в мясе и молоке у сотрудников предприятий. Знаю пример, как один из поставщиков привозит фермерскую продукцию сотрудникам прямо к проходной. С ним договариваются заранее по телефону. Очень удобно, когда человек не бегает на рынок за мясом и не тратит на это личное время, а ему доставляют прямо на работу. Я обязан создать такую клиентскую базу, чтобы, приезжая в город каждое утро, я реализовывал всю привезенную продукцию.

В таблице 8 представлен планируемый объем продаж продукции:

Таблица 8

| Наименование продукции | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молоко, л | 0 | 11 350 | 90 200 | 82 000 | 106 600 | 123 900 | 138 430 | 159 041 | 188 829 |
| Мясо бычков, кг | 600 | 0 | 200 | 2 200 | 2 000 | 2 600 | 3 000 | 3 800 | 4 000 |
| Мясо коров, кг | 0 | 0 | 672 | 504 | 840 | 974 | 1 522 | 1 721 | 1 960 |

Цену реализации закладываю в проект на уровне 30 руб/литр

В расчет заложены следующие условия: быки на убой 400кг, коровы на убой 400кг. Выход мяса быки 50%, коровы 42%. 400 литров молока уходит на выпойку 1 теленка.

К 2017 году я планирую построить на трассе М53 магазин, или мини рынок где будет продаваться собственная сельскохозяйственная продукция. Установлю яркую наружную рекламу. Понимая важность репутации в бизнесе, буду вкладывать своё время, труд и деньги в создание и дальнейшее продвижение своей торговой марки, которая будет ассоциироваться с экологически чистой продукцией, выращенной без использования вредных для человека веществ.

Расходы на организацию рекламы и продвижение продукции представлены в таблице 9:

Таблица 9

| Расходы на организацию сбыта и рекламы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | кол-во | цена | сумма в квартал, руб | сумма в год, руб |
| 1 | Расходы на бегущую строку на ТВ, объявления в газете | 2 | 1 500 | 9 000 | 36 000 |
| 2 | Расходы на рекламный щит | 1 | 3 000 | 9 000 | 36 000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 18 000 | 72 000 |

Считаю, что для бизнеса участок выбран удачно. Близость к Красноярску, всего 90 км, федеральная трасса в пределах видимости. Через несколько лет многие будут знать, что у меня они могут купить не только свежее мясо и молоко, но и сметану, творог, масло. Уверен, что совокупность таких факторов как высокопродуктивный скот, пастбищное содержание, соблюдение технологии, оптимизация кормового рациона, обязательное проведение ветеринарных профилактических мероприятий, дешевая заготовка сена, профессиональное отношение к делу, повышение производительности труда, дисциплина, четкий учет, умелая организация и тотальный контроль сделают мою продукцию доступной и конкурентоспособной.

Основными конкурентами нашего хозяйства будут аналогичные производители, личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства и более крупные сельскохозяйственные производственные комплексы.

- 4. Организационный план

Проект реализуется на базе действующего сельскохозяйственного предприятия: Индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Данилов Дмитрий Валерьевич.

Место реализации проекта: Красноярский край, Козульский район, д. Большой Кемчуг.

При реализации проекта используются следующие основные средства и имущественные объекты:

- земельный участок с кадастровым номером 24:21:1003001:1278 площадью 3  га, принадлежащим на праве собственности по договору №01/15 от 02.04.15, на котором будет располагаться ферма и откормочная площадка.

- поголовье КРС: 6 телок, 3 бычка;

- сельскохозяйственная техника и оборудование:

- Трактор Беларус 82.,

- Трактор ДТ 75,

- Погрузчик ПКУ 08

- Косилка, грабли

- 2 тракторных телеги

- Автомобиль нива

Вся техника и оборудование принадлежат хозяйству на праве собственности.

В настоящий момент процесс производства осуществляется силами членов фермерского хозяйства:

Глава КФХ Данилов Дмитрий Валерьевич;

Данилова Оксана Сергеевна;

Плотников Сергей Викторович.

В процессе реализации проекта планируется привлечение наемных работников из числа местных жителей:

Две доярки – уровень заработной платы 10 000 руб/месяц.

Два скотника-пастуха со сменным графиком работы 2 через 2, уровень заработной платы 9 000 руб/месяц.

Планируемые мероприятия по проекту представлены в таблице 10:

Таблица 10

| № п/п | План мероприятий | Сроки | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации | 01.07.2015-31.07.15 | 70 000 |
| 2 | Строительство фермы для содержания КРС молочного направления | 01.08.2015-30.04.16 | 1 991 450 |
| 3 | Строительство откормочной площадки | 01.08.2015-30.11.15 | 240 943 |
| 4 | Приобретение оборудования для переработки | 01.02.2016-30.06.16 | 1 100 000 |
| 5 | Приобретение телок, порода красно-пестрые | 01.02.2016-31.05.16 | 1 260 000 |
|  | Итого |  | 4 662 393 |

- 5. Производственный план.

В первую очередь необходимо решить проблему с кормовой базой. Понимая, что для выпаса скота и заготовки сена в 2019 году мне будет нужно 240 га сенокосов и пастбищ, после получения гранта я планирую подать документы на оформление 300 га земли. В двух километрах к северу от моего участка, около 800 га старых полей. Текут два ручья, которые даже летом не пересыхают, сочная трава, пастбища окружены лесом, имеется всего два заезда. Идеальное место для летней стоянки скота. От подстанции можно протянуть туда электричество. На юге земли не меньше, но она сильнее заросла. В д. Большой Кемчуг не наберется даже 25 голов. Косят всего 3 семейных бригады, 1000 тюков по 300кг на всех. Остальная земля не используется.

Строительство откормочной площадки планирую начать в июне-июле 2015 года. Необходимо будет привлечь для сверления отверстий специальное оборудование, завезти щебень, песок, цемент, пиломатериал и другие стройматериалы, забетонировать лиственные столбы. Используя доски и профлист, будут сделаны навесы, вся площадка обнесена забором. Необходимо обустроить сеновалы, сделать раскол, залить проход для животных, приобрести нормальные поилки и продумать систему подогрева воды.

При планировании строительства фермы буду руководствоваться методическим рекомендациями по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота №РД-АПК 1.10.01.02-10 (27).

Параллельно со строительством площадки начнется сборка фундамента под ферму размером 36 м на 12 м из блоков. В целях экономии времени планирую использовать мини экскаватор для рытья траншеи. В ров подсыпаем щебень, сверху кладем арматуру и выравниваем поверхность бетоном сантиметров в 20 толщиной. Далее уже на ровную поверхность с помощью крана монтируем блоки фбс. Сверху опять выравниваем стяжкой. Даем высохнуть несколько дней, потом кладем гидроизоляцию и начинаем собирать брус. Крыша будет из профлиста, вентиляция и освещение согласно рекомендациям по молочному скотоводству, разработанному  Сетейкиным С.В., Стариковой О.В., Емельяновым С.П.

К началу октября ферма будет под крышей. Далее внутренние работы и монтаж оборудования. Помещение для содержания коров и телят будет удобным для обслуживания скота.

По результатам покоса будет принято решение о времени покупки скота. Одновременно необходимо приобретение рабочего мерина или кобылы для пастуха.

Необходимо приобрести зерно-фураж и солому. У меня есть хорошие металлические емкости для хранения. Необходимо включить в рацион минеральные добавки, соль, кальций, фосфор. Сено в дальнейшем планирую заготавливать своими силами, но не уверен, что в первый год полностью себя обеспечу из-за занятости на строительстве. Осенью закуплю картошку, овощи и другие доступные корма.

Расходы на приобретение поголовья представлены в таблице 11:

Таблица 11

| Объект финансирования | Количество | Цена за ед | Сумма с НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Телки, порода красно-пестрые | 20 | 60 000 | 1 200 000 |
| Конь | 1 | 60 000 | 60 000 |
| итого |  |  | 1 260 000 |

В Красноярском крае племенной скот красно-пестрой породы можно приобрести в следующих племенных репродукторах: ЗАО «Искра», ЗАО «Светлолобовское», ЗАО «Искра Ленина», ООО «Тигрицкое», ЗАО «Имисское», ФГУП «Курагинское», ЗАО «Березовское», ЗАО «Белый Яр», ОАО «Канская сортоиспытательная станция», ОАО «Новотаежное», ЗАО «Большеуринское», ЗАО «Арефьевское», ООО «Совхоз Елисеевский». Будем выбирать по наличию скота у репродуктора и соотношению цена-качество.

Движение поголовья представлено в таблице 12:

Таблица 12

| Показатель | 01.06.2015 | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коровы | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Нетели | 3 | 3 | 23 | 23 |
| Быки 12-18 мес | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Телки до года | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Бычки до года | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Выбытие быков на убой | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Выбытие коров основного стада | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Показатель | 01.07.2017 | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коровы | 22 | 22 | 20 | 20 |
| Нетели | 1 | 1 | 11 | 11 |
| Быки 12-18 мес | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Телки до года | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Бычки до года | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Выбытие быков на убой | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Выбытие коров основного стада | 4 | 0 | 3 | 0 |

| Показатель | 01.07.2019 | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коровы | 26 | 26 | 30 | 30 |
| Нетели | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Быки 12-18 мес | 10 | 0 | 13 | 0 |
| Телки до года | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Бычки до года | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Выбытие быков на убой | 0 | 10 | 0 | 13 |
| Выбытие коров основного стада | 5 | 0 | 6 | 0 |

| Показатель | 01.07.2021 | 01.01.2022 | 01.07.2022 | 01.01.2023 | 01.07.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коровы | 34 | 34 | 39 | 39 | 46 |
| Нетели | 15 | 15 | 19 | 19 | 20 |
| Быки 12-18 мес | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Телки до года | 19 | 19 | 20 | 20 | 24 |
| Бычки до года | 19 | 19 | 20 | 20 | 24 |
| Выбытие быков на убой | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| Выбытие коров основного стада | 9 | 0 | 10 | 0 | 12 |

При планировании движения поголовья учитывалось:

- приобретение в феврале-мае 2016 года 20 телок;

- выход телят 90%;

- реализация бычков на мясо в возрасте 18 мес, вес 400кг.

Рационы кормления и расчет потребностей в кормах.

Основу кормления в молочном скотоводстве составляют сено, сенаж, отходы зернового производства (солома, фураж) и минеральные добавки.

Зернофураж рассчитан по цене 8000 руб/тн

Таким образом, потребность в основных кормах на 1 голову представлена в таблице 13:

Таблица 13

| Вид кормов | Потребность в сутки, кг | Количество кормодней | Годовая потребность, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Сено | 18 кг (взрослая) 11 кг (молодняк) | 255 | 4590кг (взрослые) 2805кг (молодняк) |
| Зернофураж | 5 кг (взрослая) 3 кг (молодняк) | 365 | 1825кг (взрослые) 1095кг (молодняк) |

Потребность в основных кормах по годам с учетом поголовья (тонн) представлена в таблице 14:

Таблица 14

| Вид кормов | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сено, тн | 13,68 | 103,53 | 143,79 | 187,62 | 220,92 | 264,24 | 311,26 | 394,31 | 488,90 |
| Зерно-фураж, тн | 7,29 | 45,06 | 62,07 | 84,24 | 98,01 | 117,54 | 138,16 | 160,04 | 183,14 |

Зернофураж покупаем. Имеется несколько вариантов: ООО «Лазурное», ООО «Таежное», ЗАО «Подсосенское». Выбор будет основываться на соотношении цена-качество. Буду искать поставщика сенажа.

Постоянные расходы в разрезе статей представлены в таблице 15:

Таблица 15

| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого 2015-2022гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизация, руб | 86 333 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 1 122 333 |
| ФОТ с НДФЛ | 0 | 280 460 | 480 460 | 524 138 | 524 138 | 524 138 | 524 138 | 524 138 | 3 381 609 |
| ЕСН, руб | 0 | 84 138 | 144 138 | 157 241 | 157 241 | 157 241 | 157 241 | 157 241 | 1 014 483 |
| Электроэнергия, руб | 28 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 1 113 000 |
| Реклама, руб | 18 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 522 000 |
| Итого | 132 333 | 739 598 | 999 598 | 1 056 379 | 1 056 379 | 1 056 379 | 1 056 379 | 1 056 379 | 7 153 425 |

Переменные расходы в разрезе статей представлены в таблице 16:

Таблица 16

| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого 2015-2022гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минерал.добавки, руб | 8 550 | 46 200 | 74 250 | 99 000 | 115 650 | 138 420 | 164 079 | 188 475 | 834 624 |
| сено, руб | 41 040 | 310 590 | 431 370 | 562 860 | 662 760 | 792 720 | 933 786 | 1 182 921 | 4 918 047 |
| зерно-фураж, руб | 58 320 | 360 480 | 496 560 | 673 920 | 784 080 | 940 320 | 1 105 272 | 1 280 282 | 5 699 234 |
| Зооветеринарное обслуживание, руб | 6 000 | 28 000 | 46 000 | 62 000 | 72 000 | 86 200 | 102 140 | 116 898 | 519 238 |
| Итого | 113 910 | 745 270 | 1 048 180 | 1 397 780 | 1 634 490 | 1 957 660 | 2 305 277 | 2 768 576 | 11 971 143 |

Расчет амортизации представлен в таблице 17:

Таблица 17

| Вид имущества | Первоначальная стоимость, тыс.руб | Срок полезного использования | Норма амортизации, % | Амортиз. отчисления, руб в год | Амортиз.отчисления, руб в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трактор ДТ-75 | 300 | 8 | 12,5 | 37 500 | 3 125 |
| трактор МТЗ-82 | 300 | 8 | 12,5 | 37 500 | 3 125 |
| погрузчик ПКУ-08 | 82 | 8 | 12,5 | 10 250 | 854 |
| 2 тракторных телеги | 100 | 8 | 12,5 | 12 500 | 1 042 |
| автомобиль Нива | 150 | 8 | 12,5 | 18 750 | 1 563 |
| косилка | 30 | 8 | 12,5 | 3 750 | 313 |
| грабли | 20 | 8 | 12,5 | 2 500 | 208 |
| вагончик | 150 | 8 | 12,5 | 18 750 | 1 563 |
| скважина | 52 | 8 | 12,5 | 6 500 | 542 |
| итого | 1 184 |  |  | 148 000 | 12 333 |

Расчет численности персонала и заработной платы представлен в таблице 18:

Таблица 18

|  | Количество, чел | ЗП на руки, руб/месяц | ФОТ с НДФЛ в месяц, руб | Страховые отчисления, руб/месяц | Итого ФОТ с ЕСН в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доярка | 2 | 10 000 | 22 989 | 6 897 | 29 885 |
| Скотник-пастух | 2 | 9 000 | 20 690 | 6 207 | 26 897 |
| Итого | 4 |  | 43 678 | 13 103 | 56 782 |

- 6. Налогообложение.

В качестве системы налогообложения будет применяться единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Ставка налога 6% от выручки.

В ходе реализации проекта создаются дополнительные объемы поступлений в бюджеты всех уровней, за счет налоговых платежей. Расчеты приведены в таблице 19:

Таблица 19

| Вид платежей в бюджет | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого 2015-2022гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕСХН, руб | 8 280 | 20 430 | 173 184 | 184 008 | 229 560 | 270 593 | 308 839 | 359 362 | 1 554 255 |
| Отчисления в социальные фонды, руб | 0 | 84 138 | 144 138 | 157 241 | 157 241 | 157 241 | 157 241 | 157 241 | 1 014 483 |
| Налог на доходы физических лиц, руб | 0 | 36 460 | 62 460 | 68 138 | 68 138 | 68 138 | 68 138 | 68 138 | 439 609 |
| Итого | 8 280 | 141 028 | 379 782 | 409 387 | 454 939 | 495 972 | 534 218 | 584 741 | 3 008 347 |

- Финансовый план.

Планируемые по проекту источники финансирования представлены в таблице 20:

Таблица 20

| № п/п | Источники финансирования | Сумма, тыс.руб | Доля в общем объеме, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства | 1 865 | 40 |
| 2 | Целевое финансирование из средств бюджета Красноярского края в рамках государственной программы развития семейных животноводческих ферм | 2 797 | 60 |
|  | Всего | 4 662 | 100 |

Расходы на проект по источникам финансирования представлены в таблице 21:

Таблица 21

| № п/п | Наименование расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг) * | Единица изме-рения | Коли-чество | Цена за единицу, рублей | Сумма расходов (гр. 4 х на гр. 5), рублей | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средства гранта (не более 60 % от суммы расходов), рублей** | собственные средства заявителя (не менее 10 % от суммы расходов), рублей | заемные средства (не более 30 % от суммы расходов), рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации | шт | 1 | 70 000 | 70 000,0 | 42 000,0 | 28 000,0 | 0 |
| 2 | Строительство фермы для содержания КРС молочного направления (в соответствие с локальной сметой) | шт | 1 | 1 991 450 | 1 991 450,0 | 1 194 870,0 | 796 580,0 | 0 |
| 3 | Строительство откормочной площадки | шт | 1 | 240 943,3 | 240 943,3 | 144 566,0 | 96 377,3 | 0 |
| 4 | Приобретение сельскохозяйственных животных: |  |  |  | 1 260 000 | 756 000 | 504 000 |  |
| 4.1 | Телки (порода - красно-пестрые) | гол | 20 | 60 000,0 | 1 200 000,0 | 720 000,0 | 480 000,0 | 0 |
| 4.2 | Лошадь (для выпаса стада) | гол | 1 | 60 000,0 | 60 000,0 | 36 000,0 | 24 000,0 | 0 |
| 5 | Приобретение оборудования, в том числе для переработки молока |  |  |  | 1 100 000 | 660 000 | 440 000 | 0 |
| 5.1 | Доильный аппарат со станком для доения | шт | 1 | 70 000,0 | 70 000,0 | 42 000,0 | 28 000,0 | 0 |
| 5.2 | Ванна охлаждения 1000л | шт | 1 | 491 000,0 | 491 000,0 | 294 600,0 | 196 400,0 | 0 |
| 5.3 | Ванна длительной пастеризации 350л | шт | 1 | 356 000,0 | 356 000,0 | 213 600,0 | 142 400,0 | 0 |
| 5.4 | Емкость для транспортировки молока до пункта переработки молока | шт | 1 | 145 000,0 | 145 000,0 | 87 000,0 | 58 000,0 | 0 |
| 5.5 | Насос центробежный для перекачки молока | шт | 2 | 19 000,0 | 38 000,0 | 22 800,0 | 15 200,0 | 0 |
| Итого по плану расходов |  | Х | Х | Х | 4 662 393,3 | 2 797 436,0 | 1 864 957,3 | 0,0 |

Расходы на проект по источникам финансирования представлены в таблице 22:

Таблица 22

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от реализации | 138 000 | 340 500 | 2 886 400 | 3 066 800 | 3 826 000 | 4 509 880 | 5 147 316 | 5 989 361 |
| Собственные средства | 1 864 957 |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства по гранту | 2 797 436 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого поступления | 4 800 393 | 340 500 | 2 886 400 | 3 066 800 | 3 826 000 | 4 509 880 | 5 147 316 | 5 989 361 |
| Затраты по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство фермы для содержания КРС молочного направления | 1 991 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство откормочной площадки | 240 943 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования, в том числе для переработки молока |  | 1 100 000 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение сельскохозяйственных животных |  | 1 260 000 |  |  |  |  |  |  |
| Производственные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ с НДФЛ | 0 | 280 460 | 480 460 | 524 138 | 524 138 | 524 138 | 524 138 | 524 138 |
| ЕСН, руб | 0 | 84 138 | 144 138 | 157 241 | 157 241 | 157 241 | 157 241 | 157 241 |
| Электроэнергия, руб | 28 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
| Реклама, руб | 18 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| минерал.добавки, руб | 8 550 | 46 200 | 74 250 | 99 000 | 115 650 | 138 420 | 164 079 | 188 475 |
| сено, руб | 41 040 | 310 590 | 431 370 | 562 860 | 662 760 | 792 720 | 933 786 | 1 182 921 |
| зерно-фураж, руб | 58 320 | 360 480 | 496 560 | 673 920 | 784 080 | 940 320 | 1 105 272 | 1 280 282 |
| Зооветеринарное обслуживание, руб | 6 000 | 28 000 | 46 000 | 62 000 | 72 000 | 86 200 | 102 140 | 116 898 |
| Итого расходы | 2 462 303 | 3 696 868 | 1 899 778 | 2 306 159 | 2 542 869 | 2 866 039 | 3 213 656 | 3 676 956 |
| Налоговые платежи, руб | 8 280 | 20 430 | 173 184 | 184 008 | 229 560 | 270 593 | 308 839 | 359 362 |
| ИТОГО чистый поток с учетом финансирования | 2 329 810 | -3 376 798 | 813 438 | 576 633 | 1 053 571 | 1 373 248 | 1 624 821 | 1 953 044 |
| ИТОГО чистый поток с учетом финансирования с нарастающим итогом | 2 329 810 | -1 046 987 | -233 549 | 343 084 | 1 396 654 | 2 769 902 | 4 394 723 | 6 347 767 |

- Анализ рисков.

Дисциплина, контроль и продуманная система поощрений и наказаний краеугольные камни для эффективной работы любого предприятия.

Для минимизации рисков поломок оборудования необходимо покупать качественное оборудование, регулярно проводить профилактический ремонт и техническое обслуживание. Также важно обучение персонала и его внутренняя аттестация. Необходимо разработать специальные процедуры и регламент по эксплуатации оборудования и технологическому процессу.

Производственные риски связаны с различными нарушениями в производственном процессе. Мерами по снижению производственных рисков являются ежеминутное внимание за ходом производственного процесса, обучение и контроль персонала. Необходимо поднять производительность труда, строго следить за дисциплиной. Существующий риск кражи животных будет снижен за счет организации выпаса животных и их охраны.

Коммерческие риски связаны с реализацией продукции, отсутствием сбыта. Необходимо также следить за качеством продукции, из-за снижения качества продукции можем потерять клиентов. Меры по снижению этой группы риска должны быть направлены на выходной контроль за качеством продукции.

Хуже всего на бизнес влияют погодные явления, мешающие заготовке кормов. Каждый год планирую держать определенный запас кормов на экстренный случай.

Для снижения общего влияния рисков на эффективность хозяйства необходимо предусмотреть страхование, как имущества, так и сельскохозяйственных животных.