Утверждаю

ИП Глава крестьянского

(фермерского) хозяйства

«_____»___________ 2015г.

____________ Иванов И.И.

М.П.

# Бизнес-план

# инвестиционного проекта

# по строительству, реконструкции и модернизации семейной фермы по разведению мясного скота

# в Петровском районе Тамбовской области

# 2015

# Содержание.

| 1 | Краткий обзор (резюме) проекта…………………………………………….............. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Анализ положения дел в отрасли………………………………………………......... | 5 |
| 3 | Производственный план…………………………………………………………....... | 11 |
| 3.1. | Местонахождение объекта………………………………………………………….... | 11 |
| 3.2. | Факторы привлекательности проекта……………………………………………….. | 12 |
| 3.3. | Приобретаемое поголовье…………………………………………………………..... | 12 |
| 3.4. | Анализ кормовой базы……………………………………………………………….. | 12 |
| 3.5. | Прогноз продаж и выручки от реализации продукции…………………………….. | 14 |
| 3.6. | Основные виды продукции………………………………………………………….. | 15 |
| 3.7. | Численность персонала и заработная плата по проекту………………………….... | 17 |
| 3.8. | Затраты на выпуск продукции по годам реализации проекта, тыс. руб…………... | 17 |
| 4 | План маркетинга…………………………………………………………………........ | 18 |
| 4.1. | Определение продуктов проекта и их характеристики…………………………….. | 18 |
| 4.2. | Календарный план реализации проекта……………………………………………... | 18 |
| 4.3. | Потребители…………………………………………………………………………… | 18 |
| 4.4. | Конкуренты……………………………………………………………………………. | 18 |
| 5 | Организационный план……………………………………………………………..... | 20 |
| 5.1. | Организационная структура хозяйства……………………………………………… | 20 |
| 6 | Финансовый план и эффективность проекта……………………………………….. | 21 |

- КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА

Название предприятия – ИП глава КФХ Иванов Иван Иванович.

Юридический адрес предприятия: Россия, Тамбовская область, Петровский район

Адрес местонахождения: Россия, Тамбовская область, Петровский район

Телефон:

Дата образования крестьянско-фермерского хозяйства: 30 января 2006 г.;

Члены КФХ по состоянию на 01.10.2015 г.

- Иванов Иван Иванович

- Петров Петр Петрович

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность согласно ОКВЭД:

- 01.21 – Разведение крупного рогатого скота;

ИП Глава КФХ имеет расчетный счет на территории РФ:

| расчетный счет |  |
| --- | --- |
| в Банке |  |
| к/с |  |
| БИК |  |

# Наименование проекта: «Бизнес-план инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и модернизации семейной фермы по разведению мясного скота в Петровском районе Тамбовской области».

Суть проекта: производство мяса говядины.

Цель проекта: выпуск конкурентоспособной продукции.

- Максимальный объем продаж при выходе на проектную мощность (в 2022г.) составляет 4 463,1 тыс.руб./год (без НДС).

- Рентабельность продаж по чистой прибыли при достижении финансового максимума составит 23,3%.

Тип проекта: закупка нетелей мясного направления.

Продукция по проекту:

- Мясо КРС.

В рамках проекта будут осуществлены следующие работы:

- Приобретение 80 голов нетелей мясного направления;

- Приобретение сельскохозяйственной техники.

Потребность в инвестициях – 3 000 000 руб.

Источники финансирования проекта:

- средства гранта – 3 000 000 руб.

- собственные средства – 2 024 154,24 руб.

- заёмные средства – 0 тыс. руб.

Социальный эффект по Проекту:

- Имеющиеся рабочие места в КФХ - 3 человека,

- Средняя заработная плата 13 000 рублей.

Анализ интегральных показателей эффективности проекта, рассчитанных на весь жизненный цикл проекта:

- простой срок окупаемости инвестиционных вложений: 8 лет;

Горизонт планирования Проекта: 8 лет.

Начало реализации проекта: 4 квартал 2015 года.

Инвестиционная фаза (капитальных вложений): 4 квартал 2015 года.

Исходные параметры расчета:

- ставка дисконтирования: 10%.

Финансово-экономическая оценка проекта выполнена с помощью программы Microsoft Excel.

- АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

Рынок говядины

В течение 2011-2013 гг. производство говядины в России держится на уровне 1620-1640 тыс. тонн. Подавляющую часть говядины производят хозяйства населения, что говорит о том, что производство говядины в России на промышленной основе развито слабо. Но, в то же время, динамика увеличения доли крестьянских хозяйств и сельхозорганизаций в последние годы в общем объеме производства очевидна. Из регионов России наибольшие объемы производства говядины имеет республика Башкортостан, которая занимает 7,13% российского производства мяса КРС. Емкость рынка говядины в 2013 году снизилась на 1,9%. Виной тому - высокая ценовая планка. В то же время, стоит отметить, что потенциал импортозамещения для отечественного рынка говядины огромный. В 2013 году отечественные производители говядины при наличии дополнительных производственных мощностей и при необходимом уровне организации производства смогли бы дополнительно продать 761 тыс. тонн говядины. В 2013 году импорт говядины в Россию снизился на 3,6%. В основном импорт сократился за счет снижения импорта субпродуктов. Основным поставщиком говядины в 2013 году в Россию стала Бразилия, которая увеличила поставки на 24,5%. Производимая в России говядина практически полностью потребляется внутри страны, Россия экспортирует очень малое количество продукта, не сопоставимое с размером импорта, который позволяет в полной мере удовлетворить спрос на говядину.

Зависимость от импорта

Общая доля импорта говядины в России в последние годы почти не меняется,  оставаясь на уровне 25-27%. Производство качественной говядины традиционно является проблемой отечественного агрокомплекса, так как еще с советских времен упор в разведении крупного рогатого скота делался на молочные породы. Из всей производимой в стране говядины лишь 10 процентов приходится на специализированные мясные породы, производство мяса не является самостоятельной отраслью. Неудивительно, что в структуре потребления говядины в России на импорт приходится около 37 процентов. Прошлый год отмечался ростом производства российского мяса, а также сокращением доли импорта мясных продуктов и выходом России на внешние рынки. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2013 году объем производства российского мяса вырос на 5,7% по сравнению с 2012-м годом. За минувший год самообеспеченность страны мясом повысилась на 4%, до 76%. Россия теперь уже не является крупнейшим импортером мяса.  По предварительным прогнозным оценкам, по этому показателю она станет пятой страной в мире.     В прошлом году наблюдалась динамика снижения импорта. По предварительным данным на конец 2013 года на импорт приходилось чуть более 30% говядины.

На  1 января 2014 г. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств снизилось до 19 514 тыс. голов — это на 2,3% (на 467 тыс. голов) меньше, чем на 1 января 2013 г. В том числе поголовье коров снизилось на 2,7% (на 238 тыс. голов) — до 8 644 тыс. голов. Сокращение численности КРС отмечается во всех округах в пределах 1-6%. Исключение составил СКФО, где за год поголовье возросло на 0,7%. В Приволжском и Сибирском федеральных округах отмечается максимальное снижение поголовья в натуральном выражении — на 210 тыс. голов и 122 тыс. голов соответственно.  В  сельхозорганизациях Российской Федерации содержится порядка 45% поголовья крупного рогатого скота. В этой категории хозяйств численность животных за год снизилась на 3,0% (на 270 тыс. голов) — до  790 тыс. голов. В хозяйствах населения поголовье КРС к 1 января текущего года насчитывало 8 706 тыс. голов (45% от общей численности во всех категориях хозяйств) — это на 3,2% (на 284 тыс. голов) меньше, чем годом ранее. В крестьянско-фермерских хозяйствах, где содержится порядка 10% скота в нашей стране, численность животных за год возросла на 4,5% или на 87 тыс. голов  и к 1 января составила 2018 тыс. голов.

Обзор рынка говядины в России

Текущая емкость рынка говядины оценивается в 2,34 млн. тонн, потребление на душу населения составляет около 16,4 кг в год. Говядина остается третьим по величине сегментом российского мясного рынка, занимая 22% его емкости в натуральном выражении. Несмотря на общемировую тенденцию сокращения спроса на говядину в пользу более дешевых белковых продуктов, в России этот процесс принял лавинообразный характер, потребление мяса КРС на душу населения за 20 лет сократилось в 2 раза. Сокращение российского рынка говядины в 2011-2013 гг., в основном, обусловлено недостаточным предложением – на фоне стабильно низкого национального производства происходит сокращение импорта, обусловленное ограничениями Россельхознадзора и общим удорожанием мяса КРС на мировом рынке. Текущий уровень потребления говядины не соответствует потребительским предпочтениям россиян, биологической норме, потребностям мясоперерабатывающей промышленности. Дефицит качественной говядины на рынке негативно сказывается как на потребительском секторе, так и на мясопереработке. На многих предприятиях сохраняется тенденция к изменению рецептуры, предполагающей замену говядины на менее качественные, но более дешевые ингредиенты, в частности свиной жир. Предложение говядины на российском рынке формируется за счет национального производства и импорта. Доля зарубежной продукции достигает 30% от общей емкости рынка, что делает Россию одним из крупнейших покупателей мяса КРС на мировом рынке. В настоящее время предложение говядины в России не соответствует количественным и качественным требованиям потребителей, фактически на рынке имеет место дефицит качественного мяса КРС. 90% мяса КРС является побочным продуктом молочных хозяйств, отрасль специализированного мясного скотоводства находится на начальном этапе развития и пока не играет существенной роли в поставках говядины на рынок. Инфраструктура мясной промышленности не располагает достаточными мощностями, обеспечивающими качественный убой и первичную обработку скота. Импорт говядины с 2003 г. ограничен квотами, кроме того, после вступления в Россию в ВТО действуют запреты Россельхознадзора на поставку мяса КРС из ряда стран. Несмотря на определенный прогресс развития российской отрасли специализированного мясного скотоводства в последние годы по оценке отраслевых экспертов ее производственная инфраструктура все еще находится в зачаточном состоянии. На решение отраслевых проблем во многом направлена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы. Выполнение всех мероприятий, направленных на поддержку мясного скотоводства, обеспечит устойчивое развитие национального рынка говядины на долгосрочную перспективу. Прогнозируется, что в период с 2013 по 2020 гг. емкость российского рынка говядины и продуктов из нее вырастет на 5% и достигнет 2,46 млн. тонн. Душевое потребление мяса КРС останется на текущем уровне и составит 16,5-17,0 кг. Российский рынок говядины имеет огромный потенциал качественных преобразований,   заключающихся в существенном увеличении доли говядины, полученной от специализированных мясных пород КРС в структуре потребления. При условии выполнения всех пунктов Государственной программы в части развития специализированного мясного скотоводства поголовье КРС мясных и помесных пород достигнет 3,6 млн. голов. Даже этот показатель сохраняет для отрасли как минимум двукратный потенциал роста, для полного самообеспечения говядиной при сохранении текущей ресурсной базы в молочном скотоводстве России необходимо иметь как минимум 7,5-8 млн. голов мясного КРС.

Государственное регулирование рынка говядины

Начиная с 2011 года,  усилилось государственное регулирование рынка говядины посредством регулирования смежного рынка зерна. Оно осуществляется преимущественно двумя мерами.

Первая мера связана с выводом на торги 5,63 млн. тонн зерна из государственного интервенционного фонда, что снизило напряжение на рынке пшеницы и ржи. Минимальные цены, по которым распродавались зерновые запасы - 6 000 до 7 500 тысячи рублей за тонну в зависимости от вида зерна и регионов продажи. Есть решение правительства о распределении фуражного зерна из интервенционного фонда по заявкам регионов по цене вполовину ниже рыночной - то есть по закупочной с небольшой наценкой.

Вторая мера была реализована посредством введения временной отмены - до второго полугодия 2011 года - импортной пошлины на ячмень, овес, пшеницу, рожь и кукурузу. Указанные меры должны способствовать замедлению роста цен на говядину. В дополнение к перечисленным мерам государством продлено действие программы по развитию семейных животноводческих ферм. На средства гранта фермеры могут приобрести крупный рогатый  скот, технику и необходимое оборудование.

Принимаемые государством меры поддержки производителей крупного рогатого скота, несомненно, будут стимулировать расширение производства и рост предложения на российском рынке говядины.

Характеристика рынка КРС Тамбовской области

По состоянию на 10 января 2014 года поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составляет  10552  головы,  против  10914 голов на 10 января 2013 года.

Таблица 1. Воспроизводство КРС в Тамбовской области

| Наименование | Единица измерения | Факт за отчетный период | Факт за соответствующий период прошлого года |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие коров на начало года | голов | 11 621 | 11 542 |
| Получено живых телят от коров | голов | 7 606 | 7 670 |
| Выход телят на 100 коров | голов | 65 | 66 |
| Случено и осеменено коров и телок | голов | 11 604 | 11 866 |
| В том числе телок | голов | 2 445 | 2 286 |

Таблица 2. Поголовье племенного скота в Тамбовской области

| Наименование продукции | Наличие скота |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе племенного | Удельный вес племенного скота, % |
| Крупный рогатый скот, всего: | 29890 | 8297 | 27,8 |
| в том числе: коровы | 11398 | 2565 | 22,5 |
| быки-производители | 93 | 0 | 0,0 |
| Свиньи, всего | 227086 | 5677 | 2,5 |
| в том числе: свиноматки | 17507 | 587 | 3,4 |
| хряки-производители | 323 | 63 | 19,5 |

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

  - Местонахождение объекта

Адрес местоположения объекта: Тамбовская область, Петровский район.

Инвестиционный проект будет реализован в Петровском районе Тамбовской области.

Площадь 1740 км².

Граничит: с Мичуринским, Никифоровским, Тамбовским, Знаменским и Мордовским районами области, а также с Липецкой областью.

Для реализации проекта Иванов И.И., как ИП глава КФХ, имеет в долгосрочной аренде:

- Земельный участок: 124,8 га с кадастровым номером 68: 13:1611023;

- Земельный участок: 102 га с кадастровым номером 68: 13:1611022:3;

Территория КФХ обеспечена необходимой коммунальной инфраструктурой (газ, вода, электроэнергия).

  - Факторы привлекательности проекта.

- КФХ находится в регионе, обладающем благоприятными природно-климатическими и социально-экономическими условиями;

- Производимая продукция пользуется спросом на рынке. Тенденции развития потребительской среды - высокий уровень потребностей в изготавливаемой продукции свидетельствует о рыночной привлекательности проекта;

- Государственная поддержка проекта на региональном уровне;

  - Приобретаемое поголовье

Планируется приобретение 80 голов нетелей мясного направления.

Имеется договор купли-продажи с ИП  Главой КФХ Арутюнян Артуром Хареновичем.

| Приобретаемое поголовье | Кол-во голов | Стоимость 1 головы, тыс. руб. | Общая стоимость , тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Нетели | 80,0 | 40,00 | 3200,00 |

  - Анализ кормовой базы

В летний период планируется содержание животных на пастбище, что существенно снижает себестоимость производства продукции.

В рацион кормления в зимний период будут входить сено и концентраты.

На ферме планируется собственное производство кормов, что значительно сокращает их расходы.

Структура рациона, потребность в кормах на 1 голову коровы и молодняка.

| Корма | На 1 гол. коровы в сутки | На 1 гол. молодняка в сутки | На 1 гол. коровы в год | На 1 гол. молодняка в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ед.изм. | кг | кг | ц | ц |
| Сено, сенаж | 15,00 | 9,00 | 27,00 | 16,20 |
| Зеленый корм | 60,00 | 36,00 | 82,80 | 49,68 |
| Концентраты | 4,00 | 2,40 | 14,60 | 8,76 |

Потребность основного стада в кормах, ц

| Наименование корма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сено, сенаж | 0,00 | 2160,00 | 2160,00 | 2916,00 | 3645,00 | 4617,00 | 4914,00 | 4914,00 |
| Зеленый корм | 0,00 | 6624,00 | 6624,00 | 8942,40 | 11178,00 | 14158,80 | 15069,60 | 15069,60 |
| Концентраты | 0,00 | 584,00 | 584,00 | 788,40 | 985,50 | 1248,30 | 1328,60 | 1328,60 |

Потребность молодняка в кормах, ц

| Наименование корма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сено, сенаж | 0,00 | 0,00 | 315,36 | 366,84 | 474,24 | 598,68 | 622,44 | 622,44 |
| Зеленый корм | 0,00 | 0,00 | 315,36 | 366,84 | 474,24 | 598,68 | 622,44 | 622,44 |
| Концентраты | 0,00 | 0,00 | 315,36 | 366,84 | 474,24 | 598,68 | 622,44 | 622,44 |

Общая потребность в кормах, ц

| Наименование корма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сено, сенаж | 0,00 | 2160,00 | 2475,36 | 3282,84 | 4119,24 | 5215,68 | 5536,44 | 5536,44 |
| Зеленый корм | 0,00 | 6624,00 | 6939,36 | 9309,24 | 11652,24 | 14757,48 | 15692,04 | 15692,04 |
| Концентраты | 0,00 | 584,00 | 899,36 | 1155,24 | 1459,74 | 1846,98 | 1951,04 | 1951,04 |

Стоимость 1 ц корма, тыс. руб.

| Корма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сено, сенаж | 0,200 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 |
| Зеленый корм | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Концентраты | 0,320 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 |
| Индекс-дефлятор | 7% |  |  |  |  |  |  |  |

Затраты на корма, тыс. руб.

| Корма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сено, сенаж | 0,00 | 462,24 | 566,81 | 804,32 | 1079,90 | 1463,05 | 1661,74 | 1778,06 |
| Зеленый корм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Концентраты | 0,00 | 199,96 | 329,50 | 452,87 | 612,29 | 828,96 | 936,96 | 1002,54 |
| Всего | 0,00 | 662,20 | 896,30 | 1257,19 | 1692,19 | 2292,01 | 2598,70 | 2780,60 |

  - Прогноз продаж и выручки от реализации продукции

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации, т |  |  |  | 9,7 | 8,9 | 12,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Цена реализации 1т, руб. |  |  |  | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 291,0 |
| Ожидаемая выручка от реализации, тыс. руб. |  |  |  | 2527,2 | 2405,7 | 3353,4 | 4309,2 | 4463,1 | 4478,5 |
| Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности, тыс. руб. |  |  |  | 2527,2 | 2405,7 | 3353,4 | 4309,2 | 4463,1 | 4478,5 |

  - Основные виды продукции

| Наименование продукции | Характеристика |
| --- | --- |
| Мясо говядины | В 100 гр. говядины (сырое мясо коровы откормленной на лугах) содержится: Вода – 67.13 г, Белки - 19.42 г, Жиры - 12.73 г, Углеводы - 0 г Зола - 1.71 г Витамины: В1 (тиамин) – 0.049 мг, В2 (рибофлавин) - 0.154 мг, витамин В3 или РР) - 4.818 мг, В5 (пантотеновая кислота) – 0.576 мг, В6 (пиридоксин) – 0.355 мг, Фолиевая кислота (витамин В9) - 6 мкг, В12 (цианокобаламин) – 1.97 мкг, В4 – 67.4 мг, К (филлохинон) – 1.1 мкг Макроэлементы: Калий - 289 мг, Кальций - 12 мг, Магний - 19 мг, Натрий - 68 мг, Фосфор - 175 мг Микроэлементы: Железо - 1.99 мг, Марганец - 10 мкг, Медь – 63 мкг, Цинк – 4.55 мг, Селен – 14.2 мкг Калорийность В 100 г говядины в среднем содержится около 192 ккал. |

- Пищевая ценность мяса определяется в первую очередь содержанием биологически полноценных и легкоусвояемых белков. Кроме того, мясо - хороший источник витаминов группы В и некоторых минеральных веществ.

- Содержание в мясе различных компонентов в значительной степени зависит от соотношения мышечной, жировой и других тканей. Мясо, в котором жировая ткань как бы вкраплена в толщу мышечной ткани (мраморное мясо), является высококалорийным продуктом Жировая ткань - источник жизненно необходимых ненасыщенных жирных кислот. В мясе содержатся также вкусовые и ароматические вещества. Появление при варке мяса специфического вкуса и аромат обусловлено накоплением и изменением экстрактивных веществ, которые являются лучшими возбудителями секреции пищеварительных соков.

- Содержание пищевых веществ в отрубах и их калорийность зависят от вида мяса, а различное содержание пищевых компонентов и калорийность одних и тех же отрубов зависят от породы животного и его упитанности.

- В мясе с небольшим содержанием жира, например в мясе молодняка, белков и влаги больше, чем в жирном мясе, поэтому общая калорийность его меньше Содержание пищевых компонентов и калорийность готовых мясных продуктов зависит от соотношения тканей и методов технологической обработки.

- Белки мяса как продукты питания характеризуются высокой способностью компенсировать непрерывную потерю белка организмом в результате постоянного распада тканевых белков в процессе обмена, а также при создании различных секретов пищеварительного тракта.

- Животные белки усваиваются человеком полнее, чем растительные: для покрытия минимальных потребностей организма белков мяса нужно примерно вдвое меньше, чем растительных. Животные пищевые белки обладают высшей биологической ценностью, поскольку содержат оптимальные количества незаменимых аминокислот и других азотистых компонентов, поддерживающих азотистый баланс в организме.

  - Численность персонала и заработная плата по проекту

| Наименование показателя | ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих, всего | чел. |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. |  | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
| Животновод | руб. |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разнорабочий | руб. |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расходы на оплату труда | руб. | 0 | 80 000 | 360 000 | 396 000 | 396 000 | 432 000 | 468 000 | 504 000 | 540 000 |
| Отчисления на социальные нужды | руб. | 0 | 21600 | 97200 | 106920 | 106920 | 116640 | 126360 | 136080 | 145800 |
| Расходы на оплату труда с начислениями | руб. | 0 | 101 600 | 457 200 | 502 920 | 502 920 | 548 640 | 594 360 | 640 080 | 685 800 |

  - Затраты на выпуск продукции по годам реализации проекта, тыс. руб.

| Текущие расходы | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветеринария | руб. | 50,00 | 0,00 | 4,00 | 7,60 | 8,70 | 11,35 | 14,25 | 14,80 |
| Электроэнергия | руб. | 10,00 | 0,00 | 0,80 | 1,52 | 1,74 | 2,27 | 2,85 | 2,96 |
| Водоснабжение | руб. | 30,00 | 0,00 | 2,40 | 4,56 | 5,22 | 6,81 | 8,55 | 8,88 |
| ГСМ | руб. | 30,00 | 0,00 | 2,40 | 4,56 | 5,22 | 6,81 | 8,55 | 8,88 |

- ПЛАН МАРКЕТИНГА

  - Определение продуктов проекта и их характеристики.

На ферме будет производиться и реализовываться: мясо (говядина).

| Наименование продукции | Область применения |
| --- | --- |
| Мясо говядины | Данный продукт будет реализовываться для дальнейшей переработки и производства мясных продуктов. |

  - Календарный план реализации проекта

| № п/п | Наименование товара, оказываемой услуги, выполняемых работ | Кол-во | Цена за ед. тыс. руб. | Общая стоимость тыс. руб. | Оплата стоимости (источники финансирования) за счет: |  |  | Планируемый срок оплаты (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | гранта | собственных средств | заемных средств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Приобретение нетелей мясного направления | 80 | 40,00 | 3 200,00 | 1920 | 1 280,00 | 0,00 | Апрель, 2016г. |
| 2 | Приобретение сельскохозяйственной техники, в т.ч.: | 3 | х | 566,35424 | 325,320004 | 241,03 | 0,00 | Декабрь, 2015г. |
|  | Пресс-подборщик | 1 | 357,492,93 | 357,492,93 | 228,993218 | 128,499712 | 0,00 |  |
|  | Грабли | 1 | 84,28044 | 84,28044 | 36,075724 | 48,204716 |  |  |
|  | Косилка ротационная | 1 | 124,580,87 | 124,580,87 | 60,255982 | 64,324888 | 0,00 |  |
| 3 | Приобретение трактора | 1 | 1 120,00 | 1 120,00 | 672 | 448,00 | 0,00 | Декабрь, 2015г. |
| 4 | Приобретение культиватора | 1 | 137,80 | 137,80 | 82,68 | 55,12 | 0,00 | Декабрь, 2015г. |
| Итого по плану |  | х | х | 5024,15424 | 3000,00 | 2024,15424 | х | х |

  - Потребители

- Местное население;

- Рынки области.

  - Конкуренты

- ИП Глава КФХ Бабаян А.Х., Тамбовская обл., Сампурский р-н;

- ИП Глава КФХ Сундукян И.Ф., Тамбовская обл., Тамбовский р-н;

- ИП Глава КФХ Третьяков В.И., Тамбовская обл., Пичаевский р-н.

- ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Название предприятия – ИП глава КФХ Иванов Иван Иванович.

Юридический адрес предприятия: Россия, Тамбовская область, Петровский район,

Адрес местонахождения: Россия, Тамбовская область, Петровский район,

Телефон:

  - Организационная структура хозяйства

ИП Глава КФХ

Животновод

Разнорабочий

Животновод

# Финансовый план и эффективность проекта

Программа производства и реализации продукции по проекту представлена в финансовой модели.

Максимальный объем продаж при выходе на производственную мощность составляет: 4463,1 тыс. руб. в год (без НДС).

Затраты на производство и сбыт продукции по проекту представлены выше, а так же в финансовой модели проекта.

Финансовые результаты реализации проекта (плана по прибыли) инвестиционного проекта показывают распределение выручки, полученной от продажи продукции, и объем чистой прибыли по годам представлен в финансовой модели.

Объем чистой прибыли при выходе на проектную мощность составляет 832,8 тыс. руб./год.

Структура финансирования:

| №п/п | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Удельный вес источника, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства гранта | 3000,00 | 60 |
| 2 | Собственные средства | 2024,15424 | 40 |
| 3 | Заемные средства | 0,00 | 0 |
| ИТОГО |  | 5024,15424 | 100 |

Средства гранта: денежные средства, полученные по результатам конкурсного отбора проектов по строительству, реконструкции или модернизации, а также комплектации семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Собственные средства: денежные средства ИП Главы КФХ;

.

План доходов и расходов, тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доходы - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2527,2 | 2405,7 | 3353,4 | 4309,2 | 4463,1 |
|  | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2527,2 | 2405,7 | 3353,4 | 4309,2 | 4463,1 |
|  | Реализация мяса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2527,2 | 2405,7 | 3353,4 | 4309,2 | 4463,1 |
|  | Текущие расходы - всего | 0,0 | 800,5 | 1419,8 | 1843,3 | 2300,1 | 2975,5 | 3341,6 | 3577,2 |
|  | Фонд оплаты труда с начислениями | 0,0 | 101,6 | 457,2 | 502,9 | 502,9 | 548,6 | 594,4 | 640,1 |
|  | Ветеринария | 0,0 | 4,0 | 7,6 | 8,7 | 11,4 | 14,3 | 14,8 | 14,8 |
|  | Электроэнергия | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
|  | Корма | 0,0 | 662,2 | 896,3 | 1257,2 | 1692,2 | 2292,0 | 2598,7 | 2780,6 |
|  | Водоснабжение | 0,0 | 2,4 | 4,6 | 5,2 | 6,8 | 8,6 | 8,9 | 8,9 |
|  | Прочие | 0,0 | 27,1 | 48,0 | 62,3 | 77,8 | 100,6 | 113,0 | 121,0 |
|  | ГСМ | 0,0 | 2,4 | 4,6 | 5,2 | 6,8 | 8,6 | 8,9 | 8,9 |
|  | Амортизация основных средств | 457,6 | 718,5 | 718,5 | 718,5 | 718,5 | 718,5 | 718,5 | 718,5 |
|  | Прибыль (убыток) от реализации | 0,0 | -800,5 | -1419,8 | 683,9 | 105,6 | 377,9 | 967,6 | 885,9 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0,0 | -800,5 | -1419,8 | 683,9 | 105,6 | 377,9 | 967,6 | 885,9 |
|  | Налог на прибыль (на доход) |  |  |  | 41,0 | 6,3 | 22,7 | 58,1 | 53,2 |
|  | Чистая прибыль | 0,0 | -800,5 | -1419,8 | 642,8 | 99,2 | 355,3 | 909,6 | 832,8 |
|  | Рентабельность продаж, % |  |  |  | 34,9 | 4,3 | 11,9 | 27,2 | 23,3 |

Срок окупаемости проекта, лет (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам | 1 824,2 | 3 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом | 1824,2 | 5024,2 | 5024,2 | 5024,2 | 5024,2 | 5024,2 | 5024,2 | 5024,2 |
| 3 | Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация) | 457,6 | -82,0 | -701,3 | 1 361,3 | 817,7 | 1 073,7 | 1 628,0 | 1 551,2 |
| 4 | Денежные поступления от проекта нарастающим итогом | 457,6 | 375,6 | -325,7 | 1 035,6 | 1 853,3 | 2 927,0 | 4 555,0 | 6 106,2 |
| 5 | Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2) | -1 366,6 | -4 648,6 | -5 349,9 | -3 988,6 | -3 170,9 | -2 097,2 | -469,2 | 1 082,1 |
| 6 | Рентабельность проекта, % | 25,1 | -1,6 | -14,0 | 27,1 | 16,3 | 21,4 | 32,4 | 30,9 |
| 7 | Срок окупаемости проекта, лет | 8 |  |  |  |  |  |  |  |