Бизнес-план

на получение гранта по программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан на 2015-2017 годы»

Крестьянское (фермерское) хозяйство

Иванов Иван Иванович

ИНН – 163000000000, ОГРН – 304100000000000

Наименование представляемого проекта:

«Развитие предпринимательства по реализации продукции овцеводства»

Направление семейной животноводческой фермы: Строительство семейной животноводческой фермы по выращиванию овец на 300 голов овцематок в д. Ивановка Ивановского района РТ

Дата     _________________________________________________

Адрес  _________________________________________________

Контактный телефон  ____________________________________

Содержание, обоснование сроков и стоимости проекта приведено в прилагаемых документах. Достоверность представленной информации гарантируем.

Руководитель			__________		____________________

заявителя 				    подпись		расшифровка подписи

МП

1. РЕЗЮМЕ

«Развитие предпринимательства по реализации продукции овцеводства»

Основная информация о крестьянском (фермерском) хозяйстве:

Полное наименование К(Ф)Х: Крестьянское (фермерское) хозяйство Иванов Иван Иванович

ИНН – 163400000000, ОГРН – 304000000000000

Дата регистрации: 06.08.2000 г.

Фактический адрес КФХ: 422000, Республика Татарстан, Ивановский район, дер. Ивановка, ул. Иванова, д. 16

Фактический адрес фермы: Республика Татарстан, Ивановский район, Ивановское сельское поселение, д. Ивановка, ул. Иванова

Контактный телефон: 8-9600-00-00-00

Краткое резюме главы К(Ф)Х:

Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович

Дата рождения: 06.12.1980 г.

Место рождения: д. Ивановка Ивановского района Татарской АССР

Образование: Высшее (КГСХИ – инженер-механик)

Стаж работы в сельском хозяйстве: 11 лет

Паспортные данные: паспорт 9200 200200 выдан Отделением УФМС России по Республике Татарстан в Ивановском районе от 08.12.2007 г.

Ф.И.О.: Иванова Анна Ивановна

Дата рождения: 15.10.1980 г.

Место рождения: д. Ивановка Ивановского района Татарской АССР

Фактический адрес (место проживания): 422000, Республика Татарстан, Ивановский район, дер. Ивановка, ул. Иванова, д. 06

Образование: Высшее (КГПИ – учитель)

Общий стаж работы: 11 лет

Паспортные данные: паспорт 9200 900100 выдан Отделением УФМС России по Республике Татарстан в Ивановском районе от 01.12.2010 г.

Общее количество членов КФХ, включая самого главу КФХ: 2 чел.

Основной вид предпринимательской деятельности К(Ф)Х:

01.1 – Растениеводство

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

«Развитие предпринимательства по реализации продукции овцеводства»

Цель проекта

КФХ Иванов Иван Иванович планирует вести свою сельскохозяйственную деятельность (содержать овцематок) на территории Ивановского сельского поселения Ивановского района Республики Татарстан в д. Ивановка.

КФХ Иванов И.И. имеет 604 га земли в Ивановском и Владимирском сельских поселениях, из них 8,4 га – в собственности главы и члена КФХ, 80,0 га – государственная земля в аренде на 20 лет, 9,0 га – государственная земля в аренде на 49 лет, 500,53 га – паевые земли в аренде на 11 месяцев (103 пая). Арендная плата за государственные земли составляет примерно 4,5 тыс. руб. в год, арендная плата за паевые земли уплачивается урожаем из расчета 2 ц зерна и 10 ц сена на 1 пай.

Земля используется для выращивания пшеницы, овса, ячменя, вики и многолетних трав (люцерны). Урожай будет использоваться для заготовки зерна, сена, которые необходимы для содержания овец и баранов, а также направляться на оплату аренды, семена и реализацию.

Имеется сельскохозяйственная техника, транспорт: комбайн «Нива» СК-5 – 5 ед., КамАЗ с прицепом – 2 ед., трактор McCormick, МТЗ-1221, МТЗ-82 – 4 ед., ДТ-75, ГАЗ-3307, полный комплект навесной и прицепной техники.

Для этого проекта планируется построить семейную животноводческую ферму по выращиванию овец на 300 голов овцематок в д. Ивановка (Ивановское сельское поселение). Площадь фермы – 612 кв. м (51м*12м). Площадь земельного участка под строительство фермы и прилегающую территорию – 9216 кв. м. Земельный участок находится в аренде на 49 лет. Арендная плата – 300 руб. в год.

К реализации в настоящем проекте предусмотрены годовалые бараны и овцы в живом весе, выбракованные овцематки в живом весе.

Планируемый объем реализации годовалых баранов в живом весе составит 95 голов в 2017 году, 143 головы – в 2018 году, 178 голов – в 2019 году, 200 голов – в 2020 году, 214 голов – начиная с 2021 года при средней цене 9 тыс. рублей за голову или 150 руб./кг живого веса.

Планируемый объем реализации годовалых овец в живом весе составит 15 голов в 2017 году, 73 головы – в 2018 году, 103 головы – в 2019 году, 125 голов – в 2020 году, 139 голов – начиная с 2021 года при средней цене 7,5 тыс. рублей за голову или 150 руб./кг живого веса.

Планируемый объем реализации выбракованных овцематок в живом весе составит 30 голов в 2018 году, 40 голов – в 2019 году, 50 голов – в 2020 году, 75 голов – начиная с 2021 года при средней цене 8,45 тыс. рублей за голову или 130 руб./кг живого веса.

Таблица 1

План производства и реализации продукции животноводства по КФХ Иванов И.И.

Годовалых баранов, овец в живом весе планируется реализовывать населению и оптовым покупателям г. Казани, в том числе на Курбан-байрам, Сабантуй. Выбракованных овцематок продают оптовым мясозаготовителям г. Казани. Баранов, овец и овцематок в живом весе покупатели забирают самостоятельно.

Объем ежегодной выручки хозяйства от данного проекта может достичь в 2021 году 3602 тыс. руб. (в 2017 году – 968 тыс. руб.).

Цель проекта – создание рентабельного и окупаемого производства (семейной овцефермы). Строительство фермы на 300 голов овцематок позволит содержать овец в необходимых условиях, приобретение ярок и баранов-производителей курдючной породы позволит увеличить поголовье маточного стада, развить овцеводство в Ивановском районе РТ.

Реализация проекта создаст 4 новых постоянных рабочих места и обеспечит население и организации Республики Татарстан качественной продукцией (баранами, овцами в живом весе).

3. ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

«Развитие предпринимательства по реализации продукции овцеводства»

Таблица 2

Затраты по годам за срок реализации проекта по КФХ Иванов И.И.

В 2016 году расчеты велись с октября – с момента запуска фермы и приобретения ярок и баранов.

Детально текущие расходы описаны в п.4 «Производственный (организационный) план».

Таблица 3

Проект плана расходов

на развитие семейной животноводческой фермы на 300 голов овцематок

КФХ Иванов И.И. Ивановского района РТ

Общая стоимость проекта составляет 4 841,87 тыс. рублей, в том числе 2 905,122 тыс. руб. – грант, 1 936,748 тыс. руб. - собственные денежные средства КФХ Иванов И.И.

Государственную поддержку для развития семейных животноводческих ферм в размере 1615,122 тыс. руб. планируется потратить на строительство овцеводческой фермы на 300 голов овцематок. Оставшуюся сумму государственной поддержки планируется направить на приобретение 200 ярок 3-4 месяца суягности и 10 баранов-производителей курдючной породы.

Хозяйство находится на системе уплаты единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН - 6%). Сумма налоговых поступлений без учета страховых взносов за анализируемый период составит 534 тыс. руб.

Планируемое начало проекта – июнь-июль 2016 года.

Запуск фермы запланирован на октябрь 2016 года.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ) ПЛАН

«Развитие предпринимательства по реализации продукции овцеводства»

КФХ Иванов И.И. планирует содержать овцематок. В рамках данного проекта в октябре 2016 года (к окончанию строительства фермы) планируется закупить 200 ярок 3-4 месяца суягности и 10 баранов-производителей курдючной породы. Стоимость 1 ярки – 10 тыс. руб., барана-производителя – 15 тыс. руб. Количество овцематок будет доводиться до 300 голов за счет собственного молодняка.

Часть ярок будет оставляться на увеличение и обновление маточного стада. Обновление овцематок составит 25% в год – до 75 голов. Оставшиеся ярки будут реализовываться в годовалом возрасте. Бараны также будут продаваться в годовалом возрасте.

Цикл беременности овцематок принят равным 5 месяцев. У овец за 2 года обычно случается 3 окота. От одной овцематки курдючной породы за один окот планируется получать 1 ягненка. Коэффициент ягнения – 95%. При этом соотношение овечек и баранчиков в потомстве - 50%/50%.

Очередная случка объягнившихся овцематок происходит через месяц после родов. Первое осеменение овец происходит в возрасте 12-13 месяцев.

Оборот стада в течение 2016-2024 гг.

Живой вес годовалых баранов курдючной породы составит 60 кг, годовалых овец – 50 кг, овцематок после обновления – 65 кг.

Цена годовалых баранов в живом весе составит 9 тыс. рублей за гол. (150 руб./кг живого веса), годовалых овец в живом весе – 7,5 тыс. рублей за гол. (150 руб./кг живого веса), выбракованных овцематок в живом весе – 8,45 тыс. рублей за гол. (130 руб./кг живого веса).

Бараны и овцы в живом весе являются традиционными видами продукции для сельского хозяйства Республики Татарстан, и находят широкий спрос как у населения, так и у оптовых покупателей.

Фермерское хозяйство намерено выпускать продукцию высокого качества по средним ценам. Производство продукции вблизи от потребителей продукции позволит сэкономить на транспортных издержках.

Годовалых баранов, овец в живом весе планируется реализовывать населению и оптовым покупателям г. Казани, в том числе на Курбан-байрам, Сабантуй. Выбракованных овцематок продают оптовым мясозаготовителям г. Казани. Баранов, овец и овцематок в живом весе покупатели забирают самостоятельно.

Конкуренты – население и фермерские хозяйства РТ. Доля на рынке и уровень влияния на отрасль – незначительные.

Для реализации проекта необходимо наличие кормовой базы.

Земля используется для выращивания пшеницы, овса, ячменя, вики и многолетних трав (люцерны). Площадь земли под зерновые культуры (пшеница, овес, ячмень) составит 475 га, под вику – 60 га, под многолетние травы – 159 га. Урожай будет использоваться для заготовки зерна, сена, которые необходимы для содержания овец и баранов, а также направляться на оплату аренды, семена и реализацию. Урожайность зерновых культур в среднем составит 25 ц/га, сена – 45 ц/га.

Овцематок, баранов, овец планируется кормить зерном и сеном. Примерный рацион:

- 0,25 кг фуража

- 4 кг сена            в сутки на одну голову

Сено планируется давать в зимний период (октябрь-апрель), летом – выпас на пастбища. Зерно дается круглогодично.

Корма будут полностью собственными, они учтены по себестоимости.

Таблица 4

План заготовки кормов в КФХ Иванов И.И.

Затраты на удобрения учтены в размере 96 тыс. руб. в год из расчета 100 кг аммиачной селитры и 60 кг сложных удобрений на 1 га зерновых культур.

Затраты на ГСМ (на сельскохозяйственные работы) учтены в размере до 141 тыс. руб. в год. Транспортные расходы достигают 100 тыс. руб. в год, на запчасти, ремонт – до 180 тыс. руб. по мере устаревания и износа техники.

Часть затрат на ГСМ (для сельскохозяйственных работ), ремонт техники, удобрения учтена в себестоимости кормов.

В связи с тем, что собранный урожай зерновых культур намного превосходит потребность в фураже для данной фермы, затраты на ГСМ, удобрения, ремонт техники рассчитаны не в полном объеме, а только на ту площадь земли, достаточную для заготовки кормов для данной фермы (пропорционально).

Затраты на электроэнергию составят 1 тыс. рублей в месяц, затраты на водоснабжение не предусмотрены – собственная скважина.

Большое внимание уделяется здоровью овцематок, а именно, противоэпизоотическим мероприятиям, профилактике. Затраты на ветеринарные услуги и вет. препараты – 0,15 тыс. руб. на 1 овцематку в год.

Прочие затраты достигают 240 тыс. руб. в год.

Планируемый штат без членов КФХ - 4 новых постоянных работника (2 тракториста, 2 скотника-пастуха). Зарплата новых работников составит 8 тыс. руб. в месяц у пастухов, 10 тыс. руб. в месяц – у трактористов.

Скотники будут заниматься уходом за овцами, их кормлением, пасти скот в летний период на пастбищах, заниматься уборкой овцефермы, трактористы-механизаторы будут работать на технике в поле, заниматься заготовкой кормов, ремонтом техники. Глава КФХ занимается общим руководством фермы, реализацией продукции, работой на технике, заготовкой кормов. Член КФХ будет заниматься работой с документами, ведением бухгалтерии.

5. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА

«Развитие предпринимательства по реализации продукции овцеводства»

| Тип риска Идентификация | Возможные негативные последствия | Меры профилактики и минимизации | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальная стадия Риск согласованности | Недостаток средств финансирования Потеря поставщика. | Государственная поддержка проекта, финансовые гарантии, собственные средства. | Средний уровень риска. Получение гранта в программе «Развитие семейных животноводческих ферм» позволит покрыть до 60% от всех инвестиционных затрат. Наличие собственных средств для данного проекта. |
| Подготовительная стадия Риск организации производства по фактору времени | Несвоевременная организация работ | Заключение договоров с четким графиком работ. | Средний уровень риска. Заключение договоров с четкими сроками поставки животных. Строительство овцефермы планируется завершить к октябрю 2016 года. Ярок и баранов закупят сразу после завершения строительства фермы. |
| Риск организации производства по фактору стоимости | Изменения в стоимости необходимых инвестиционных вложений, может привести к росту необходимости в собственных и заемных ресурсах. | Заключение всех договоров до начала непосредственной реализации проекта. | Средний риск. Расходы просчитаны, имеющийся опыт в сельском хозяйстве и гос. поддержка также влияют в сторону минимизации риска. |
| Стадия функционирования Технический риск в процессе производства | Нарушение работы инфраструктурной сети (транспорт, электричество и прочее) может привезти к потере, снижению объемов производства. | Поддержание здоровья животных. Профилактика состояния сетей. | Низкий риск. Поддержанию здоровья животных, состоянию инфраструктуры уделяется значительное вни-мание в деятельности фермы. |
| Риск предметов труда в процессе производства | Несвоевременное поступление или непоступление кормов, медикаментов. Нарушение качества кормов. | Потребность в кормах покрывается за счет собственного севооборота. Составление договоров на поставку кормов | Риск низкий, т.к. корма будут собственными. |
| Риск готовой продукции | Несвоевременная отгрузка или несоответствующее качество продукции, что влечет снижение цены на продукцию. | Соблюдение рационов кормления, гигиены ухода за животными, внимательное слежение за их здоровьем. Выполнение всех норм ветеринарного и санитарно – эпидемиологическо-го контроля за деятельностью фермы. | Риск по качеству достаточно значим, тем более что проект предусматривает реализацию продукции высокого качества, однако при соблюдении всех норм влияние минимально. |
| Риск отсутствия рынка сбыта | Риск отсутствия рынка сбыта связан с уровнем востребованности продукции предприятия и уровнем конкуренции. | Спрос на данную продукцию не надо создавать и не нужно продвигать товар – идею на рынок. | Низкий риск. Бараны и овцы в живом весе пользуется большим спросом у населения РТ. Годовалых баранов, овец в живом весе планируется реализовывать населению и оптовым покупателям г. Казани, в том числе на Курбан-байрам, Сабантуй. |
| Политический риск | Резкие изменения политики могут иметь непредсказуемые последствия почти в любой сфере деятельности. | Резкие изменения политики могут иметь непредсказуемые последствия почти в любой сфере деятельности. Татарстан на сегодня является одним из стабильных регионов России в политическом и социально - экономическом отношении и неизменно входит в десятку наименее рисковых регионов России, поэтому действующие в республике законодательные и нормативные документы позволяют вести предпринимательскую деятельность с минимальным риском. Инвестиционный рейтинг региона – 2В, что означает средний потенциал – умеренный риск. Среди регионов России по инвестиционному риску республика занимает 4-е место, по инвестиционному потенциалу – 8-е место. |  |
| Финансовый риск Он включает в себя как макроэкономические риски, так и микроэкономические | К макроэкономическим относятся инфляционный риск, валютный, риск изменения процентной ставки, снижения покупательной способности населения. Согласно базовому варианту прогноза МЭР РФ среднегодовая цена на нефть Urals в 2016 году составит 50 долларов США за баррель, в 2017 году - 52 доллара США за баррель, в 2018 году - 55 долларов США за баррель. В 2016 году ожидается снижение стоимости экспортируемого газа в страны дальнего зарубежья относительно уровня 2015 года, в том числе в связи с усилением конкуренции на европейских газовых рынках. В социальной сфере базовый вариант предусматривает повышение уровня жизни населения на основе умеренного увеличения социальных обязательств государства и бизнеса. Потребительский спрос будет, с одной стороны, ограничиваться сдержанной динамикой доходов населения, с другой - поддерживаться постепенным оживлением потребительского кредитования. Рост ВВП в 2016 году прогнозируется на уровне 0,7%, в дальнейшем, по мере восстановления инвестиционного и потребительского спроса, темпы роста экономики повысятся до 1,9% в 2017 году и до 2,4% в 2018 году. Несмотря на сложности, с которыми столкнулись сельхозтоваропроизводители в условиях нестабильной макроэкономической ситуации, появившаяся возможность ускоренного импортозамещения вследствие действующего эмбарго придало импульс агропромышленному комплексу динамично наращивать объемы выпускаемой продукции и использовать потенциал замещения выпадающих объемов импорта собственной продукцией. В 2015 году рост производства продукции сельского хозяйства, по оценке, составит 1,4% к 2014 году, пищевой промышленности - 1,9%. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2018 году по сравнению с уровнем 2014 года составит по базовому сценарию 107,9%, пищевой промышленности - 109,3%. На развитие подотрасли животноводства в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние введенные контрсанкции, которые способствуют импортозамещению в отрасли. При этом рост в основном обеспечивается за счет наращивания производства в мясном подкомплексе. В 2017 - 2018 гг. основными драйверами позитивных перемен в розничной торговле станут рост денежных доходов населения, снижение инфляционного давления, расширение кредитования банками покупок населением товаров длительного пользования. Коррективы в потребительской модели поведения домашних хозяйств по использованию денежных доходов будут способствовать росту потребительского спроса со стороны домашних хозяйств. Прогнозируется снижение инфляции за годовой период с 12,2% в 2015 году до 6,4% в 2016 году. Среднегодовой рост в 2016 году понизится более чем вдвое - с 15,4% в 2015 году до 7,4% в 2016 году. В начале 2016 г. инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось, и в I квартале 2016 г. будет находиться в диапазоне 8,3-8,5% в среднем за квартал (в годовом выражении). К концу I квартала 2016 г. снижение инфляции станет более ощутимым. В 2017 и 2018 годах инфляция продолжит свое замедление до 6 и 5,1% (среднегодовой рост прогнозируется на уровне 5,8 и 5,5% соответственно). Чувствительность к кредитной ставке не является критической для осуществления проекта, так как заемных средств не предусмотрено. Прогнозные данные приведены по данным МЭР РФ (http://www.economy.gov.ru) |  |  |

6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Прогноз (отчет) о доходах и расходах

Тыс. рублей

В 2016 году расчеты велись с октября.

КФХ Иванов И.И. находится на системе уплаты единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН - 6%).

Прогноз (отчет) о движении денежных средств

Тыс. рублей

В пункте 2.2. отчета о движении денежных средств указаны собственные средства КФХ Иванов И.И., необходимые для реализации проекта. Они включают собственные денежные средства инициатора проекта, необходимые для покрытия первоначальных инвестиционных вложений на сумму 1 936,748 тыс. руб. (табл. 3) и на покрытие текущих затрат в связи с отсутствием или недостаточностью выручки от проекта в 2016-2017 гг. – 197 тыс. руб.

В пункте 3.7 отчета о движении денежных средств указаны затраты на оплату коммунальных услуг, ветеринарных расходов, аренды земли, прочих затрат.

Расчет срока окупаемости проекта

Тыс. руб.

Для устранения двойного счета при окупаемости инвестиций накопленная амортизация добавляется к сумме чистой прибыли.

Срок окупаемости проекта составляет 4,9 года.

Средняя рентабельность проекта – 30%.

Глава крестьянского                 __________	           ___________________

(фермерского) хозяйства

Подпись, печать	            расшифровка подписи